Dodatek č. 9

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 8. 2021, včetně dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

Bc. Hubert Mikuš

Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13

741 01 Nový Jičín

Tel.:	xxx

E-mail:	njicin.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o.

Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc

Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	6ejp3k

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	59309811/0100

IČ:	47974460

DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

dále jen „zhotovitel“.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 17. smlouvy o dílo ze dne 24.8.2021, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlovice“ (dále jen „KoPÚ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

  - Změna jednotek dílčí části – méně práce:

- Zhotovitel neobdržel v průběhu vyhotovení přípravných prací žádné zadání nebo pokyn k vyhotovení prací dle bodu 6.2.6, potřeba nevznikla ani na základě projednání nárokových listů.

- Zpracovatel předal dílo dne 28. 8. 2025 předávacím protokolem s počtem 0 MJ.

- Z důvodu nepotřebnosti se mění počet měrných jednotek u dílčího fakturačního celku takto:

- 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů z počtu 45 MJ na 0 MJ.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.

Místo: Ostrava	Místo: Olomouc

Datum: 26.09.2025	Datum: 26.09.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Petr Liška

Funkce: zástupkyně ředitele

Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj	Funkce: jednatel společnosti

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností