dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřený podle ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek“)

Č. smlouvy příkazce: 7/23/5900/009, PID: TSKAX00143H3

Č. SMLOUVY PŘÍKAZNÍKA:	2617 / 23

Č. DODATKU PŘÍKAZCE: 7/23/5900/009/1, PID: TSKAX0035U3H

Smluvní strany

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.

Bankovní spojení: 2023100003/6000, vedený u PPF banka a.s.

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Příkazce na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Příkazce“ nebo „TSK“)

a

- GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

sídlo: Jeseninova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 25076655

DIČ: CZ25076655

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. C 47627

číslo účtu: 107-1792140267/0100

zastoupení: Ing. Marek Pavlík, jednatel

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě ze dne 22.06.2023 (dále jen „Smlouva“).

V rámci průběhu realizace akce „Ďáblická, rek. ul. 2.- etapa, č. akce 1000029/2“ („Stavba“) byly vzneseny dodatečné požadavky na úpravu PD a činnost AD, v důsledku čehož se Smlouva rozšiřuje o níže uvedené činnosti (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku):

1/	Prodloužení zastávky pro 2 BUS

- Studie- varianty

- Doměření

2/	Havarijní stav stávající opěrné (dělící) stěny

- Zpracování posudku

- Úprava koordinační situace – etapizace

- Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD

# ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na vše shora uvedené se tímto Dodatkem mění čl. 3 (CENA) odst. 3.1 Smlouvy, jak je uvedeno v odst. 2.2 níže, a dále se tímto Dodatkem doplňuje Příloha č. 2 Smlouvy (Cenová nabídka) o přílohu č. 1 tohoto Dodatku (Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti), která obsahuje detailní popis činností vč. ceny.

Čl. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

- Celková cena za poskytnutí plnění ze strany Příkazníka v rozsahu dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy je stanovena dohodou Stran jako cena nejvýše přípustná, maximální a konečná, obsahující veškeré náklady na provedení činnosti Příkazníka dle Smlouvy a vycházející z celkových odhadnutých nákladů Stavby („Cena“) a činí:

# Cena dle Smlouvy bez DPH:						163 519,00 Kč

- Cena dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě bez DPH:	  			  72 720,00 Kč

- Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:		             236 239,00 Kč

Termíny realizace činností specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku:

1/	Prodloužení zastávky pro 2 BUS			do 8 týdnů od objednání

- Studie - varianty

- Doměření

2/	Havarijní stav stávající opěrné (dělící) stěny		do 4 týdnů od objednání

- Zpracování posudku

- Úprava koordinační situace – etapizace

- Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD

# závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Příkazce.

Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze Stran obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

- Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti – doplnění přílohy č. 2 Smlouvy

- Zmocnění – Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

// podpisy Stran následují na další straně //

| Za Příkazce 25. 9. 2025 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | Za Příkazníka GREBNER - projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| V Praze dne | V Praze dne |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| Ing. Josef Richtr místopředseda představenstva na základě zmocnění | Ing. Marek Pavlík jednatel |

č.n.002a/2025

Ďáblická 2.etapa U Parkánu- K Lomu – návrh dodatku č.1 ke smlouvě č.2617/23

Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti

Nabídka zpracovaná pro	-TSK-Praha

Nabídku podává	-	GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Jeseniova 52, 130 00  Praha 3

Zastoupená:			Ing. Markem Pavlíkem, jednatelem společnostti

Bank. spojení: 		Komerční  banka

Číslo účtu:        		107-1792140267/0100

IČO / DIČ:      		25076655 / CZ25076655

Výpis z OR:			Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Ved. projektu:		xxxxxxxxxx

Zpracováno dne:		29.7.2025

I.	Předmět plnění

Zpracování dokumentace stavby „Ďáblická 2.etapa U Parkánu- K Lomu – návrh dodatku č.1 ke smlouvě č.2617/23“ těchto částí:

V rámci průběhu výstavby byly vzneseny dodatečné požadavky na úpravu PD a činnost AD:

1/	Prodloužení zastávky pro 2 BUS

- Studie- varianty

- Doměření

2/	Havarijní stav stávající opěrné(dělící) stěny

- Zpracování posudku

- Úprava koordinační situace – etapizace

- Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD

Předmětem není:

Případné další přeložky- bude doplněno v případě požadavku správců IS

Požadavek na součinnost objednatele při projednání rozšíření zastávky na pozemek soukromého investora

II.	Podklady

Požadavky objednatele

III.	Termíny realizace

1/	Prodloužení zastávky pro 2 BUS			do 8týdnů od objednání

- Studie- varianty

- Doměření

2/	Havarijní stav stávající opěrné(dělící) stěny		do 4týdnů od objednání

- Zpracování posudku

- Úprava koordinační situace – etapizace

- Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD

IV.	Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je navržena pevná, ve výši

Rozbor ceny

1.	Prodloužení zastávky pro 2 BUS

-Studie- varianty		xxhod	x	xxxKč/hod        xxxxxxxxxKč

-Doměření- výškopis, polohopis	xxhod	x	xxxKč/hod	  xxxxxKč

Celkem							              xxxxxxxxKč

2/	Havarijní stav stávající opěrné(dělící) stěny

-Zpracování posudku						xxxxxxxKč

-Zvýšená frekvence činnosti AD, zapracování výsledků jednání do PD, úprava PD

xxxhod	x	xxxxKč/hod	xxxxxxxxxxKč

Celkem								xxxxxxxxxxKč

Cena prací celkem bez DPH						72 720,00Kč