**SMLOUVA O DÍLO**

jméno, příjmení/název:  Mateřská škola Břeclav  
datum narození/IČ:  49137158  
bydliště/sídlo:  Břetislavova 6, příspěvková organizace, 690 02 Břeclav  
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)  
   
a  
   
jméno, příjmení/název:  Štefan Drábek  
datum narození/IČ:  62148753  
bydliště/sídlo:  Kostická 117, 691 53 Tvrdonice  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)  
   
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  
   
**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.** **Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: pokládka dlažby - chodby ( 1. NP a 2. NP budovy ) přilehlé ke schodišti včetně schodiště (výměra dle přiložené technické dokumentace ). Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

**II. Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 41 293,- Kč ( čtyřicet jedna tisíc dvě stě devadesát tři korun českých) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele číslo

19-2009120227/0100 vedený u Komerční banky při předání a převzetí Díla.

**III.** **Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30. srpna 2017.  
Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla: technickou dokumentaci budovy.

**IV.** **Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.  
  
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % za každý den prodlení z celkové ceny Díla.  
  
Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 12 % za každých započatých 7 dní prodlení.

**V.** **Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.  
  
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.  
  
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.** **Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
  
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
  
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

   
V Břeclavi dne 14. 8. 2017                            V Břeclavi dne 14. 8. 2017  
 

................................................                              ...............................................

Objednatel                                                             Zhotovitel