# Smlouva o Dílo

# č. SML/55/1130/0311/2025

„Podzemní kontejnery – 3.etapa – SO4“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Městská část Praha Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,

IČ: 00240982,

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

# Komunální technika, s.r.o.

Se sídlem: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 1544, PSČ 25001

IČ: 26684055

DIČ:CZ 26684055

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú. 296221485/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že na základě této smlouvy a za podmínek v ní sjednaných 
zhotoví pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení kontejnerových stání dle projektové dokumentace zpracované společností PROUNI CZ s.r.o., IČ: 29018293, se sídlem: Brázdimská 1551, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje za zhotovené Dílo uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.

- Dílo se skládá ze stavebního objektu SO4 budovaném v ul. Krasnická na pozemku parc. č. 1337/274  v k.ú. Vinoř, obec Praha.

- Zhotovitel odpovídá za soulad odevzdaného Díla s veškerými zadávacími podmínkami 
a podklady, které vyplývají z dokumentů, které jsou přílohou této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo bude zhotoveno dle podmínek sjednaných touto smlouvou, v prvotřídní kvalitě a bude splňovat podmínky právních předpisů a příslušných technických norem, které jsou pro účely realizace tohoto Díla závazné.

II.

Rozsah díla

##### Zhotovitel provede Dílo včetně veškerých souvisejících stavebních prací a stavebních přípomocí v rozsahu dle Položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

##### Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nutnou součinnost k realizaci Díla, a to bez zbytečného prodlení na výzvu Objednatele. Zejména umožní zhotoviteli přístup na staveniště.

III.

Doba plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit realizaci stavby Díla dne 	-	08.09.2025

- Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby Díla dne 	-	31.10.2025

IV.

Cena díla

- Cena provedení Díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek dle sjednaného Položkového rozpočtu.   Tato cena je konečná a úplná.

| Cena díla bez DPH: |  | 883 296 Kč |
| --- | --- | --- |

Cena je uvedena bez DPH, která bude účtována v aktuální sazbě.

- Zhotovitele je oprávněn vystavit fakturu k úhradě ceny průběžně v rozsahu skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém je Dílo prováděno, a to do maximálně do výše 90% celkové sjednané ceny Díla. Rozsah provedených prací k fakturaci odsouhlasí referent správy majetku Objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu ke dni převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

- V případě, že faktury nebudou obsahovat zákonem stanovené náležitosti a bude pro tyto nedostatky Zhotoviteli vrácena, dojde k posunutí splatnosti o příslušný počet dnů 
a Objednatel není v prodlení s placením příslušné části ceny díla.

- Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

- V případě, že na základě dohody smluvních stran, nebude některá z položek výkazu výměr realizována, snižuje se celková cena díla o příslušnou položku výkazu výměr tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla se příslušná část sjednané ceny díla snižuje sjednaná cena díla o 0,05 % ze sjednané ceny za každý započatý den prodlení.

- V.

- Odevzdání staveniště a způsob provádění díla

1.   Staveniště je prostor určený pro realizaci díla a místo pro zařízení staveniště.

2.    Vyklizené staveniště (dle dohodnuté stavební připravenosti) bude zhotoviteli předáno

nejpozději ke dni sjednaného termínu zahájení prací dne 08.09.2025.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla.

4. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto      smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, EN, ON (oborová norma), a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.

5.	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u Zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit.

6. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele, zejména z vyhlášky č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

7. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní 
a dozorčí činnosti (viz dále technický dozor objednatele).

VI.

Vícepráce a předání díla

1. 	Požádá-li Objednatel Zhotovitele o provádění prací nezahrnutých do činností vymezených v této smlouvě (dále též jen "vícepráce"), zavazuje se je Zhotovitel provést. Vícepráce budou účtovány samostatně a placeny průběžně na základě vyúčtování (faktur) zhotovitele mimo sjednanou cenu díla.

2.	Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez vad.

3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání Díla,

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném Díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,

- Zhotovitel uděluje na zhotovené Dílo záruku v trvání 24 měsíců, počínaje od data předání a převzetí Díla.

VII.

Závěrečná ujednání

- Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy.

- Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

- Dále se smluvní strany zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu takového jednání budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány u místně příslušného obecního soudu.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha – Vinoř pod č. usnesení R 110/1289/2025 dne 06.08.2025.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

V ___________dne ___________	V ___________dne ___________

Objednatel:	Zhotovitel:

Městská část Praha Vinoř			   Komunální technika s.r.o.

Podpis: _________________________	Podpis: _________________________

Jméno: Ing. Michal Biskup	Jméno:  Martin Zrubek - zmocněný

# Funkce: starosta	Funkce: Obchodní zástupce