2025007432

SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“),
uzavřená mezi

| Jméno: | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | .......​.........​............​.........​...​........​................................​.....​.......​.......​...... |
| IČO: DIČ: Zápis v OR: Bankovní spojení (číslo účtu): | 00346292 CZ00346292 Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245 MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600 |

(dále jen objednatel

| Jméno: | EBM TZB, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Haškova 17, 638 00 Brno |
| Jednající: | ing.Ivana Vévodové, jednatelka |
| IČO: DIČ: Zápis v OR: | 292 13 631 CZ29213631 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 66202 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | ČSOB a.s., č.ú. 274844294/0300 |

(dále jen „zhotovitel“

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v řešení závad z revize elektroinstalace budovy výjezdové základny objednatele v Brně, Kamenice 798/1 d, Brno, 625 00 a to vše způsobem a v souladu s touto smlouvou. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z výkazu výměr, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy a dle Specifikace, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je rovněž průběžný a závěrečný úklid odpadů a jeho ekologická likvidace.

- Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz v místě plnění.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 31.10. 2025.

- Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat dokumenty potřebné k řádnému užívání díla. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.

- Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: 138 186,50 Kč bez DPH, tj. 167 205,66 Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 1 k této smlouvě, u něhož se zaručuje úplnost. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

- V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.

- Cena díla podle čl. 6. této smlouvy je splatná po splnění závazku k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: .................................​.. ​................................... Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P25V00003243. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.

- Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům (zejména NV č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500 a ČSN 33 200-6 ed.2), technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době 24 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 7-mi dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 10 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny.

- Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.

- Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 23 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.

- Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti- svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Specifikace

Příloha č. 2	Výkaz výměr

V Brně dne

MUDr. Han^«^ Albrechtova SS29 </

MUDr. Hana Albrechtová ředitelka

za objednatele

V Brně dne 25.9.2025

Inn n a í Di9'tá,ně podepsal Ing.

II iy. IVdl Id ^ivanaVévodova

f J2atum: 2025.09.25

VeVOdOVáy 09:38:03+02'00'

Ing. Ivana Vévodové jednatelka za zhotovitele

Příloha č. 1 Specifikace Číslo závady/popis závady

- Systém vypínání CENTRAL STOP - nesplňuje požadavky PBŘ

- Systém vypínání TOTAL STOP - Nesplňuje požadavky PBŘ

- Není vypracován postup pro vypnuti elektrické energie

- Rozvodnice protipožárního zabezpečení - viz požadavky PBŘ

Podkladem pro jeho zpracování jsou:

- Výsledky kontroly provozuschopnosti tl. CS a TS (23.1.2025).

- Vyjádření ing, Čejky, zpracovatele PBŘ (17.4.2025).

- Výsledky kontroly funkce havarijního tlačítka na dveřích rozváděče RH1/SO103 (7.5.2025).

- Závěry z jednání se zástupci majitele/provozovatele (14.5.2025).

Bude provedeno:

- Instalování rozváděče RPO

Vedle rozváděče R01.H (SO101) instalovat rozváděč RPO a do něj vymístit z 2. pole rozváděče R01.H obvody sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu. Tyto obvody jsou v současnosti označeny VDO.

Dále:

-z rozváděče RPO nově napojit stabilní hasicí zařízení SHZ instalované v datovém centru.

-zajistit vypnutí RNO (CBS/NO) signálem z tl. TS.

- Zajistit havarijní vypnutí UPS instalovaných v Datovém centru

V energocentru (SO103), naproti rozváděči RH1, instalovat požární tlačítko (v dvojitém krytu), které zajistí havarijní vypnutí obou UPS.

- Doplnění popisů na rozváděči RH1 (SO103) Doplnit značení ovládacích prvků 1. pole rozváděče RH1

-havarijní tlačítko označit TOTAL STOP

-přepínač AUTOMATIKA VYP.-ZAP. označit SA1

Na rozváděč doplnit postup pro opětovné zapnutí deonů

- Postup pro vypnutí el.energie

Zpracovat postup pro vypnutí el.energie (ve formátu A4) a ten umístit do prostoru tl.CS/TS.

Příloha t. 2 Výkaz výměr

| P.č. | Název položky | MJ | -možst | Jedn. Mat | Jedn. Mont | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Úprava rozváděče R01.H (SO101) |  |  |  |  | 3 317,86 Kč |
| 1. | Úpravy stávajícího rozvaděče R01.H, vč. opravy značení | hod | 4 |  | 600,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| 2. | Paticové relé (relé + patice + spona)) | ks | 1 | 217,86 Kč |  | 217,86 Kč |
| 3. | Pomocný materiál | kpl | 1 | 700,00 Kč |  | 700,00 Kč |
| b) | Dodávka a instalace nového rozváděče RPO |  |  |  |  | 98 840,30 Kč |
| 1. | Dodávka nového rozváděče RPO | ks | 1 | 67 694,00 Kč |  | 67 694,00 Kč |
| 2. | Instalace nového rozváděče RPO | hod | 3 |  | 600,00 Kč | 1 800,00 Kč |
| 3. | Kabel 1-CHKE-V-J 5x16 P60-R silový kabel ohniodolný bezhalogenový | m | 10 | 352,19 Kč |  | 3 521,90 Kč |
| 4. | Kabelový žebřík š 100mm, se zachováním funkčnosti při požáru | m | 3 | 760,88 Kč |  | 2 282,64 Kč |
| 5. | Přepojení stávajících vývodů pro požární zařízení do rozvaděče RPO | hod | 8 |  | 600,00 Kč | 4 800,00 Kč |
| 6. | Požární krabice KSK 100_PO s keramickou svorkovnicí | ks | 6 | 556,25 Kč |  | 3 337,50 Kč |
| 7. | Kabel 1-CHKE-V-J 3x2,5 P60-R silový kabel ohniodolný bezhalogenový | m | 100 | 42,13 Kč |  | 4 213,00 Kč |
| 8. | Kabelová příchytka jednoduchá | ks | 55 | 8,70 Kč |  | 478,50 Kč |
| 9. | Přepojení SHZ datového centra na nový přívod | hod | 8 |  | 600,00 Kč | 4 800,00 Kč |
| 10. | Kabel CXKH-R-0 3x1,5 silový kabel bezhalogenový | m | 12 | 26,25 Kč |  | 315,00 Kč |
| 11. | Zapojení signálu vypnutí RNO (CBS) od tl.TS | hod | 6 |  | 600,00 Kč | 3 600,00 Kč |
| 12. | Vodič CYA 16 zž | m | 16 | 49,86 Kč |  | 797,76 Kč |
| 13. | Pomocný materiál | kpl | 1 | 1 200,00 Kč |  | 1 200,00 Kč |
| C) | Havarijní vypnutí UPS datového centra |  |  |  |  | 20 328,34 Kč |
| 1. | Tlačítko se sklem - Total stop pro UPS v datovém centru, osazeno 2x přepínacím kontaktem | ks | 1 | 695,78 Kč |  | 695,78 Kč |
| 2. | Oceloplechová skříň 300x200x150 | ks | 1 | 1 898,26 Kč |  | 1 898,26 Kč |
| 3. | Kabel CXKH-R-0 3x1,5 silový kabel bezhalogenový | m | 400 | 26,25 Kč |  | 10 500,00 Kč |
| 4. | Kabelová příchytka dvojitá | ks | 70 | 10,49 Kč |  | 734,30 Kč |
| 5. | Elektroinstalační práce | hod | 8 |  | 600,00 Kč | 4 800,00 Kč |
| 6. | Zapojení kontaktů EPO na stávajících UPS (AutoCont) | hod | 2 |  | 600.00 Kč | 1 200,00 Kč |
| 7. | Pomocný materiál | kpl | 1 | 500.00 Kč |  | 500,00 Kč |
| d) | Ostatní |  |  |  |  | 8 300,00 Kč |
| 1. | Oprava požárních ucpávek v trasách nových kabelů | kpl | 1 | 900,00 Kč | 1 200.00 Kč | 2 100,00 Kč |
| 2. | Funkční zkoušky, kontrola provozuschopnosti | hod | 2 |  | 600,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| 3. | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| e) | Doplněni popisů na dveřích rozváděče RH1 (SO103) |  |  |  |  | 1 800,00 Kč |
| 1. | Doplněni popisů na dveřích rozváděče RH1, vč.doplnění postupu pro opětovné zapnutí deonů. | hod | 3 |  | 600,00 Kč | 1 800,00 Kč |
| f) | Zpracování postupu pro vypnuti el. energie |  |  |  |  | 5 600,00 Kč |
| 1. | Zpracování postupu pro vypnutí el. energie a jeho instalace vedle tl.CS/TS | hod | 7 |  | 800,00 Kč | 5 600,00 Kč |
|  | Celková cena (bez DPH): |  |  |  |  | 138 186,50 Kč |