[image: image1.png]VIE





Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 376 / 1


128 01 Praha 2

	Objednávka č. 2025300358-1
	:

		Dodavatel:

	Referent

Alexandra Holečková odd. 982
	:

		OKsystem a.s.
Na Pankráci 1690/125

140 21   Praha 4


	Telefon

	:

		
	Bankovní spojení

	:

	ČNB Praha 1

	
	Číslo bank.účtu

	:

	2229001/0710

	
	IČ

	:

	00551023

	
	V Praze dne

	:

	29.9.2025
	
	Číslo veřejného výdaje

	:

	PRV2025100696
	

	

	Na základě čl. 8.7 „Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace“ uzavřené dne 20.12.2023 („Servisní smlouva“) touto Objednávkou (dílčí smlouvou) odsouhlasujeme Změnový požadavek k Nabídce DS_2024_27_N a k Doplnění k Nabídce DS_2024_27_N, ze dne 29. 9. 2025, jehož obsahem je prodloužení účinnosti Dílčí smlouvy č. 27 (Objednávka č. 27 byla zveřejněna dne 28. 3. 2025 uvedena pod č. 2025300358 v Registru smluv). Rozsah ani charakter prací se nemění.  

Tato Objednávka tedy zohledňuje pouze změny, které Poskytovatel shrnul do Změnového požadavku k Nabídce DS_2024_27_N a k Doplnění k Nabídce DS_2024_27_N, konkrétně se jedná o prodloužení účinnosti Dílčí smlouvy č.27 do 31. 12. 2025.
K datu podpisu tohoto Změnového požadavku bylo v rámci Dílčí smlouvy vykázáno 98 ČLD. Vzhledem k tomu, že DS č. 27 byla uzavřena v rozsahu 135,5 ČLD, zbývá dočerpat 36,5 ČLD.

Do doby akceptace Změnového požadavku budou činnosti v rámci DS č. 27 z důvodu právní jistoty nad rozsahem zbývajících ČLD pozastaveny.
Veškeré další podmínky stanovené v Objednávce (Dílčí smlouvě) č. 27 (č. objednávky 2025300358) ze dne 28. 3. 2025 uveřejněné v Registru smluv včetně maximální možné ceny zůstávají beze změny. 

Tato Objednávka na prodloužení účinnosti Dílčí smlouvy č. 27 je podřazena Objednávce č. 2025300358 ze dne 28. 3. 2025 uveřejněné v Registru smluv. 


	               řed.odboru 94                                ref. odd. 941                                   OKsystem a.s.            
           Ing. Milan Lonský                    PhDr. Lenka Druláková                       
           Povoleno      Razítko úřadu             Objednávající                         Dodávající



2
1

