
DODATEK č. 1/2025 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY  

  „PARKOVACÍ DŮM TÁBOR - SVĚTLOGORSKÁ“
uzavřené 25. července 2024 mezi příkazcem: 
Technické služby Tábor s.r.o.,, IČ 62502565, Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor
a

příkazníkem: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.,  IČ 62508822, Průběžná 2521/48,
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění výkonu funkce Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP na výše uvedené stavbě.

I. Smluvní strany – se nemění.  
II. Předmět plnění a jeho rozsah – se nemění.
III. Způsob plnění – se nemění.
IV. Zmocnění, odpovědnost a další povinnosti obou stran – se nemění.
V. Cena a fakturace – cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě prodloužení termínu zhotovitele stavby o 2 měsíce 
Původní znění čl. V., odst. 2 dle Příkazní smlouvy:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši: 7.333,-- Kč + 21% DPH měsíčně (konečná faktura bude vystavena na částku 7.337,- Kč bez DPH), tj. za celou dobu trvání této smlouvy (12 měsíce) celkem:     

88.000,-- Kč + 21% DPH (18.480,-- Kč), tj. celkem 106.480,-- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění. 

Nové znění čl. V., odst. 2 dle Dodatku č. 1/2025:

Cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o částku:

14.666,- Kč + 21% DPH (3.079,86,- Kč), tj. celkem 17.745,86,- Kč
                                                                   *     *     *                               
2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:
102.666,-- Kč + 21% DPH (21.559,86,-- Kč), tj. celkem 124.225, 86,-- Kč
DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění. 

VI. Doba plnění – se upravuje na základě dohody příkazce a příkazníka takto:
1. Původní znění čl. VI., odst. 1. dle Příkazní smlouva:

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců ode dne jejího uzavření.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí uplynutím doby 12 měsíců od uzavření této smlouvy.

· Doba činnosti Koordinátora BOZP je zasmluvněna na 12 měsíců od uzavření této smlouvy
V případě přerušení stavebních prací z důvodů, které nejsou na straně příkazníka, není za dobu takového přerušení nijak dotčen nárok příkazníka na sjednanou odměnu dle čl. V. této smlouvy. 

Nové znění čl. VI., odst. 1. dle Dodatku č. 1/2025:

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 14 měsíců ode dne jejího uzavření.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí uplynutím doby 14 měsíců od uzavření této smlouvy.

· Doba činnosti Koordinátora BOZP je zasmluvněna na 14 měsíců od uzavření této smlouvy
V případě přerušení stavebních prací z důvodů, které nejsou na straně příkazníka, není za dobu takového přerušení nijak dotčen nárok příkazníka na sjednanou odměnu dle čl. V. této smlouvy. 

VII. Výpověď – zrušení smlouvy – se nemění.
VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.
· Platnost a účinnost Dodatku č. 1/2025 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

· Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho
     elektronický originál.

· Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

	Tábor, dne: 29.9.2025
	
	České Budějovice, dne: __.__. 2025

	příkazce:
	
	příkazník:

	
	
	

	Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
	
	Jan Bělohlav
  jednatel společnosti


PAGE  
Strana 2 (celkem 2)


