v Hradci Králové

dne 4. září 2025

Nabídka na provedení detektorové prospekce v trase D11 a D35

Níže přikládám kalkulaci na jednu fázi detektorové prospekce plochy o výměře 1 hektar. V prostoru bojiště 1866 a na lokalitách, kde jsou přítomny metalické kultury, je vhodné po částečné skrývce provést druhou etapu prospekce ve stejném rozsahu. Provedení druhé etapy lze přehodnotit na základě výsledků první etapy. Na plochách s neznámým archeologickým potenciálem lze překlopit do zjišťovací prospekce s časovou dotací 4–5 ha/den.

Výstupem prospekce je:

- vyhodnocení ploch po první fázi s návrhem na zařazení do druhé fáze

- soubor laboratorně zpracovaných nálezů ve standardizovaném balení pro dlouhodobé muzejní uložení

- seznam nálezů s uvedením souřadnic, typologického a chronologického určení

- digitální fotodokumentace nálezů

Součástí dodávky nejsou konzervátorské ani restaurátorské zásahy.

xxx

Kalkulace detektorové prospekce 1 ha:

| Terenní část prospekce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kategorie | ∑ jednotek | ∑ dní | ∑ hodin/den | Kč/hod | Celkem |
| archeolog | 1 | 1 | 9 | 600 | 5 400,00 Kč |
| detektorář | 6 | 1 | 9 | 450 | 24 300,00 Kč |
| cestovní náhrady v km | 1 | 1 | 50 | 15 | 750,00 Kč |
| Celkem terén |  |  |  |  | 30 450,00 Kč |
| Zpracování |  |  |  |  |  |
| archeolog-zpracování | 1 | 1 | 4 | 600 | 2 400,00 Kč |
| dokumentátor | 1 | 1 | 8 | 450 | 3 600,00 Kč |
| laborant | 1 | 2 | 8 | 300 | 4 800,00 Kč |
| Celkem zpracování |  |  |  |  | 10 800,00 Kč |
| Celkem náklady výzkumu | (bez DPH) |  |  |  | 41 250,00 Kč |