Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 687/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

“Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

| IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 70889988 CZ70889988 |
| --- | --- |

technický dozor objednatele: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“ nebo „POh“)

a

| zhotovitel: sídlo: | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, 415 01 Teplice |
| --- | --- |

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

| stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 40233308 CZ40233308 |
| --- | --- |

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

| tel.: (dále jen „zhotovitel“) | e-mail: |
| --- | --- |

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

- změnu předmětu díla

v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne

26.08.2025,

- změnu dílčího termínu realizace díla

z důvodu klimatických podmínek a technologii provádění na stavbě nemohli být dokončeny finální terénní úpravy.

- změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 26.08.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

- Čl. I. Účel a předmět smlouvy – předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 26.08.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

- Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c)

původní znění: dílčí termín do 31.1.2025

Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 01.1.a, SO 01.1.b, SO 01.2.a. SO 01.2.b. SO 01.2.c, SO 01.3.a, SO 01.3.b, SO 01.4.a, SO 01.4.b, SO 01.5.a, SO 01.5.b, SO 03.1.a, SO 03.1.b, SO 03.2.a, SO 03.2.b, SO 03.3.a, SO 03.3.b, SO 03.4.a, SO 03.4.b, SO 03.5.

nové znění: dílčí termín do 31.1.2025

Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty (vyjma finálních terénních úprav a provedení povrchů z asfaltobetonů).: SO 01.1.a, SO 01.1.b, SO 01.2.a., SO 01.2.b., SO 01.2.c, SO 01.3.a, SO 01.3.b, SO 01.4.a, SO 01.4.b, SO

01.5.a, SO 01.5.b, SO 03.1.a, SO 03.1.b, SO 03.2.a, SO 03.2.b, SO 03.3.a, SO

03.3.b, SO 03.4.a, SO 03.4.b, SO 03.5.

- Čl. III. Cenové platební podmínky, bod 1.

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění

Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla: Původní znění:	18 860 247,52 Kč

(slovy: Osmnáct milionu osm set šedesát tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých padesát

| dva haléřů). Nové znění: | 21 645 549,91 Kč |
| --- | --- |

(slovy: dvacet jedna milionů šest set čtyřicet pět tisíc pět set čtyřicet devět korun českých devadesát jeden haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 26.08.2025

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

V Teplicích

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

jednatel Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným