Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO SML - 0025/24

Č. dodatku: SML – 0131/25

uzavřené na základě ustanovení § 2586 a 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“),

na realizaci stavby z veřejné zakázky na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce pavilonu 1 na pavilon akutní péče“

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

| Objednatel: | Psychiatrická nemocnice Jihlava |
| --- | --- |
| sídlo: | Brněnská 455/54, 586 01 Jihlava |
| Osoba oprávněná jednat za objednatele | MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka |
| IČO: | 00600601 |
| DIČ: | CZ00600601 |
| ID datové schránky: | 8kcqibg |
| bankovní spojení a číslo účtu: | 33936681/0710 |

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

| Zhotovitel: | Podzimek a synové s.r.o. |
| --- | --- |
| sídlo: | Váňovská 528/22, 589 01 Třešť |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: | Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti Ing. Antonín Podzimek, jednatel společnosti |
| IČO: | 46978194 |
| DIČ: | CZ46978194 |
| zápis v OR: | vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 7883 |
| ID datové schránky: | vutmvj6 |
| telefon: | +420 567 214 241 |
| e-mail: | info@podzimek.cz |
| bankovní spojení a číslo účtu: | xxxxx |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | xxxxx, výrobní ředitel, +420 xxxxx, xxxxx |

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“

spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. SML - 0025/24 (dále jen „Smlouva“) a Dodatek č.1, které se mění tímto dodatkem č. 2.

# Změny Smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to na základě jejího článku 8.6. Zhotovitel zpracoval na základě návrhu Změnového listu č. 2 (příloha č. 1 tohoto Dodatku) oceněný soupis stavebních prací změny díla, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na změnách díla v rozsahu příloh tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro změnu smlouvy o dílo jsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jednak:

    - změny dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel přes náležitou péči nemohl předvídat (jejich nutnost vznikla po odkrytí některých částí rekonstruované stavby), a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (srov. přílohu č. 2 tohoto dodatku), a dále

    - dodatečné stavební práce ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ vyplývající z nových požadavků objednatele, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo (položkovém rozpočtu), a které jsou nezbytné, když změna v osobě dodavatele není zároveň možná ani při probíhající rekonstrukci organizačně-technicky, resp. ekonomicky přijatelná.

  - Změny byly sjednány v návaznosti na oceněný soupis stavebních prací změny díla, záznamy ve stavebním deníku, závěrů kontrolních dnů a posouzení technického dozoru stavebníka.

  - Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění takto:

Odstavec 4.1. nově zní takto:

## „Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH:		148 344 409,18 Kč		 
(slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta devět  korun českých osmnáct haléřů)

DPH (21 %): 			  31 152 325,93 Kč		 
(slovy: třicet jedna milionů jedno sto padesát dva tisíc tři sta dvacet pět  korun českých devadesát tři haléřů)

Cena díla (včetně DPH):	 179 496 735,11 Kč		 
(slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc sedm set třicet pět korun českých jedenáct haléřů).“

  - Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně potvrzují, že termíny dodání stavby, se nemění a sjednané změny smlouvy o dílo nemají na dodací lhůty, ke kterým je zhotovitel zavázán, vliv.

# Závěrečná ustanovení

  - Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. SML - 0025/24 ze dne 20.8.2024 v platnosti.

  - Smluvní strany prohlašují, že změna smlouvy o dílo dle tohoto dodatku je sjednána v souladu s ust. § 222 odst. 5, 6 a 9 ZZVZ, a tedy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy byl dodatek uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

  - Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku ke smlouvě včetně jejích příloh, nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle.

Přílohy dodatku:

#### Příloha č. 1 - Změnový list č.2

#### Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací změny díla

| Za objednatele V Jihlavě, dne |  | Za zhotovitele V Třešti, dne |
| --- | --- | --- |
| ________________ Objednatel MUDr. Dagmar Dvořáková ředitelka |  | ________________ Zhotovitel Ing. Martin Podzimek jednatel společnosti |