Dodatek č. 1 k SOD č. 274/2025

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (smlouva)

Název díla:

„VD Nechranice – mapování spár návodního líce v roce 2025“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: zástupci objednatele:

Bankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ 70889988

, generální ředitel

, ředitel závodu

, vedoucí technické skupiny tel: e-mail:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

| Zhotovitel: | EASYmap a.s. Františka Halase 1200, 434 01 MOST |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: | 25009141 CZ25009141 |

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Obchodního rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 908

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

Čl. IV. Termín plnění bod 1.

V souvislosti s velkým množstvím vegetace na návodní straně hráze vodního díla Nechranice, které by zapříčinilo nerelevantní informace o výskytu poruch spár, je nutné zajistit před provedením náletu její odstranění.

Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.

Mění se:

Čl. IV. Termín plnění bod 1.

Původní znění:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení prací:

terénní práce budou provedeny na tel. výzvu objednatele v závislosti na meteorologických podmínkách a výšce hladiny.

- zpracování dat:

zpracování získaných digitálních dat bude provedeno po odprezentování objednateli, nejpozději do 2 měsíců od provedení terénních prací.

- konečné plnění:

předání a převzetí závěreční zprávy a datových souborů nejpozději do 30.11.2025

Nové znění:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení prací:

terénní práce budou provedeny na tel. výzvu objednatele v závislosti na meteorologických podmínkách a výšce hladiny.

- zpracování dat:

zpracování získaných digitálních dat bude provedeno po odprezentování objednateli, nejpozději do 2 měsíců od provedení terénních prací.

- konečné plnění:

předání a převzetí závěreční zprávy a datových souborů nejpozději do 30.11.2026

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 830/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné

Stránka 2 z 3

ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele

V Ústí nad Labem dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele

EASYmap, a.s.

ředitel závodu

Povodí Ohře, státní podnik