[image: image1.png]DOMOV PRO SENIORY
BUKOV

prispévkovd organizace







Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

                         


Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem



                            IČO: 44555661   podatelna@domovbukov.cz   dat. schránka: mpdcrf5
                                                                      číslo účtu: 3783890217/0100

Dohoda o trvání platnosti smlouvy o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“)
1. Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
se sídlem:  


Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem

    Zastoupeno:
Mgr. Tomášem Křížem, ředitelem

IČ: 



44555661

Osoba oprávněna jednat 

ve věcech technických:       

bankovní spojení: 



číslo účtu:  




             (dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)        

 a

2. Jindřich Turek
se sídlem:                              Zámecká 196, 403 23 Velké Březno 

IČO:                                       45996385

DIČ:                                       CZ

bankovní spojení:                  

číslo účtu:                              

Pověřená osoba k jednání:   
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

             uzavřely tuto 
I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce koupelen v Domově pro seniory Bukov“ (dále jen „Smlouva“).

2. Tato dohoda je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto článku
II. Předmět Dohody
1. Zhotovitel i objednatel se dohodli, že Smlouva o dílo je nadále platnou i po uplynutí stanoveného termínu dokončení díla uvedeného v čl. IV odst. 2 Smlouvy uvedené v čl. I odst. 1 této dohody. Obě strany Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že tato dohoda nemá vliv na změnu jakéhokoliv dalšího ujednání a smlouva zůstává nadále na základě této dohody v platnosti. Obě smluvní strany objednatel i zhotovitel nadále společně prohlašují, že nemá ani jedna ze smluvních stran k dnešnímu dni žádné pohledávky ke straně druhé, a že za období od uvedeného termínu dokončení díla ve smlouvě o dílo (30.06.2025) do dnešního dne podpisu této dohody nebude uplatňovat zhotovitel ani objednatel žádné sankce dle čl. XI smlouvy o dílo. Prodloužení termínu platnosti smlouvy o dílo vznikla s ohledem na dodržení standardů sociálních služeb poskytovaných klientům Domova pro seniory Bukov. Konkrétně se jednalo o dodržování přestávek během stravování, dále znepřístupnění pokojů klientů v době nemoci klientů, provádění osobní hygieny, provádění zdravotní péče či v případě spánku klientů. 
2. Zhotovitel i Objednatel prohlašují, že se dohodli na novém termínu dokončení díla 31.10.2025 dle smlouvy uvedené v čl. I odst. 1 této dohody 

III. Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této Dohodě stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
4. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem, že Dohoda byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
	       V Ústí nad Labem dne 17.9.2025                                V Ústí nad Labem dne 17.9.2025                                                                                       


	

	       Za Objednatele:                                                            Za Zhotovitele:                                                    

       
	

	
	


………………………………………


…………………………………

Mgr. Tomáš Kříž, MBA                                                 
Jindřich Turek
       ředitel organizace

Stránka 2 z 2

