Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.6.2017

(uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník dále jen “NOZ“)

I.

Smluvní strany

1.  Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká, okres Přerov, p.o.

Sídlo: Osecká 315,

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Mgr. Jaromír Krejčíř

IČO: 	44940343

DIČ: 	CZ449400343

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 	18536831/0100

Telefon:	581 929 021

Email:          zsosecka@zsosecka.cz

dále jen objednatel

- TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

sídlo: Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou

statutární zástupce: Ing. Vilém Zeiner-místopředseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s.

IČO: 25871226

DIČ: CZ25871226

Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Mikeška – ředitel a.s.

Zástupce ve věcech technických: Miroslav Tomek – vedoucí provozního úseku

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-7324040297/0100

Telefon: 581 773 752

Email: teplolipnik@teplolipnik.cz

dále jen zhotovitel

se dohodli na dodatku Smlouvy o dílo akce dílo „Vyregulování rozvodů tepla v objektu budovy školy“ v Lipníku nad Bečvou, Osecká 315.

Ke dni 18.8.2017 je akce:

- kompletně provedena

- systém napuštěn topnou vodou

- provedeny zkoušky těsnosti svarů a šroubení na radiátorových tělesech

- provedeny opravy maleb a nátěrů

Systém vzhledem ke klimatickým podmínkám není topný systém není provozně odzkoušen, není provedena topná zkouška a  konečné vyregulování objektu školy.

Dodatkem č. 1 se upravují následující články Smlouvy o dílo ze dne 27.6.2017.

III.

Doba a místo plnění

Článek č. III. Doba a místo plnění se rozšiřuje o bod č. 3, který zní:

- Konečné předání stavby bude uskutečněno po provedení topné zkoušky, vyregulování objektu a provedení školení zaměstnanců školy obsluhujících zařízení. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se termín konečného předání díla posouvá do 30.11.2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Lipníku nad Bečvou dne 31.8.2017                  	V Lipníku nad Bečvou  dne 31.8.2017

Za objednatele                                                               Za zhotovitele

.......................................			.............................................................................

Mgr. Jaromír Krejčíř                                                        Ing. Vilém Zeiner

ředitel školy				                   místopředseda představenstva a.s.

………………………………………………………..

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.