DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. DS202401906 ZE DNE 27. 9. 2024

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČO: 00262978

DIČ: CZ 00262978

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem statutárního města

(dále jen "Objednatel")

a

Metrostav DIZ s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 93177

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem

Erhardem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ujednání

- Smluvní strany dne 27. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. Objednatele: DS202401906, č. Zhotovitele: 24084321 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci (dále jen „Dílo“).

- Dílem se dle Smlouvy rozumí dodávka stavby označované jako „Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci“, jejímž předmětem jsou bourací práce, celková přestavba, úprava a oprava betonových konstrukcí, výměna vodoinstalace, vzduchotechniky, bazénové technologie, topení, elektroinstalací, měření a regulace. Dílo také zahrnuje provedení veškerých dalších stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v Projektové dokumentaci a Soupisu s výkazem výměr.

- V rámci provádění díla Zhotovitel zjistil řadu nesouladů mezi skutečným stavem a projektovou dokumentací, podle které měl Dílo provádět, jakož i dalších dílčích rozporů a jiných vad v této projektové dokumentaci.

- Tyto nedostatky projektové dokumentace brání řádnému provedení díla, jejich odstranění vyžaduje odpovídající změnu Díla.

- Jedná se přitom o změny, které Objednatel, jakožto veřejný zadavatel, nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat, neboť potřeba těchto změn vyvstala až v rámci realizace po odkrytí příslušných zakrytých prvků stavby. Dodatečné stavební práce a dodávky jsou pak zároveň nezbytné pro řádné provedení Díla a změna dodavatele není možná z technických i ekonomických důvodů.

- Smluvní strany si s ohledem na Výše uvedené přejí upravit:

  - rozsah Díla tak, aby tento vypořádával zjištěné nedostatky,

  - termín dokončení Díla tak, aby odpovídal provedeným změnám Díla a reflektoval nutnost přerušení provádění Díla z důvodu zjištěných nedostatků,

  - cenu Díla tak, aby odpovídala provedeným změnám.

- Za výše vymezeným účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II.

Změny Smlouvy

  - Změny Díla

- Smluvní strany se dohodly na změnách Díla tak, jak jsou tyto změny popsány ve změnových listech č. 013, 025, 031, 033 a 035 (včetně jejich příloh), které tvoří přílohu tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

  - Změny termínů dokončení Díla

- Smluvní strany se dohodly, že v souladu s provedenými změnami Díla nedojde k celkovému prodloužení termínu díla.

- Smluvní strany pro odstranění pochybností výslovně uvádí, že v souvislosti s předmětnými změnami Díla nedojde k žádné další změně termínů dokončení Díla, a to ani dle čl. 9 Smlouvy.

  - Změny ceny Díla

- Celková hodnota změn Díla v souladu s příslušnými změnovými listy tohoto dodatku č. 5 činí:

| CELKOVÁ CENA ZMĚN DÍLA BEZ DPH | 1 189 686,76 Kč |
| --- | --- |
| DPH | 249 834,22 Kč |
| CELKOVÁ CENA ZMĚN DÍLA VČETNĚ DPH | 1 439 520,98 Kč |

- V souladu s provedenými změnami Díla a příslušnými změnovými listy se Smluvní strany dohodly na změně celkové ceny Díla uvedené v čl. 6.1 Smlouvy, a to následovně:

| ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH | 767 374 473,14 Kč |
| --- | --- |
| DPH | 161 148 639,36 Kč |
| CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 928 523 112,50 Kč |

- Cena Díla podle předchozího odstavce v sobě zahrnuje změny ceny Díla podle všech dosavadních dodatků a zároveň indexaci ceny Díla ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy za čtvrté čtvrtletí roku 2024 a první čtvrtletí roku 2025.

III.

Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy, a to dnem připojení posledního z nich.

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.

- V souladu s ustanovením § 41 zákona č. 131/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila 17. Rada statutárního města Liberec usnesením č. 1158/2025 ze dne 2. 9. 2025..

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Změnový list č. 013, včetně jeho příloh

- Změnový list č. 025, včetně jeho příloh

- Změnový list č. 031, včetně jeho příloh

- Změnový list č. 033, včetně jeho příloh

- Změnový list č. 035, včetně jeho příloh

- Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

V Praze dne:							V Praze dne:

Metrostav DIZ s.r.o.						Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Karel Volf, MBA					Ing. Tomáš Erhard

Předseda sboru jednatelů					Jednatel

V Liberci dne:

Statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Zámečník, Csc.

Primátor