Národní kulturní památka Vyšehrad

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Kučerou, Ph.D., ředitelem

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Milan Wiesner-MIWISAN-sanace

Fyzická osoba zapsaná v OR u Městského soudu, oddíl A, vložka 634

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 1, 11000

IČO: 10147705, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SD/693/2025

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek I.

- Smluvní strany se dohodly vícepracích, které vychází ze zjištění na stavbě, skutečného stavu stavebních konstrukcí a následné úpravy projektového řešení. Vícepráce byly sestaveny na základě kontrolních dnů a stavebního deníku a byly samostatně kalkulovány a jsou přílohou tohoto dodatku včetně popisu činnosti.

Cena víceprací (bez DPH):		158.553,95,- Kč

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti smlouvy do 30. 9. 2025 z důvodu zhoršení klimatických podmínek nevyhovujících pro realizaci předmětu smlouvy a vlivem zjištění odchylek od předpokládaného stavu v projektové dokumentaci.

- Ostatní ujednávání zůstávají bez změny. Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

V Praze dne 5.9.2025			V Praze dne 5.9.2025

…………………………………….		…………………………………….

Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele

Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 1 – Položkový přehled víceprací