DÍLČÍ SMLOUVA Č. 12

k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě
aplikačního programového vybavení pro oblast
Správy údajové základny - IV

„MPSV – JMHZ“ – APV UDZ
- Dopady do aplikací v důsledku změny externí datové věty REGZEC

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:	Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO:		00551023

bank. spojení:	neveřejný údaj

č. účtu:		neveřejný údaj

zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

jednající:	Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Aricoma Digital s.r.o.

se sídlem:	Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10

IČO:		47117087

DIČ:		CZ47117087

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

bank. spojení:	Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu:		217570063/0300

zastoupená:	Bc. Janem Matušem, jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu č. 12 „MPSV – Jednotný rezortní identifikátor“ – úpravy APV Správy údajové základny, a to na základě Rámcové dohody o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny – IV ze dne 3. 11. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“), uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny – IV“, ev. č. Z2023-023606 byla dne 3. 11. 2023 mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda pro účely zajištění podpory a rozvoje aplikačního programového vybavení a modulů pro oblast Správy údajové základny.

Smluvní vztah uvedený v odst. 1 této Smlouvy byl uzavřen ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je 
i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem.  Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.

Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy 
č. 7 Rámcové dohody.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

CENA PLNĚNÍ

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

- Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

- 3 077 480,00 Kč bez DPH

- tj. 3 723 750,80 Kč včetně DPH.

Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody, 
a to při reflektování změny v osobě Objednatele ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou:

- Za Objednatele:	neveřejný údaj

- tel.: 	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

- Za Poskytovatele: 	neveřejný údaj

- tel.:	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou:

- Za Objednatele:	neveřejný údaj

- tel.: 	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

- neveřejný údaj

- tel.:	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

- Za Poskytovatele:	neveřejný údaj

- tel.:	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

- neveřejný údaj

- tel.: 	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:

- Za Objednatele:	neveřejný údaj

- tel.:	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

- neveřejný údaj

- neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

- Za Poskytovatele:	neveřejný údaj

- tel.: 	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

- neveřejný údaj

- tel.: 	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů souvisejících s touto Smlouvou jsou:

- Za Objednatele:	neveřejný údaj

- tel.:	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

- Za Poskytovatele:	neveřejný údaj

- tel.: 	neveřejný údaj

- e-mail:	neveřejný údaj

ZÁRUKA

Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (etap).

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost 
či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, 
a to s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat 
za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Za Objednatele: V Praze dne dle data el. podpisu | Za Poskytovatele: V Praze dne dle data el. podpisu |  |
| --- | --- | --- |
| ......................................................................... Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí |  | ......................................................................... Aricoma Digital s.r.o. |

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb

- Specifikace SLUŽEB

Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele dle čl. 3. odst. 3.1.3 Rámcové dohody rozvoj APV UDZ pro realizaci nutných úprav v souvislosti s projektem JMHZ MPSV. Jedná se o změny na úrovni datového modelu, úpravy rozhraní jednotlivých komponent a rozšíření APV oblasti UDZ pro zajištění dopadů změn externí datové věty REGZEC do aplikací UDZ.

Seznam relevantních změn externí datové věty

Pozn.: číslo v závorce je identifikátor položky v datovém slovníku projektu JMHZ

Nové položky

- employee.job.rel.detail (10502)

- employee.pens.reduced.age (10504)

Odstraněné položky

- employee.client.proofid@issuedate (10073)

- employee.client.proofid@expdate (10074)

- employee.client.adr@pos

- employee.client.fdr@pos

- employee.client.cdr@pos

- employee.comp@id (10121)

- employee.job.prof@dific (10429)

- employee.job.position@fro (10236)

- employee.job@per

- employee.comp@cni (10124)

Změna povinnosti položek

- employee.fact.healtrest@fro (10086)

- employee.fact@penben (10088)

- employee.nocitizen@perm (10105)

- employee.nocitizen@permtype (10106)

- employee.nocitizen@issue (10107)

- employee.nocitizen@permid (10108)

- employee.nocitizen@permfro (10109)

- employee.nocitizen@permto (10110)

- employee.nocitizen@permext (10111)

- employee.nocitizen@chngoblig (10112)

- ARI01 – úprava kontrol na datum vyplnění vs. datum nástupu v případě přihlášky k nástupu do zaměstnání

- Úprava VZT klient

- Úprava VZT zápisové modul

Kontroly budou implementovány následujícím způsobem:

- v případě, že údaj státní občanství = CZ musí být datum nástupu do zaměstnání <= Datum vyplnění,

- v případě, že údaj státní občanství <>CZ (je odlišné od CZ) nesmí být údaj datum nástupu do zaměstnání >= 9 kalendářních dní před datem vyplnění.

- ARI02 – Bližší určení PV

- Implementace nové položky „Bližší určení PV“

- Implementace kontrol a povinností závislých na bližším určení PV

- ARI04 – zrušení nových akcí AK09 – AK16 a jejich začlenění stávajících akcí AK01 – AK04

- Přidání nových druhů činností 10-14

- Implementace rozsahu a povinností polí Registrace zaměstnance v závislosti na druhu činnosti a Bližším určení PV

V rámci výše uvedených požadavků budou implementovány následující úpravy do aplikací:

- Úprava XSD interní datové věty ONZ

- VZT klient – úprava obrazovek, validací, vytváření datové věty

- VZT zápisový modul – úprava zápisu údajů do KE a VZT

- VZT webové služby – úpravy validační metody pro e-podání

- UI08 – úprava náhledu na datovou větu

- UI44 – úprava náhledu na datovou větu, úprava práce s osobami

- TCL – úprava náhledu na data kmenových evidencí

- Databáze – úprava datového modelu KE a VZT

- Úprava struktur pro přenos do Golden Gate

Seznam zkratek

KE	– Subsystém Kmenové evidence

SI2	– Rozhraní KE

UI44	– Aplikační programové vybavení KE

UI08	– Aplikační programové vybavení pro správu a prohlížení výsledků zpracování centralizovaných agend

VZT	– Aplikační programové vybavení pro oblast správy pojistných vztahů

APV	– Aplikační programové vybavení

KL	– Kontrolní linka

IK MPSV	– Identifikátor MPSV

BAM	– Business Activity Monitoring – databáze pro správu požadavků

ZM	– Zápisový modul

ESB	– ESB Backend – interní sběrnice

DV	– Datová věta

PV	– Pojistný vztah

DS	– Datová schránka

KRK	– Kontrolní registr klientů

OID	– Object Identifier

- Harmonogram

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétní etapy a uvádějí počet kalendářních dní. Hodnota „T“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

| Fakturační milník | Etapa plnění | Popis plnění | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
| FM 1 | Etapa 1 | Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení. | T + 60 |
|  | Etapa 2 | Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ a rozhraní obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy k instalaci do testovacího prostředí Objednatele. | T + 90 |
| FM 2 | Etapa 3 | Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ a rozhraní dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele. | T + 145 |
|  | Etapa 4 | Ze strany Poskytovatele předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorské, uživatelské příručky), instalačních balíčků a zdrojových kódů se zapracovanými změnami. | T + 145 |
|  | Etapa 5 | Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV UDZ instalována do produkčního prostředí Objednatele. | T + 150 |
|  | Etapa 6 | Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody. | T + 164 |

- Akceptační kritéria

Akceptace dílčích plnění proběhne v souladu s čl. 9. Rámcové dohody.

Akceptační kritéria pro fakturační milník FM 1

- Předání plně funkční verze upraveného APV UDZ a rozhraní obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, k nasazení do testovacího prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro fakturační milník FM 2

- Předání plně funkční verze upraveného APV UDZ a rozhraní obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele, k nasazení do produkčního prostředí Objednatele.

- Předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorské, uživatelské příručky), zdrojových kódů se zapracovanými změnami a instalačních balíčků na dohodnutém médiu. Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení.

- Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dní (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.

- Specifikace ceny

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro plnění podle této Smlouvy:

| Role | Počet ČH | Sazba za ČH v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektový manažer | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Architekt informačního systému | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Procesní analytik | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Senior vývojář | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Manažer servisní podpory | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Tester | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Celkem | neveřejný údaj |  | 3 077 480,00 Kč |

Přehled cen dílčích plnění (fakturačních milníků):

| Fakturační milník | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH |
| --- | --- | --- |
| FM 1 | 2 567 280,00 Kč | 3 106 408,80 Kč |
| FM 2 | 510 200,00 Kč | 617 342,00 Kč |
| Celkem | 3 077 480,00 Kč | 3 723 750,80 Kč |

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 1:

| Role | Počet ČH | Sazba za ČH v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektový manažer | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Architekt informačního systému | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Procesní analytik | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Senior vývojář | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Manažer servisní podpory | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Tester | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Celkem | neveřejný údaj |  | 2 567 280,00 Kč |

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 2:

| Role | Počet ČH | Sazba za ČH v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektový manažer | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Architekt informačního systému | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Procesní analytik | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Senior vývojář | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Manažer servisní podpory | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Tester | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Celkem | neveřejný údaj |  | 510 200,00 Kč |

- Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2.

- Součinnost

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Jednotlivé požadavky na součinnost Objednatele budou ze strany Poskytovatele konkretizovány podle postupu projektu na projektových schůzkách nejpozději 14 dní před požadovaným aktem součinnosti.