Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 250053

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem Národního muzea

(dále jen „Objednatel“)

a

AVT Group a.s.

se sídlem V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988

zastoupen: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva

(dále jen Zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2025 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 250053 (dále jen „smlouva.“).

II.

Z důvodu prodlení realizace stavby vinou generálního dodavatele stavby podle smlouvy o dílo č. 230542 nebylo možné převzít výstavní sály v Historické budově Národního muzea v rámci expozice Lidé a nelze tyto sály předat dodavateli AV zařízení ke smluvnímu plnění, se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 c) smlouvy se změní a zní:

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v termínech uvedených v následujících bodech:

c) předání a převzetí části předmětu smlouvy ve výstavních sálech 20.174, 20.175, 20.176 a dodání infrastruktury a dalších souvisejících dodávek a služeb; tato část předmětu smlouvy je definována jako položky D3, D4, D5, D6 a D7 v příloze č. 3 této smlouvy – Výkaz výměr: do 31. 1. 2026

III.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Dodatek je podepsán elektronicky.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. (Objednatel) |  | Ing. Petr Vlček AVT Group a.s. Jediný člen představenstva (Zhotovitel) |