Smlouva o poskytnutí uživatelských práv na programové prostředky

**SMLOUVA**

o poskytnutí uživatelských práv na programové vybavení OKmzdy

1. Smluvní strany
	1. Poskytovatel:

OKsystem, s.r.o.

Bubenské nábřeží 306 140 07 Praha 4

IČO: 00221970

DIČ: 007-00221970

Bankovní spojení: XXX

Zastupuje: XXX, jednatel společnosti

(dále jen Poskytovatel)

a

* 1. Nabyvatel:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1

IČO: 45769851 DIČ: Není plátce DPH

Bankovní spojení: XXX

Přímý zadavatel: Odbor informačních systémů (OIS)

Zastupuje: XXX, ředitel OIS

(dále jen Nabyvatel)

1. Předmět plněni
	1. Převedeni stávajících licencí (standardní - 5 licencí, zahraničí - 8 licencí) aplikačního programového systému OKmzdy na platformu pro Windows, dodávka medií a příručky uživatele v počtu 5 kusů, osobní asistence při instalaci zkušebních a ostré verze, základní proškolení ke každé verzi v rozsahu 1 dne.
	2. Speciální úpravy systému uvedené v článku 3 pro zabezpečení jeho plné funkčnosti ve specifických podmínkách nabyvatele.
	3. Úpravy systému dle uživatelských požadavků uvedené v příloze č. 1.

2. 4 Integrace systému OKmzdy s personálním systémem Peodesy používaným u nabyvatele, a to ve smyslu čerpání personálních dat z Oracle databáze Peodesy, případně integrace systému s budoucím finančním systémem nabyvatele formou vhodně definovaných datových rozhraní.

2.5 Poskytování údržby systému po dobu minimálně 5 let.

1. Speciální úpravy systému
	1. Údržba hodnot o cizích měnách, kurzech a koeficientech. Pro použití cizích měn vytvořit obsluhu pro pravidelnou měsíční uživatelskou změnu těchto hodnot.
	2. Výpočet částky náhrady zvýšených životních nákladů. Zavést možnost výplaty a zadávání příjmu ve valutách, zavést obsluhu pro uživatelské zadávání a změnu kursů a koeficientů cizích měn.
	3. Import dat ze stravovacího systému. Umožnit import dat ze stravovacího systému. Dávkový import počtu čerpaných stravenek do položky "Srážka - stravenky"
	4. Úprava tiskových sestav. Do tiskových sestav zapracovat rozšíření o valuty a složky zahraničního platu.
	5. Problematika přechodu ze zahraničí do ústředí a opačně. Společně s nabyvatelem navrhnout řešení této problematiky (v DOS verzí je řešeno dvěma databázemi a přenosem dat)
	6. Rozšíření konverzního programu o řešení přenášení speciálních dat pro zahraniční platy.
	7. Síťový provoz na databází Oracle 8.x a Microsoft SQL Server 7.x. Upravit program pro práci více uživatelů na jedné databázi při sdílení společných dat.
	8. Kontrola zadávání složek, různé role uživatelů, pravidla přístupu. Umožnit sdílení dat uživateli s různým stupněm oprávnění (vedoucí, účetní, personální, ředitel) podle přesně definovaných pravidel.
	9. Optimalizace databázových operací. Optimalizovat Čas potřebný pro načtení, uložení pracovníka a vytvoření sestav.
	10. Kompatibilní médium. Vytvoření a předávání dat na kompatibilním médiu pro ČNB a Českou poštu.
	11. Přehledy o příjmech v časovém období (dávky SSP, dávky v nezaměstnanosti, úvěry). Vytvořit sestavy s přehledem o příjmech za stanovené období pro potvrzování příjmů pro úvěrové společnosti, úřady SSP, úřady práce.
2. Časový harmonogram
3. 10. 2000 - instalace první verze pro seznámení a vyzkoušení

Bude předána verze se zapracovaným výpočtem zahraničního platu. V této verzi budou zapracovány úpravy dle Článků 3.1, 3.2, 3.5, 3.10, 3.11. Tato verze nemusí být ještě síťová,

10. 10. 2000 - předáni podkladů

Nabyvatel dodá podklady pro požadovanou formu, formát a obsah výplatního lístku, pravidlo pro posuzování odpracované směny pro použití při importu ze stravovacího systému a pravidla pro výpočet potvrzovaného příjmu pro SSP u pracovníků v zahraničí.

6.11. 2000 - instalace druhé verze

Kompletní verze pro vyzkoušení. Nemusí být ještě zapracovány úpravy ročních sestav (mzdový list, důchodový list,...).

Prosinec 2000 až začátek ledna 2001 - zapracováni změn zákonu a závěrečné opravy Zapracování aktuálních změn zákonů a oprava nedostatků zjištěných při testování.

5.1. 2001 - instalace ostré verze

Předání systému do rutinního provozu. V této verzi budou zapracovány body dle článků

1. až 3 .11 v plném rozsahu a body 1 až 6, 8, 10,12,14 až 16 přílohy Č. 1.

Leden až prosinec 2001 - integrace systému a dokončeni úprav dle přílohy č. 1 Integrace systému OKmzdy s personálním systémem Peodesy používaným u nabyvatele, případně integrace systému s budoucím finančním systémem nabyvatele.

1. Cena
	1. Cena předmětu plnění dle bodu 2,1, 2.2 a 2.3 této smlouvy činí 1.070.000,- Kč a DPH ve výší 53.500,- Kč, celkem 1.123.500,-Kč.
	2. Cena předmětu plnění dle bodu 2.5 této smlouvy pro období 1. kalendářního roku 2001 používání nové verze činí 250.000,- KČ, a DPH ve výši 12.500,- Kč, celkem 262.500,- Kč.

«j£eaajiro\_jgskvtování této služby počínaje rokem 2002^de\_§taam£fla^ialiadňU

* 1. Cenapřeametu plněni dle oocíu li'.4T teto smlouvy ku3e^tíuvovM!adohodou po konkretizaci požadavků nabyvatele na způsob integrace systémů.
1. Platební podmínky
	1. Platba dle bodu 5,1 bude provedena ve dvou splátkách. Zálohovou fakturu ve výši 337.000,- Kč vystaví poskytovatel po podpisu smlouvy. Zbytek ceny, tj. 786.500,- Kč včetně DPH zaplatí nabyvatel na základě faktury vystavené poskytovatelem po podpisu předávacího protokolu o předání systému do rutinního provozu.

6 2 Platba dle bodu 5.2 bude provedena na základě faktury vystavené poskytovatelem vždy k 1.4. běžného roku. V případě pozdějšího zprovoznění rutinní verze v roce 2001 bude poplatek pro tento rok úměrně snížen.

1. Splatnost faktur je 21 kalendářních dní.
2. Další ujednání
	1. Případná úprava navrženého řešení a odpovídající změna ceny je možná po oboustranné písemné dohodě.
	2. Kontaktní osoby nabyvatele pro odborné konzultace:

Ing. Růžena Klímová, vedoucí mzdové účtárny

Bc. Michal Toužín, informatik.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Poskytovatel prohlašuje, že jako autor programového vybavení OKmzdy je plně oprávněn uzavřít s Nabyvatelem tuto smlouvu na vymezený předmět plnění. Poskytovatel ponese veškeré následky, pokud by se toto prohlášení ukázalo jako nesprávné a nepravdivé.
	2. Nabyvatel se zavazuje, že předmět plnění, ani jeho jednotlivé části, nebude užívat nad rámec práv poskytnutých v této Smlouvě a že vytvoří takové podmínky, aby byla minimální možnost neoprávněného kopírování dodaného programového vybavení.
	3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. Byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Za Poskytovatele: Za Nabyvatele:

Datum: 06,10,2000

Datum: 06.10.2000

Podpis: Podpis:

Jméno: XXX, jednatel Jméno: XXX, ředitel OIS

Příloha č.l

Uživatelské požadavky na mzdový systém OKnazdy pro Windows

1. Propojenost dnes samostatně fungujících Částí (ústředí x zahraničí) při zachování dvou výplatních termínů. Pro realizaci tohoto požadavku bude patrně nutné každému pracovníku z jednoho souboru přiřazovat určitou hodnotu. Výběrem zaměstnanců s příslušnou hodnotou tak získat soubor zaměstnanců pro jeden výplatní termín (ústředí), Ostatní zaměstnanci v aktivním stavu budou pak zpracováni ve druhém výplatním termínu (zahraničí).
2. Možnost provádět změny platových náležitostí ke kterémukoliv dni měsíce. Jedná se o změny platového tarifu, osobního příplatku, příplatku za vedení, změny úvazku. V této souvislosti je nutné mít na zřeteli i tu skutečnost, že náhrady zvýšených životních nákladů musí být v přímé vazbě na délku pracovněprávního vztahu v zahraničí.
3. Zajistit výstupy kompatibilních médií pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a pro Oborovou zdravotní pojišťovnu bank a spořitelen za celou organizaci \* až po zpracováni souboru „zahraničí“ Datová rozhraní OZP jsou přílohou tohoto materiálu.
4. Zajistit výstupy kompatibilních médií pro ČNB, Českou poštu a Českou spořitelnu zvlášť za soubor ústředí a soubor zahraničí.
5. Do kompatibilního media pro ČNB zahrnout úhrady zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daní, a to v souladu s bodem 4.

6 Posílit vnitrní kontrolu software tak, aby nebylo možné k jednomu pracovněprávnímu vztahu zadat 2x platové náležitosti (platový tarif, osobní příplatek, příplatek za vedení) a zamezilo se tak možnému přeplatku mzdy.

1. Posílit sestavu „upozornění pro mzdovou účetní“ o tato hlášení:
* nemoc v ochranné době
* podpůrci doba Činí od začátku roku do data (upozornění tisknout až při hodnotě vyšší než 200 kalendářních dnů)
* u důchodce a plně invalidního důchodce činí podpůrci doba od začátku roku do data

(toto upozornění je vázáno na rozšíření matričních dat o zaměstnanci, aby bylo možné zadat příslušnost do kategorie „Důchodce, poživatel plného invalidního důchodu”)

* záporná dobírka
* překročen nárok na dovolenou
* u důchodce, který je v kategorii „důchodce se sledovaným příjmem“ hlásit překročení dvojnásobku životního minima - opět je nutné rozšířit údajovou základnu pracovníka.
1. Náhrada zvýšených životních nákladů je ve výjimečných případech vyplácena v Kč. Abychom nemuseli používat nestandardní postupy, je potřeba pro tuto operaci vytvořit novou složku mzdy, která bude označena jako NZŽN v Kč a bude nepojištěná, nedaněná a nebude vstupovat do průměru

pro výpočet nemocenských dávek ani do průměru pro náhrady. V rekapitulaci je nutné tuto složku mzdy uvádět též samostatně a nezahrnovat do hrubé mzdy. Na mzdovém listu musí být též uvedena

samostatně s příslušným označením NZŽN v Kč. Poznamenáváme, že náhrada zvýš. životních nákladů musí být vyplácena v závislosti na délce pracovněprávního vztahu v zahraničí.

ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Odbor informačních technologií
118 00 Praha 1, Loretánské náměstí 5