SMLOUVA O DÍLO

MUZ/236/2025

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

- Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

IČO: 00064432, DIČ: CZ00064432

se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
zastoupen RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem

e-mail: macek@muzeumprahy.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- Martin Ondráček

IČO: 08135240, DIČ CZ7710030306

se sídlem Brechtova 829, 149 00  Praha 4

bankovní spojení: xxx

zastoupen Martinem Ondráčkem

e-mail: xxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo následujícího znění (dále jen „Smlouva“):

Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „Výmalba interiérů Müllerovi vily“ realizovaného jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „veřejná zakázka“), kdy byla nabídka Zhotovitele vybrána Objednatelem jako nabídka pro Objednatele nejvhodnější.

- Předmět Smlouvy

  - Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 2. 9. 2025 pro provedení „Výmalby interiérů Müllerovi vily“, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, výzvou k podání nabídek, závaznými právními předpisy a technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést pro Objednatele realizaci restaurátorské výmalby interiérů objektu Müllerova vila na adrese Nad Hradním vodojemem 642/14, 162 00 Praha 6 – Střešovice, která je součástí pozemku parc. č. 865 v k. ú. 729302 Střešovice (dále jen „Budova“) a předat Objednateli předmět díla bez vad a nedodělků a Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu díla dle této Smlouvy.

  - Dílem podle této Smlouvy se rozumí zejména realizace interiérové výmalby Budovy včetně přípravy podkladů a provedení veškerých souvisejících stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení díla ve stanovených termínech (dále jen „Dílo“). Dílo dále zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Vyjádřením Národního památkového ústavu 
č. j.  NPÚ-310/54018/2025 ze dne 10. 7. 2025 v plném rozsahu, nerozporuje ji a souhlasí s ní. Zhotovitel dále prohlašuje, že místní podmínky jsou mu známy z podkladů předaných Objednatelem, řádně je prozkoumal a posoudil, a že všechny práce potřebné k řádnému provedení Díla mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto Smlouvou.

  - Jakékoliv změny v rozsahu Díla budou sjednány písemnými dodatky jako změny Smlouvy a budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité materiály před jejich použitím rovněž s dotčenými orgány památkové péče.

- Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování plnění neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vyčerpání maximální ceny Díla dle článku III. odst. 3.1.

  - Práce budou realizovány průběžně v závislosti na jednání s příslušnými institucemi, a to především zástupci památkové péče, které však nesmí být způsobeny konáním resp. nekonáním zhotovitele, nebo jinými provozními a technickými důvody ležící na straně objednatele např. v souvislosti se stěhováním sbírkových předmětů a dalších činností týkající se údržby Budovy.

  - Objednatel je oprávněn kdykoli Zhotoviteli nařídit přerušení provádění Díla nebo jeho části. Jestliže k přerušení provádění Díla dojde zaviněním Objednatele, má Zhotovitel právo na adekvátní prodloužení lhůty pro Předání a převzetí Díla nebo jeho části, a to maximálně o dobu pozastavení provádění Díla nebo jeho části, pokud to bude technologicky možné.

  - Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla nebo jeho části, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Důvody přerušení provádění Díla nebo jeho části je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

- Cena Díla

  - Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení a předání Díla ve výši:

Cena Díla bez DPH:	450.000,- Kč

DPH 21 %:	  94.500,- Kč

Cena Díla celkem vč. DPH:	544.500.- Kč

za splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této Smlouvy vyplývajících (dále jen „Cena Díla“). DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.

  - Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná.

  - Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému poskytnutí plnění, zejména veškeré náklady:

- na úplné a kvalitní poskytnutí plnění,

- na zhotovení, dodávku, uskladnění, správu všech součástí, celků a materiálů nezbytných k poskytnutí plnění,

- na dopravu a skladování,

- běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k poskytnutí plnění,

- na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

- vyplývající ze zvláštností poskytovaného plnění,

- běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění poskytovaného plnění.

  - Objednatel připouští změnu Ceny Díla pouze v případě změn, které si Objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám DPH.

- Platební podmínky

  - Smluvní cena bude Objednatelem hrazena dílčími platbami dle skutečného, Objednatelem schváleného postupu včetně finančních nákladů na provádění Díla Zhotovitelem.

  - V předávacím protokolu musí být uveden výčet všech v příslušném období skutečně vykonaných prací a dodávek na provedení Díla.

  - Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů (faktur) se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vystavených Zhotovitelem vždy za příslušné období zpětně po písemném schválení předávacího protokolu Objednatelem.

  - Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli fakturu v případě, že nebude splňovat tyto náležitosti, v takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury.

  - Faktura bude vystavena v elektronické podobě a zaslána na adresu Objednatele faktury@muzeumprahy.cz se všemi požadovanými přílohami nebo osobně doručena na adresu sídla Objednatele. Splatnost každé faktury je 30 kalendářních dní od data jejího doručení Objednateli.

  - Dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury obsahující náležitosti uvedené v této Smlouvě, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli úrok z prodlení z dlužné částky v zákonem stanovené výši.

- Pojištění

  - Počínaje dnem účinnosti této smlouvy odpovídá Zhotovitel za veškeré způsobené škody na Díle anebo Budově, a to až do převzetí hotového Díla Objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou Smlouvu, jejíž pojistné plnění bude pokrývat po celou dobu úhradu škody způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob a Objednateli nebo škody způsobené na životním prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této Smlouvy s ročním limitem pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč.

  - Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění díla v Budově pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

  - Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou Smlouvu pokrývající rizika vyplývající z pracovních úrazů svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět jakékoliv práce na Díle dle této Smlouvy. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že Zhotovitel řádně platí povinné pojištěni zaměstnanců dle zákona.

  - Zhotovitel je povinen kdykoli na vyžádání doložit Objednateli, že byly uzavřeny pojistné Smlouvy v touto Smlouvou nebo zákonem požadované výši.

  - Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou Smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanovené lhůtě plné znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné Smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.

  - V případě, že Objednatel nebo Zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodrženi pojistných podmínek.

- Místo plnění Díla

  - Objednatel se zavazuje umožnit přístup Zhotoviteli do prostor plnění Díla.

  - Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu místa plnění. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění, ke kterým případně dojde činností Zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje po dokončení prací vyklidit a uvést místo plnění do náležitého stavu.

  - Zhotovitel se zavazuje respektovat skutečnost, že Budova je památkově chráněným objektem zapsaným v seznamu kulturních památek, rejst. č. ÚSKP 183 (r. č. KP 40543/1 – 1524), a bude dodržovat podmínky a požadavky orgánů památkové péče a bude chránit Budovu před poškozením.

- Způsob provádění Díla

  - Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:

- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedeni Díla řádným způsobem;

- zajistit kvalitní řízení a organizaci práce a dohled nad řádným provedením Díla a nezbytnou kontrolu jakosti prováděných prací;

- při provádění prací zajistit instalaci adekvátních opatření tak, aby nedocházelo k poškození nebo znečištění Budovy;

- omezit provádění Díla na místo provádění Díla a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky;

- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, nařízení orgánů památkové péče, závazné i doporučené technické normy a vyhlášky, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele;

- chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody minimalizovat a nahradit na vlastní náklady;

- na žádost objednatele zajistit spolupráci s dalšími dodavateli Objednatele či jim poskytne součinnost (např. tým restaurátorů, dodavatel EPS);

- práce prováděné v blízkosti zabezpečovacích prvků budou koordinované s vedoucím bezpečnosti muzea a jejich případné dočasné odpojení musí být vždy provedeno pouze s jeho prokazatelným souhlasem;

- v průběhu provádění Díla předkládat ke schválení vzorky užitých materiálů a technologií, a to nejméně 10 dnů před zahájením příslušných prací.

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedeni i na místech, která mohou být prováděním Díla dotčena a denně čistotu a pořádek na předmětných místech kontrolovat. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit průběžné odstraňování nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení Díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

  - Zhotovitel není oprávněn používat jiná odběrná místa než ta, která určil Objednatel. Platí přísný zákaz používat vnitřní kanalizaci Budovy pro odstraňování odpadů.

  - Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů.

  - Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla je vždy plně k tíži a na vrub Zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění Díla zavdala k takovému postihu příčinu.

- Kontrola provádění Díla

  - Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla.

  - Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn vstupovat do všech prostor, kde se provádí Dílo nebo činnosti s prováděním Díla související.

  - Zjistí-li Objednatel nebo jím pověřený zástupce při svých kontrolách nedostatky, určí k jejich odstranění přiměřenou lhůtu.

- Předání a převzetí Díla

  - Dílo nebo část Díla se považuje za provedené, je-li řádně a v souladu s touto Smlouvou dokončeno a předáno.

  - Objednatel je oprávněn Dílo nebo část Díla nepřevzít, pokud:

- vykazuje zjevné vady a nedodělky,

- Zhotovitel Objednateli nepředá některý z dokumentů, které je dle této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů povinen předat spolu s Dílem.

  - O Předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol o Předání a převzetí Díla.

  - Jestliže Objednatel odmítne převzít Dílo, sepíší Smluvní strany protokol, v němž Objednatel uvede, že Dílo nepřevzal a z jakých konkrétních důvodů.

- Smluvní pokuty

  - Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.

  - V případě prodlení s předáním nebo dokončením Díla z důvodů na straně Zhotovitele má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

  - Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly Objednatelem stanoveny v Protokolu má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení.

  - Smluvní pokutu může Objednatel započíst oproti kterékoli pohledávce Zhotovitele z titulu úhrady části ceny Díla, kterou uplatnil nebo uplatní Zhotovitel vystavením faktury.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady veškeré újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

- Záruky

  - Za všechny vady Díla, které se vyskytnou po Převzetí a převzetí Díla Objednatelem v záručních lhůtách nese odpovědnost Zhotovitel.

  - Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele v odpovídající záruční době 24 měsíců.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla prokazatelně způsobeny Objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.

  - Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u Zhotovitele bezodkladně.

- Bezpečnost a ochrana zdraví

  - Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle této Smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdrávi při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení Díla i při veškerých činnostech s provedením Díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.

  - Zhotovitel je povinen zajistit vybavení všech osob vykonávající činnosti související s provedením Díla ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti. Odpovídá za porušení této povinnosti a rizik s tím spojených.

  - V případě úrazu pracovníka Zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů Zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s prováděním Díla.

- Odstoupení od Smlouvy

  - Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, v případě že Zhotovitel:

- je v prodlení se zahájením plnění Díla delším než 10 pracovních dnů;

- neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;

- přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s požadavky zástupců památkové péče, relevantními technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny Objednatele.

  - Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace nebo byl pravomocně prohlášen úpadek této druhé Smluvní strany.

  - Každá ze Smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nezaviněná okolnost (dále jen „Vyšší moc“), v jejímž důsledku kterákoli ze Smluvních stran po dobu delší než 20 pracovních dnů nemůže plnit své závazky z této Smlouvy.

  - Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem.

  - Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. Při ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle Smlouvy. Zánikem Smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) peněžité sankce podle Smlouvy.

- Komunikace Smluvních stran

  - Osobami, oprávněnými k úkonům mezi Smluvními stranami, jsou pro účel této Smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

- na straně Objednatele: xxx;

ve věcech technických: xxx;

- na straně Zhotovitele: xxx

- Ustanovení společná a závěrečná

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

  - Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi Smluvními stranami. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy v této Smlouvě.

  - Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí především občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.

  - Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto Smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné podpisem oprávněných zástupců Smluvních stran a účinné uveřejněním v registru smluv.

  - Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku a úmyslu Smluvních stran.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve tři (3) vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Pro případ, že tato smlouva je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, je vyhotovena v jednom (1) provedení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto smlouvu uzavřít.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy. Všechny Přílohy společně s touto Smlouvou tvoří vzájemně se doplňující smluvní dokumenty.

Příloha č. 1: 	nabídka Zhotovitele ze dne 2.9.2025

Příloha č. 2: 		Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče č.j. NPÚ-310/54018/2025

| Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace V Praze dne 22.9.2025 ______________________ RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel | Martin Ondráček V Praze dne 29.9.2025 ______________________ Martin Ondráček |
| --- | --- |