Dodatek č. D

VDodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2122/17

č. zhotovitele:  17001

uzavřené 18.04.2017 podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

# Objednatel:	Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupený:	Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města

IČ:	00290629

bank. spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	VIPA project, s.r.o.

Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč

zastoupený:	Ing. Pavel Vidlák - jednatel

ve věcech tech.:	Ing. Pavel Vidlák

IČ:	04637470

DIČ:	CZ04637470

bank. spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 2. Předmět díla se v odstavci 2.1 mění způsob číslování (původní SO 01 se mění  SO 01.1 aSO 02 na SO 02.1)) a rozšiřuje rozsah projektové dokumentace o stavební objekt ( SO 01.2 Kanalizace – vložkování – ulice Horova – Chelčického a SO 02.2 Vodovod ulice Horova – Alšova).

Projektová dokumentace bude nově členěna dle následujících stavebních objektů:

SO 01.1    –  Kanalizace ulice  Chelčického

SO 01.2    –  Kanalizace – vložkování – Ulice Horova – Chelčického

SO 02.1   –   Vodovod ulice Chelčického

SO 02.2   –   Vodovod ulice Horova – Alšova

SO 03      –   Veřejné osvětlení

SO 04      –   Komunikace

SO 05      –   Přeložky (telekomunikačních vedení, nn)

II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 3. Způsob a rozsah vypracování díla se v odstavci 3.1 rozšiřuje soupis vlastníků dotčených nemovitostí stavbou a soupis sousedních pozemků stavby pro SO 01.1, SO 02.1, SO 03, SO 04 a SO 05 o soupis vlastníků dotčených nemovitostí stavbou a soupis sousedních pozemků stavby pro SO 01.2 a SO 02.2.

III.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. Čas a místo plnění, předání díla se znění odstavce 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

- Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo (projektovou dokumentaci):

do 30.11.2017 projektovou dokumentaci pro potřeby  územního řízení včetně souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí

do 15.12.2017  souhlasná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 6. Cena díla a jeho úhrada se znění odstavce 6.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

- Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

| Dílo | Kč bez DPH | 21% DPH | Kč vč. 21% DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01.1, 02.1, 03, 04, 05 včetně inženýrské činnosti a souhlasu vlastníků | 95 000,00 | 19 950,00 | 114 950,00 |
| SO 01.2 a SO 02.2 včetně inženýrské činnosti a souhlasu vlastníků | 66 000,00 | 13 860,00 | 79 860,00 |
| Celkem za dílo | 161 000,00 | 33 810,00 | 194 810,00 |

Cena za dílo celkem slovy:  stodevadesátčtyřitisíceosmsetdeset korun českých vč. 21% DPH

V.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí    odboru správy  majetku  a  investic  města,  Městského  úřadu  v  Třebíči,  k    rozhodnutí  je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k)  organizačního  řádu Městského úřadu v Třebíči,  účinného ode dne 01.01.2014,  schváleného radou  města na 37. schůzi  dne

03.12.2013.

V Třebíči dne 28.08.2017				V Třebíči dne 28.08.2017

za objednatele:						za zhotovitele:

.........................................					.........................................

Mgr. Pavel Kraus						  Ing. Pavel Vidlák

vedoucí OMIM                                                                       jednatel