Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo SML/1619/2025

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1619/2025

# Smluvní strany

## statutární město Karviná

se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí

Odboru komunálních služeb

jednání ve věcech:

- smluvních:			XXXX

XXXX

- technických:			XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

IČ:				00297534

DIČ:				CZ00297534

bankovní spojení:		XXXX

číslo účtu:			XXXX

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54398

zastoupena:			Jan Sojnek, jednatelem společnosti

se sídlem:			1.máje 230, 739 61 Třinec-Staré Město

IČ:				29451809

DIČ:				CZ29451809

bankovní spojení:		XXXX

č. účtu:				XXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2025 Smlouvu o dílo č. SML/1619/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Oprava mostu M 44/5 přes Larischův příkop na ul Lešetinské v Karviné – Starém Městě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle zpracované dokumentace ze 05/2025. Předmětem Smlouvy je provedení oprav spočívající v očištění konstrukce, vyspravení dilatačních spár, říms, provedení nové asfaltové vrstvy v ploše mostu, nátěr zábradlí, osazení nových svodidel.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

Z důvodu členitosti terénu není potřeba provést nájezdové klíny, není potřeba provést záchranný slov ryb a převod vody potrubím. Naopak je nutné odtěžit větší množství naplavenin z koryta toku, než bylo uvažováno, je nutné opravit u opěry č. 2 zjištění uložení vegetační dlažby pod naplaveninami, na požadavek objednatele vyčištění koryta na náletových dřevin v délce 7 bm (nátoková strana) a 5 bm (výtoková strana) v celém profilu koryta.

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 100.576,96 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 47.749,60 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.

Cena díla se zvyšuje o +52.827,36 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena bez DPH | 972.742,31 Kč |
| --- | --- |

„

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena bez DPH | 1.025.569,67 Kč |
| --- | --- |

„

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne 6.10.2025				V Třinci dne 3.10.2025

za objednatele	                                               za zhotovitele

| ………………………………………… | ………………………………………… |
| --- | --- |
| za statutární město Karviná | za STAVBY A STATIKA spol. s r.o. |
| Ing. Jana Maierová, MPA | Jan Sojnek |

vedoucí Odboru komunálních služeb	             jednatel společnosti