Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 1082/2025/SS

„Oprava stávajících chodníků a parkovacího stání, Mělník - Vehlovice“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

# k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

- kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, xxx

- dále jen „objednatel“

fast production s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 08231702, DIČ: CZ 08231702, 
bankovní spojení Fio banka, a.s., číslo účtu 2401683286/2010,
zastoupen Ludvík Rochl, jednatel,

- kontaktní osoba: Ludvík Rochl, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze soudu, oddíl C, vložka 315212,
dále jen „zhotovitel“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 17. 6. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá obnově stávajících chodníků a parkovacích stání, vjezdů do nemovitostí a ostatních přiléhajících ploch podél komunikace z kamenné dlažby na návsi městské části Vehlovic, města Mělník v celkové ploše cca 1 000 m2 (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 5. 2025.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění a hodnoty díla z následujících důvodů:

- změna dlažby z naceněného standartu na nadstandart dle vzoru z ulice Fričova, Mělník;

- nová pokládka dlažby okolo kapličky.

Článek 3.2.1. se prodlužuje o 1 měsíc. Nově tento článek zní takto:

- 3.2.1.	zahájení díla – převzetí staveniště: do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště.

Článek 5.1. se mění tak, že se cena navyšuje o vícepráce ve výši o 546 508,27 Kč bez DPH, přílohou je specifikace víceprací. Tento článek nově zní takto:

- 4.1.	Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 1 933 729,09 Kč bez DPH, 2 339 812,20 Kč s DPH, a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

- Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1082/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 655/2025/R ze 
dne 15. 9. 2025.

Data viz elektronické podpisy

V Mělníku 	 				V Praze

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ludvík Rochl
starosta města Mělník 				jednatel