# VZ – 701/2017

# Smlouva o dílo č. 1/2017

Uzavřená podle § 536 obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednavatel	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín,příspěvková organizace

Teplická 65, 405 05 Děčín 9

Oprávněný zástupce					Mgr. Roman Stružinský, ředitel školy

IČO							65082133

Bankovní spojení					Česká spořitelna a. s., Děčín 1

Číslo účtu						921186399/0800

Telefon 						412 544 321

Zhotovitel                                                                 Stavební firma

Majer Jan

Chlum 2

405 02 Děčín 34

Oprávněný zástupce					Majer Jan

IČO							68431228

DIČ :         						CZ7802042380

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je :

- oprava prasklého pláště a drenáží  (dle písemné nabídky) na budovách školy

U Zámečku 352, Děčín IX

2.2 Všechny práce se zhotovitel zavazuje provést tak, aby ve výsledku odpovídaly platné

hygienické legislativě.

2.3 Práce nenaruší chod a provoz školy

III.

Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení prací:   14. 8. 17                Termín dokončení díla  27 .8 .17

IV.

Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena za provedenou práci a materiál je dle nabídky  109 263,- Kč včetně DPH.

4.2. Cenu za vyhotovení díla uhradí objednavatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví

a předá objednavateli po předání provedeného díla.

4.3. Faktura bude obsahovat, kromě běžných náležitostí, označení díla.

4.4. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne doručení na Speciální základní školu Speciální

mateřskou školu, Děčín, příspěvková organizace, Teplická 65, 405 05 Děčín 9

4.5. Pokud faktura nebude obsahovat příslušné náležitosti, nebo bude mít jiné závady

v obsahu, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli, bez zaplacení, na doplnění.

Lhůta splatnosti se v takovém případě začne počítat ode dne doručení opravené

(doplněné) faktury.

V.

Záruční doba – zodpovědnost za vady

5.1. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná plynout po dokončení a předání díla objednavateli.

5.2. Případná reklamace bude uplatněna písemně a nahlášena zhotoviteli.

VI.

Smluvní pokuty

6.1. Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený ve čl. II v termínu uvedeném

ve čl. III, zaplatí smluvní pokutu za každý den prodlení 1 % z pevné ceny s tím, že částka

za pokutu bude odečtena z dohodnuté pevné ceny a o tuto částku se sníží maximální cena

za dílo.

6.2. V případě prodlení objednavatele s úhradou faktury je tento povinen zaplatit zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení.

VII.

Závěrečné ustanovení

7.1. Doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou

předem projednány na základě kalkulace ceny, předložené zhotovitelem.

7.2. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží

po jednom vyhotovení.

  - Obě strany prohlašují, že smlouvu podepsali podle své svobodné vůle, ne pod nátlakem

nebo v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Děčíně dne 11.8.2017

Zhotovitel  Majer Jan                                                   Objednavatel Mgr. Roman Stružinský

…………………………					……………………………..