Dodatek č. 1 k objednávce opravy akce číslo MK/N/2025/18 na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 28.6.2024

# Smluvní strany:

SPORTES Svitavy s.r.o.

IČO: 62062620, DIČ: CZ62062620

Se sídlem: Tovární 677/28, Předměstí, 56802 Svitavy

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

Číslo účtu: 101421824/0300 vedený u ČSOB a.s.

## Za níž jedná Ing. Bronislav Olšán, jednatel

- -dále jen objednatel-

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 15035221, DIČ: CZ15035221

Se sídlem: Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná: Jaroslav Jerie, jednatel

- -dále jen zhotovitel-

# Předmět díla:

- Oprava chodníku ulice Hálkova

Termín zahájení díla: 5.9.2025

# Objednatel předal zhotoviteli prostor staveniště bez vad a právních závazků

# Termín provedení díla: do 6.10.2025 (v případě příznivého počasí)

- Místo plnění: ulice Hálkova Svitavy

# Dodatkem č. 1 k objednávce č. MK/N/2025/18 se mění rozsah díla.

# Vzhledem k požadovanému rozsahu oprav komunikací došlo k snížení výměr ploch chodníku. Celkově došlo k navýšení o geodetické zaměření, které původně nebylo součástí rozpočtu.

- Vícepráce ve výši 3054,66 Kč

# Cena díla: 1168059,71 Kč bez DPH

# Příloha: bez

# Datum: 6.10.2025

# Podpis objednatele:

# Podpis zhotovitele:

# Další informace:                    ---

Potvrzení dodatku č. 1 objednávky opravy akce číslo MK/N/2025/18 na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 28.6.2024.

Zhotovitel:

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 15035221, DIČ: CZ15035221

Se sídlem: Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná: Jaroslav Jerie, jednatel

Potvrzuje přijetí dodatku č. 1 objednávky opravy akce číslo MK/N/2025/18.

Podpis:

Datum doručení objednateli: 06.10.2025