- Dodatek ke smlouvě o dílo č. 3238

uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	František Čapek

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel :		Veselý & Žemlička s.r.o., Okružní 1144, 500 03 Hradec Králové

Zastoupená jednatelem společnosti Markem Veselým

IČ       25989651

DIČ    CZ25989651

Bankovní spojení – ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu –  252530075/0300

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Marek Veselý	tel. 608962561

ve věcech technických	Marek Veselý	tel. 608962561

- Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl C, vložka 18773

- Předmět díla

# Školní jídelna Holice, Nádražní 1021 – výměna oken a vchodových dveří, rekonstrukce sociálních zařízení a úprava rozvodů vody – dodatek č. 1 na vícepráce

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je zhotovení víceprací na objektu školní jídelny (viz položkový rozpočet – příloha č. 1) a na objektu školní družiny ((viz položkový rozpočet – příloha č. 2) ze dne 8.8. 2017, které vznikly po oboustranné dohodě.

Tímto se mění následující článek z původní smlouvy:

- Cena díla

Cena díla z původní smlouvy	, bez DPH			1 299 621,00 Kč

Cena za vícepráce v objektu školní jídelny, bez DPH	     45 790,00 Kč

Cena za vícepráce v objektu školní družiny, bez DPH	   768 036,15 Kč		Cena celkem bez DPH			                        2 113 447,15 Kč

DPH 21%							   443 823,90 Kč

Cena díla včetně DPH	 				2 557 271,05 Kč

- Termín plnění

Termín dokončení a předání hotového díla byl z důvodu víceprací stanoven do  15.9.2017.

Ostatní ujednání z původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo bude sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Objednatel zajistí řádné uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek  se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne 28. 8. 2017 usnesením č. 351/2017.

- Přílohy: Položkový rozpočet

V Holicích dne					V Hradci Králové

Za objednatele :                                                       	Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk       				Marek Veselý

starosta města  					jednatel společnosti