- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3151

uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	Roman Kašpar

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel :		WN service s.r.o.

Labská 725, 533 04 Sezemice

Zastoupený Bc. Petrem Novotným

IČ       02687631

DIČ	CZ02687631

Číslo účtu –  4118411399/0800

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Bc. Petr Novotný	608216851

ve věcech technických	Martin. A. Weber	608220011

Bc. Petr Novotný	608216851

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 33291

- Předmět díla

2.1		Předmětem díla je zhotovení stavby „Stavební úpravy objektu č. p. 406“

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly během rekonstrukce na základě oboustranné dohody.

Tímto se mění následující články původní smlouvy:

- Cena díla

3.1.	Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

Cena z původní smlouvy		951 029,00	Kč bez DPH

Vícepráce dle dodatku č.1		446 164,00	Kč bez DPH

Vícepráce dle dodatku č.2		  22 825,00	Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 	         1 420 018,00      Kč bez DPH

DPH 15%				213 003,00	Kč

Cena díla včetně DPH         	         1 633 021,00	Kč s DPH

- Termín plnění

Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků se přesouvá

z 27.7. 2017 na 25.8.2017.

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě bude sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Dodatek č. 2 se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne 14.8.2017 usnesením

č. 328/2017.

- Přílohy: Položkový rozpočet

V Holicích dne				V Sezemicích dne

Za objednatele :                                              Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk      			Martin A. Weber                        	.

starosta města 					jednatel