Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:				Česká republika – Úřad práce České republiky

sídlo:					Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupena:				Mgr. Lucií Kolářovou, DiS., ředitelkou KrP v Brně ÚP ČR

IČO:					724 96 991

kontaktní a fakturační adresa:	Česká republika – Úřad práce České republiky

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Brně

Polní 1011/37, 659 59 Brno

bankovní spojení:			xxx

číslo účtu:				xxx

ID datové schránky: 			syyztwe

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			CERGOMONT s.r.o.

sídlo:			Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

jednající:			xxx

xxx

IČO: 			469 93 223

kontaktní a fakturační adresa: 	Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

bankovní spojení: 			xxx

číslo účtu: 			xxx

ID datové schránky: 			e7pcijy

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

I.

Preambule

  - Mezi smluvními stranami existuje závazkový vztah v podobě písemné smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 12. 6. 2025 (dále také jen „Smlouva“) a která vzešla z otevřeného řízení jako jedné z forem zadávacího řízení podle zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

  - Tento Dodatek č.1 je uzavřen pro investiční akci „ÚP ČR – Blansko – rekonstrukce kotelny, Vodní 1992/9, i. č. akce 013V932006351“.

II.

Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce, které vznikly při realizaci investiční akce s výše uvedeným názvem.

Předmětné změny oproti původnímu projektu vyplynuly z okolností zjištěných při provádění akce, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2. Zhotovitel v rámci probíhajících stavebních prací navrhuje provést takové změny a doplnění díla, které zahrnují veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a jeho dokončení v plánovaném termínu:

- úprava stávajícího větracího otvoru ve stěně kotelny

- vybourání podlah v plynoměrně a doplnění hydroizolace

- doplnění armování betonové mazaniny v kotelně a úprava uložení poklopu šachty

- úpravy komínové lávky

III.

Cena díla

3.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že cena „Dodatečných stavebních prací“ je stanovena dle podmínek výše uvedené smlouvy o dílo a činí:

71.173,31 Kč bez DPH

14.946,40 Kč DPH 21%

86.119,71 Kč včetně DPH

3.2. Čl. III bod 3.1 Smlouvy o dílo se v návaznosti na předchozí čl. III. bod 3.1 tohoto Dodatku č.1 mění takto:

Cena bez DPH činí:

2.404.505,31 Kč (slovy: dvamilionyčtyřistačtyřitisícpětsetpět korun českých třicet jeden haléř)

21% sazba DPH činí:

504.946,12 Kč (slovy: pětsetčtyřitisícedevětsetčtyřicetšest korun českých dvanáct haléřů)

Celková cena díla včetně DPH činí částku:

2.909.451,43 Kč (slovy: dvamilionydevětsetdevětticísčtyřistapadesátjedna korun českých čtyřicet tři haléře)

IV.

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

4.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

  - Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha – Oznámení změn včetně oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

| V Brně 6.10.2025 | V Blansku 5. 9. 2025 |
| --- | --- |
| Mgr. Lucie Kolářová, DiS. ___________________ objednatel | xxx xxx ________________ zhotovitel |