SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1015/2025

Název díla:

„Bílina, k.ú. Bílina - náhradní výsadba BP a pěstební péče“

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka A 13052 vedená u Krajského soudu v Ústí nad

Labem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: osoba odpovědná za provedení díla:	tel.:

e-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v živnostenském rejstříku: Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Městským úřadem v Žatci pod e.č. MUZAZU/891/2013/3

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Čl. I. PŘEDMĚT DÍLA

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro VZMR s názvem „Bílina, k.ú. Bílina - náhradní výsadba BP a pěstební péče“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

- Předmětem díla je:

Výsadba dřevin dle projektové dokumentace ř.km 19,46 – 39,61 Velvěty-Bílina náhradní výsadba a následná pěstební péče, zpracovaná v květnu 2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Místo provádění díla: k.ú. Bílina, pozemkové parcely č. 2269/1, 2269/2

- Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Rozsah prací:

Je specifikován v projektové dokumentaci ř.km 19,46 – 39,61 Velvěty-Bílina náhradní výsadba a následná pěstební péče, zpracovaná v květnu 2025, tj. v příloze č. 1 této smlouvy.

Práce, které jsou předmětem díla, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami.

Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.

- Za předmět díla se dále považuje:

- zdokumentování současného stavu, pro pozdější porovnání stavu po dokončení díla. V případě poškození bude vše uvedeno do původního stavu.

- průběžné čištění komunikace od nečistot, které vozidla na komunikaci z prostoru pracoviště vynesou

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty,

- vybudování pracoviště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,

- zajištění případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

- odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených plněním zakázky, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla,

- plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti určeným objednatelem,

- zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

- zajištění pracoviště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti,

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl pracoviště a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla.

- Objednatel předá zhotoviteli pracoviště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.

Předání pracoviště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním pracoviště.

Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- převzetí pracoviště:

Zhotovitel je povinen si převzít pracoviště nejpozději do 15.10.2025: Pracoviště bude zhotoviteli předáno protokolárně.

- zahájení prací – zahájení provádění prvního zásahu: Do 30.11.2025 – nákup dřevin

- dílčí termíny realizace:

c1) 1. dílčí termín plnění spočívajícího ve výsadbě a 0. roku pěstební péče

do 19.12.2025

c2) 2. dílčí termín plnění spočívajícího v 1. roku pěstební péče	do 30.11.2026

c3) 3. dílčí termín plnění spočívajícího v 2. roku pěstební péče	do 30.11.2027

c4) 4. dílčí termín plnění spočívajícího ve 3. roku pěstební péče do 30.11.2028

- předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 13.12.2028

- vyklizení pracoviště:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do dohodnutého stavu.

Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

- Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

- Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí díla.

Čl. III. CENA

- Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

- Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

- Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě.

- Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková cena za výsadbu včetně pořízení stromků

a za 0. rok péče	bez	DPH	142 922,75 Kč

Cena za pěstební péči – 1. rok	bez	DPH	39 886,60 Kč

Cena za pěstební péči – 2. rok	bez	DPH	37 791, 70 Kč

Cena za pěstební péči – 3. rok	bez	DPH	37 345,45 Kč

Celková cena za pěstební péči	bez DPH 115 023,75 Kč

(součet 1. – 3. rok pěstební péče)

Celková smluvní cena je součtem všech dílčích cen bez DPH 257 946,50 Kč

Cena je pevná celková a konečná.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

- Cena díla bude hrazena po předání a převzetí každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla bez vad a nedodělků. Faktury k dílčímu plnění budou vystaveny po dokončení a převzetí dílčího plnění. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.

- Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu je zhotovitel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den uskutečnění plnění bude považovat den předání a převzetí každého samostatného dílčího plnění a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený zjišťovací protokol provedených prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

- Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený v protokole.

- Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

- Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-zcv@poh.cz.

- Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Čl. V. SANKCE

- Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí dokončeného díla sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

- Pokud bude zhotovitel v prodlení proti jakémukoli dílčímu termínu sjednanému dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné částky ceny díla bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění příslušného dílčího plnění.

- Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Při nesplnění termínu pro převzetí pracoviště dle čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění této povinnosti.

- Při nesplnění termínu vyklizení pracoviště, oproti dohodnutému termínu v čl. II. odst.1. písm. e) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění této povinnosti.

- Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Sankce za porušení předpisů BOZP. Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.

- Smluvní pokuta pro případ opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést deník z průběhu realizace zakázky, činí 5.000,- Kč za každý případ.

- Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

- Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

- Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

Čl. VI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

- Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.

Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.

Čl. VII. NÁHRADA ŠKODY

- Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.

- Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

Čl. VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.

- Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

- Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitel podané v rámci Veřejné zakázky a tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.

- Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:

- prodlení zhotovitele o více než 14 kalendářních dnů oproti lhůtám a termínům ujednaných v čl. II. odst.1 této smlouvy.

- zásadním porušení technologické kázně zhotovitele, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitele při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.

- neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku.

- Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

- Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

- V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o- zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.

- Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností,
které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

| Priorita 1) Tato smlouva Priorita 2) Příloha č. 1: | projektové dokumentace ř.km 19,46 – 39,61 Velvěty-Bílina náhradní výsadba a následná pěstební péče, zpracovaná Ing. Markétou Hlubůčkovou v květnu 2025 |
| --- | --- |
| Priorita 2) Příloha č. 2 Priorita 1) Příloha č. 3: Priorita 1) Příloha č. 4: | Oceněný soupis prací Čestné prohlášení k finančním sankcím Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky |

V Chomutově dne ……………	V Chomutově dne……………….

ředitel závodu Chomutov	Zhotovitel

Povodí Ohře, státní podnik

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

Chomutov

Bílina

ř.km 19,46 – 39,6 1 Velvěty-Bílina
náhradní výsa dba a následná
pěstební péče

Projektová dokumentace výsadeb

OBSAH:

A. Průvodní zpráva B. Technická zpráva

Zodpovědný inženýr : Vypracoval	:

Datum	: květen 2025

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

IČ 70889988, DIČ CZ70889988 Kontaktní osoba:

Zhotovitel:

IČ neplátce DPH

Kontaktní osoba:

Název akce: Bílina, ř.km 19,46 – 39,61 Velvěty-Bílina, náhradní výsadba dřevin a 3letá následná pěstební péče

Účel akce: Náhradní výsadba dřevin dle rozhodnutí Měú Bílina, odboru stavebního a životního prostředí, ochrany přírody a krajiny čj. MUBI/45983/2024 ze dne 6.11.2024

Dotčené území: p.č. 2269/1

Katastrální území: Bílina

Identifikace parcely: Vlastník Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov Druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Dotčené území: p.č. 2269/2

Katastrální území: Bílina

Identifikace parcely: Vlastník Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov	Druh

pozemku ostatní plocha, neplodná půda

Obec: Bílina

Okres: Teplice

Kraj: Ústecký

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

POPIS ÚZEMÍ

Po dohodě s odborem životního prostředí Měú Bílina, bylo odsouhlaseno umístění náhradní výsadby na horní část levého břehu p.č. 2269/2 v k.ú. Bílina. Dotčené území je součástí vodního toku řeky Bíliny. Vodní koryto je umělé s pravidelně skosenými stranami, které jsou pokryté pravidelně sečeným travním porostem, vtroušeně s nálety dřevin a keřů (třešeň ptáčnice, olše lepkavá, javor, bez černý, růže šípková apod.).

V této části protéká řeka Bílina intravilánem města, konkrétně od vlakového nádraží až téměř ke světelné křižovatce směrem na Teplice. Z pravé strany sousedí s ochranným zeleným pruhem přiléhající k silnicí 1/13. Z levé strany navazuje na volně rostoucí zeleň podél obslužné komunikace u parovodu a kolejové trati.

Situace širších vztahů

Chudenice

Pražské

7/

PRTrupeJnik

NPR Bořeň

Kitčlin

BÍLINA

H

t TrucrtmiK *Sy6|4<a

Náhradní výsadba – UMÍSTĚNÍ A SADEBNÍ MATERIÁL

Celkem bude vysazeno 35 ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos).

Z toho 15 ks dřevin o minimálním obvodu kmínku (ok) 12-14 cm a 20 ks dřevin o minimálním obvodu kmínku 6-8 cm.

Umístění dřevin bude přizpůsobeno tvaru pozemku, tzn. v přední části parcely, která přímo sousedí s parkovištěm autobusů u vlakového nádraží bude umístěno 8 ks lip o velikosti 1214 cm, ve vzdálenosti cca 10 m od sebe. Na horní hranu levé strany koryta, tak aby nová výsadba byla zakomponována ke stávajícím dřevinám a zároveň respektovala bezpečnou vzdálenost od parkoviště.

Obr 1 schéma umístění výsadeb – část 1 - širší část parcely

7

8 ks lip ok 12-14 cm á 10m

Poté se parcela zužuje a bude se pokračovat ve výsadbě zbývajícího počtu lip. Předně budou vysazeny větší lípy a to v počtu 7 ks, na ně plynule naváže 20 ks menších lip s velikostí kmene 68cm. V této druhé části budou sazenice, bez rozdílu velikosti, vysazeny v rozestupu 20m od sebe.

Obr 2 schéma umístění výsadeb – část 2 - užší část parcely

7 ks lip ok 12-14 cm á 20m

20 ks lip ok 6-8m á 20m

- VÝSADBA

VÝSADBA STROMŮ

o Výsadba stromů bude provedena v souladu s platnými Arboristickými standardy A02 001a sazenice stromů musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902. Původ sazenic by měl být z českých školek.

o Komparativní a výchovný řez se řídí SPPK A02 002 Řez stromů. o Výsadba bude provedena v podzimním termínu, na posečených plochách na horní hraně pozemku.

o Umístění dle zákresu a aktuální situace, jednořadě. Pokud možno citlivě začlenit do stávající zeleně. Vzdálenost sazenic od sebe 10 m v první části, 20m v druhé části.

o Sazenice lip (velký obvod) budou s kořenovým balem, lípy s menším obvodem mohou být prostokořenné – v tom případě je nutná pečlivá zálivka v následujících letech! o Připraveny budou kopané jamky cca 0,5 x 0,5 x 0,5 m (dle velikosti kořenového balu). o Při výsadbě bude použito hnojivo, mykorhizní houby včetně hydrogelu.

o Před výsadbou prostokořenných sazenic budou konce kořenů zastřiženy, odstraněny budou také kořeny zaschlé nebo poškozené. Stromky těsně před výsdabou budou namočeny min na 3 hod max na 24 hod ve vodě. o Výsadba proběhne spolu se zálivkou, tak aby nevznikaly vzduchové kapsy. Nejprve budou zatlučeny kůly, poté umístěn stromek do výsadbové jámy.

o K lípám s ok 12-14 cm budou umístěny 3 kůly (průměr min 6 cm, délka 2 m), k lípám s ok 6-8 cm bude použit jeden kůl. Kůly budou o průměru min 6 cm, délka

2 m. Úvazky z popruhů a ochrana kmínku proti okusu z tvrdého plastu viz obr 4. o Na závlahovou mísu bude použit mulč – buď ze štěpky listnatých dřevin nebo z mulčovací kůry, v mocnosti cca 7 – 10 cm. Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem.

o Po výsadbě bude dřevina řádně zalita, postupně, a to tak, aby se voda vsákla ke stromu, nikoliv odtekla. Dávka cca 50 l/ks (30 l/ks u menších velikostí). o Při výsadbě na podzim bude proveden přiměřený komparativní řez (tak, aby zůstal zachován vyvážený poměr mezi nadzemní a kořenovou částí).

II. PĚSTEBNÍ PÉČE

V případě úhynu sazenic budou nahrazeny v nejbližším možném termínu, po odsouhlasení investorem.

Dovoz vody pro zálivku (přesun hmot) je řešen odběrem vody z přilehlého vodního toku.

1. Rok

• Na žádost investora, četnost zálivky 12 opakování za vegetační sezonu – dle průběhu počasí.

Množství vody na 1 zálivku velké lípy cca 50 l/ks, malé cca 30 l/ ks

- obnova výsadbového materiálu – 4 ks (2 x velké, 2 x malé)

- obnova mulče, závlahové mísy, odplevelení závlahové mísy (1xročně, mechanicky)

- kontrola úvazků, kůlování, ochrany pletiva

- kontrola chorob a škůdců, v případě potřeby ošetření

- Rok

• Na žádost investora, četnost zálivky 12 opakování za vegetační sezonu – dle průběhu počasí.

Množství vody na 1 zálivku velké lípy cca 50 l/ks, malé cca 30 l/ ks

- obnova výsadbového materiálu – stromky 3 ks ( 2 x velké, 1 x malá)

- obnova mulče, závlahové mísy, odplevelení závlahové mísy

- kontrola úvazků, kůlování, ochrany pletiva

- kontrola chorob a škůdců, v případě potřeby ošetření

- Rok

• Na žádost investora, četnost zálivky 12 opakování za vegetační sezonu – dle průběhu počasí.

Množství vody na 1 zálivku velké lípy cca 50 l/ks, malé cca 30 l/ ks

- obnova výsadbového materiálu – stromky 3 ks (1x velká lípa, 2x malé)

- obnova mulče, závlahové mísy, odplevelení závlahové mísy

- kontrola úvazků, kůlování (v případě potřeby výměna kůlů, obnova ochrany pletiva)

- kontrola chorob a škůdců, v případě potřeby ošetření

- výchovný řez dřevin

Obr 3 Ukázka kotvení stromu 3 kůly

■ -v •

■	■-
Obr 4 Ukázka kotvení stromu jedním kůlem a ukázka chráničky kmene z tvrdého plastu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%

snížená	12,00%

fcena s DPH

CZK

REKAPITULACE STAVBY- VÝKAZ VÝMĚR

Kód:	1 2025 04 0

Stavba:	Bílina, ř.km 19,46 - 39,61 Velvěty-Bílina, náhradní výsadba dřevin a 31etá následná pěstební péče

| KSO: Místo: | cc-cz: Datum: | 30. 5. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IC: | 70889988 |
| Povodí Ohře, státní podnik | DIČ: | CZ70889988 |

257 946,50

Sazba daně Základ daněVýše daně DPH základní 21 257 946,50 54 168,77 snížená

312 115,271

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A

| Kód: Stavba: Místo: Zadavatel: | 1 2025 04 0 Bílina, ř.km 19,46 — 39,61 Velvěty-BíIina, náhradní výsadba dřevin a 31etá následná pěstební péče |  |
| --- | --- | --- |
|  | Povodí Ohře, státní podnik | Datum: 30. 5. 2025 |
|  | Popis | Cena bez DPH [CZK] |
| Kód |  |  |
| Náklady | z rozpočtů |  |
| so | Náhradní výsadba dřevin O.rok | 142 922,75 |
| 01 |  |  |
| so 02 so | Následná pěstební péče l.rok | 39 886,60 |
|  | Následná pěstební péče 2.rok | 37 791 |
| 03 |  |  |
| so | Následná pěstební péče 3.rok | 37 345,45 |
| 04 |  | 2 2 |
| Cena s DPH [CZK] |  |  |

172 936,53

48 262,79

45 727,96

45 187,99

SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST

Stavba:

Bílina, ř.km 19,46 — 39,61 Velvěty- Bílina, pěstební péče Obiekt: SO 01 - Náhradní KS O: Mís to:

Za da vat el: Pov odí Oh ře, stát ní pod nik

výsadba dřevin

Strana z

O.rok

c c

c z

Ce na be z D P H

70889988

CZ70889988

D a t u m

:

3

0

5

2

0

2

5

IC:

Dič

DP

H

z

á

k

l

a

d

n

142 922,75

Sazba daně

Výše daně

30 013,78

náhradní výsadba dřevin a 31etá následná v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ

Stavba: B ílina, ř.km 19A6 3—9 ,61 Velvět y- Bílina, náhrad ní výsadb a dřevin a 31etá násled ná pěsteb ní péče Objekt :

SO Ol - Náhradní výsadba dřevin _ O.rok

Místo:	Datum:

30. 5. 2025

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 138 816,75 998 -

Přesun hmot 806, oo

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy	3 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

B

í

l

i

n

a ř k m

1

9

4

6 3

9

6

1

V e l v ě t y

B í l i n a p ě s t e b n í

p

é

č

e

O

b

i

e

k

t

:

SO Ol - Náhradní výsadba dřevin

_ Oxok

Místo:	Datum:

30. 5. 2025

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Pö Typ Kód	popis

MJ Množství	J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV

138 816,75

1	Zemní práce

Pokosení trávníku lučního

pl do 1000 m2 s odvozem

do

- 20 km v rovině a svahu do

1:5 m2 78,750

315,00

2,25 m2 á ks stromu

7

8,

7

5

0

- K	184102114

Výsadba se zalitím

dřeviny v rovině s abalem svahu D do přes 1:50,4 do 0,5 m do jamky kus

15,000 236,00 3

540,00 lípa velkoliŕťá (Tilia

píatyphyllos) obvodu

M 0265043 ROI	12-14 cm	kmínku (ok)

kus 15,000	3 000, oo	45 ooo,oo

Výsadba stromu 4K 184201112

- 1:5jamky v kmene přes 1 ,8 do

20,000

2 300,00

- M 0265043 R02 obvodu kmínku (ok) -6- kus 1 30 ooo,oo

- K 8 cm

Kopání jamek 60 x 60 cm a sadba sazenic sklon do 1:5

184211344 při stupni zabučenění 2 v zemině 3 kus 15,0006 000,00 1

náhradní výsadba dřevin

následná

a 31etá

| rovině a svas balem hu do do | 500,00 |
| --- | --- |
| kus |  |
| 115,00 | 400,0 0 |
| lípa velkolistá (Tilia platyĎhyllos) | 300,0 0 |
| 20,000 i |  |

85,0

0

K 184211344

50 x 50 2 cm v zemině a sadba 3sazenic sklon do 1:5 kus

při Kopání stupni jamek zabuřenění

20,0006 ooo,oo

v

kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m

Ukotvení kmene dřevin rovině nebo na svahu do 1:5

184215112 kus 20,0001 700,00 jedním

20,000	1*20 ” pro ok 6-8 cm

K184215132 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo

8třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 mna svahu do 1:5 15,000

3 750,00

kus

250,00

9

2m

|  | OŽ65043¯R03 60591253 | 15 ” pro ok 12-14 cm 15,000 úvazky | 65,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60591253 | ke stromům kusoo příčky ke kůlu | 45,000 |
|  |  | vyzovacímu 3 ks |  |
|  |  | 15*3 " pro ok 12-14 cm | 45,000 |
| K | 184215411 | 1*20 ” pro ok 6-8 cm Součet | 20,000 65,000 |
| M | 10391100 | kus oo |  |

dl

25,

40,

1 625,00

1

800,00

10

075,oo

Mkůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 7cm kus 65,000 | 155,00

10Zhotovení nebo na svahzávlahové u do 1:5mísy dřevin D do 0,5 m v rovině

35,000

1 225,00

11štěpka nebo kůra mulčovací VL

1,715

kus

35,00

rn3

950, oo

|  |  | ku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | KOšetřování vysazených Kdřevin solitérních v rovině a 20 ” zastřižení kořenů před výsadbou rovině a 35" namočení rozstlin před výsadbou 184801121 svahu Součet | s | 20,000 | 25:0 0 |
|  |  |  | 35,000 55,000 |  |
| 13 | K 1E do |  |  |  |
|  | 1:555,0001 375,00 |  |  |  |
| 14 | K18 |  |  |  |

K 184806132 koruny přes 2 do 4 m 35,000 5 075,oo

- K 184808313 rostoucích dřevin organickými

20,00

- M 10390002 bakteriebiopr

5 symbiotické mykorhizní houby,oo

M 1039000 ROI

kg 550,00

náhradní výsadba dřevin a 31etá
následná

Řez stromů netrnitých řezem, D
kus
145,00

1

6

L_

1

7

1

8

okusem ručně chráničkou

35,000; 250,00

K 184813121

45,000

675,00

91 K 185804312

9	m21,350

810,00

! Hnojení hnojivy sazenic rychle i	kus

35 " hnojivo	70,000

35 " hydrogel 1 400,00 Součet

bakteriebiopreparát obsahující

2 ooo,oo

H1 ykgd/r2o5g0e 1l vody

133 350/02,5000 ”13501 vody pro zalití

6

Ochrana a svahu ddřevin o 1:5 před v rovině	kus

8 750,00

Uvázání dřeviny ke kůlům

1 *20 ” pro okkus6-8 cm

3*15 ” pro 1o5k ,1020-14 cm

S t r a n a

z

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m3
600,00

35,000

35,000

70,000

6,000

5,400

6,000

20,000

45,000

500,

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | PŘED VÝSADBOU |  |  |  |  |
|  | w |  | 15*50/1000" pro ok 12-14 cm |  | 0,750 |  |  |
|  | w |  | 20*30/1000" pro ok 6-8 cm |  | 0,600 |  |  |
|  | w |  | součet |  | 1,350 |  |  |
| 20 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do | 1000 m m3 | 1,350 | 350,00 | 472,50 |
|  | D | y9y9ts8 | rPrřeessun nhmoti |  |  |  |  |
| 21 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy t vodorovně do 5000 m t |  | 0,806 | 1 000,00 | 806,00 |
|  | D VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |
|  | D VRN7 |  | Provozní vlivy |  |  |  |  |
| 22 | K | 072002000 | Silniční provoz_sdružená sazba nákladů umístěním stavby | spojených s | 3,300 | 1 ooo,oo | 3 300,00 |

cc-cz

Datum:	30. 5. 2025

IC70889988

CZ70889988

l.rok

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bílina, ř.km 19,46 — 39,61 Velvěty-

Bílina, pěstební péče Objekt:

SO 02 - Následná pěstební péče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

| Cena bez DPH |  | 39 886,60 Sazba daně Výše daně 8 376,19 |
| --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Základ daně 39 886,60 |  |
| Cena s DPH | v CZK | 48 262,79 |

| l.rok | Strana z 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |
| Stavba: Bílina, ř.km 19,46 — 39,61 Velvěty-Bílina: náhradní výsadba dřevin a 31etá následná pěstební péče Obiekt: |  |  |  |
| SO 02 - Následná pěstební péče _ | l.rok |  |  |
| Místo: Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik |  | Datum: | 30. 5. 2025 |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |
| 1 - Zemní práce 36 186,60 998 - Přesun hmot | 400,00 |  |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |
| VRN7 - Provozní vlivy |  |  | 3 300,00 |

SOUPIS PRACÍ

l.rok

Stavba:

Datum:

5. 2025

Bílina, ř.km 19:46 — 39,61 Velvěty- BíIina, pěstební péče Obiekt:

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik

SO 02 - Následná pěstební péče

Pč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce	m2 s odvozem dol m2

1 Pokosení trávníku lučního pl do

|  | 20 km v rovině a svahu do 1:578,750 |  | 5,00 | 393,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,25 m2 á ks stromu | 78,750 |  |  |
|  | Ochrana solitérních |  |  |  |
| 2 K 183951123 4 dřevin m chemickým postřikem kus |  | 31 ,ooo | 15,00 465,00 |  |
|  | strojně v přes 2 do 35-4 | 31 ,ooo |  |  |
| 25234001 | herbicid Mlitr | 1,240 | 500, oo | 620,00 |
|  | 31*0,04 'Přepočtené koeficientem množství | 1 ,240 |  |  |

| 4 | K 184102114Výsadba se zalitím dřeviny v rovině s a balem svahu D do přes 1:50,4 do 0,5 m do2,j0a0m0ky |  |  |  |  | 240,00 | kus480,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 ” obnova výsadbového materiálu |  | 2,000 |  |  |
| 5 | M |  | lípa velkolistá (Ti/ia platyphyl/os) obvÓdu |  |  |  |  |
|  |  | 0265043 ROI | kmínku (ok) | kus | 2,000 | 3 500,00 | 7 ooo,oo |
|  | K | 12-14 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | Výsadba stromu s balem do jamky v kmene přes 1,8 do |  |  |  |  |  |
|  | 184201112 |  | 2,5 m v roviné a svahu do 1:5 | kus | 2,000 | 120,00 | 240,00 |

Ukotvení kmene

10 K 184215132	D do 0,1 dřevin m dl v přes rovině 1 do nebo 2 mna svahu do 1	kus500,00

třemi kůly

|  |  | 1*2 " pro ok 12-14 cm |  |  | 2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | 60591253 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm d/ 2m | kus | 8,000 1 | 170, oo | 1 360,00 |
|  |  | Odstranění |  |  |  |  |  |
| 12 | K 184215152 ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do kus 2,000 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 mdl pres 1 do 2 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,000 | 250,00 |  |
| 13 |  |  | 2 ” obnova výsadbového materiálu |  | 2,000 |  |  |
| 7 | M | 0265043 R02 | lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) obvodu kmínku (ok) 68 cm | kus | 2,000 | 1 600,00 | 3 200,00 |
| 8 | K | 184211344 | Kopání jamek a sadba sazenic sklon do 1 při stupni | kus | 4,000 | 400,00 |  |
|  |  |  | zabuřenění 2 v zemině 3 |  |  |  | 1 600,00 |
|  |  |  | 4 ” obnova výsadbového materiálu |  | 4,000 |  |  |
| 9 | K | 184215112 | 'Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 2,000 | 85,00 |  |
|  |  |  | bedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m |  |  |  | 170,00 |
|  |  |  | 1*2 " pro ok 6-8 cm |  | 2,000 |  |  |

K 184215172	Odstranění m dl přes 1 do ukotvení 2m kmene dřevin třemi kůiy D do 0,1	kus 2,000	50,00

PČ Typ	Kód

Popis

MJ

Množství

184813121

184911111

118845820145341121

10391100

185804513

w

1000

m'

185851121

- K

w

- K

w

w 2124 KK

w 15wwM 16wK 23 K

Popis

náhradní výsadba dřevin a Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5

35-4	l.rok

Znovuuvázání dřeviny ke kůlům

1 *2 " pro ok 6-8 cm

23*23 "” pprroo O okk z1 á12v2-1l-a14h4 co cmvmé mísy dřevin D do 0,5 m v rovině Z1*a2lit”í rporsotloinkzá6vv-o8lda cohmuovpélo mchísay p dřřeesv 2in0 Dm2do 0,5 m v rovině Sn1o2e ubOčoeP tAnKaO sVvaÁhNuÍ Z dAo V 1E:G5ETAČNÍ SEZÓNU I 1k5ů*r5a0/m10u0l0č*o1v2a" cpí rVo Lok 12-14 cm

sva2h0*u30/1000 *12” pro ok 6-8 cm

J—Součet

Odplevelení dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 0,7*0,7*0,1*(35-4)" odplevelení mulče

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do

| kus | 4,000 31,000 | 250, ooj | 1 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| kus | 6,000 2,000 | 20,00 | ->20,00 |
| mku3s | - 000 - .400000000 8,000 | 70305,,0000 | 101 080,00 225,00 |
| m3 | 09,8,07050 5,400 51,,470105 141,,470105 | 1 000, oo | 875,00 100,00 |
| m2 | 1,519 1,519 | 150,00I | 227,85 |
| m3 ! | 14,400 | 350,00 | 5 040,00 |

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

198948808313

1

8

19

Přesun hmot

2 ” zastřižení kořenů před výsadbou 4” namočení rozstlin před výsadbou Součet

kus

Ošetřování 184801121do 1:5vysazených dřevin solitérních v rovině a

Hnojení hnojivy sazenic rychle rostoucích dřevin organickými8,000

kkugs
kg

Zhotovení

2,000

4,000

6,000

61,,000000

1,000

500, oo

60205,,0o0o

25,00

150,00

200,00

|  | 4 ” hnojivo 1 kg/250 1 vody 160/250 ”13501 vody pro zalití | 4 ” hydrogel Součet 8,000 | 4,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| biopreparát obsahující | 1 | symbiotické | 0,400 | 1 |
| 10390002 | bakt erie | z |  | mykorhizní houby,500,00 |

1039000 ROI	Strana 4	Hydrogel600,00

0,640

1 ,ooo Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy

25 K 998231311vodorovné	>000 m	do 5000 m ooo,oo

VRN Vedlejší	rozpočtové

D	náklady

300,00

PVvrRolNviov7znyí _

cc-cz.

Datum:	30. 5. 2025

IC70889988

DIČ.	CZ70889988

l.rok

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bílina, ř.km 19,46 — 39,61 Velvěty- Bílina, pěstební péče Obiekt:

SO 03 - Následná pěstební péče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

| Cena bez DPH |  | Sazba daně | 37 791,70 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní 37 791,70 7 936,26 snížená | Základ dané |  |  |
| Cena s DPH | v CZK |  | 45 727,96 |

l.rok

Strana z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bílina, ř.km 19,46 — 39,61 Velvěty-Bílina, náhradní výsadba dřevin a 31etá následná pěstební péče Objekt:

SO 03 - Následná pěstební péče  	 2.rok Místo: Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Datum:

30. 5. 2025

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

391,00

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 34 100,70 998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

3 300,00

l.rok

| Zadavatel: PČ Typ Kód | Povodí Ohře, státní podnik popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  |
|  | Pokosení trávníku d | m |  |  |
| 1lučního pl do 1000 | m2 s odvozem o | 2 | 78,750 | 6,00 |
|  | 20 km v rovině a svahu do 1:5 2,25 m2 á ks stromu 2,25*35 Ochrana |  | 78,750 |  |
| 2 K 183951123 | solitérních dřevin chemickým postřikem | kus | 32,000 | 1 5,00 |
|  | strojně vořes 2 do 4 m 35-3 |  | 32,000 |  |

Datum:

600,00

litr

1 ,28ö

M25234 001bichiedr

30.	5.

2025

Sena

celkem [CZK]

472,50

480,00

K 184102114

0265043 ROI

184201112

K 184215112

kůlem D
do

D do O, 1

1,280768,00

| kus kus | 2,000 1 ,ooo | 4 000, oo 120,00 | do120,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| kus | materiálu 00 600,00 1 | 600,00 i 8 cm |  |
| kus | »nn jamek a | sadba sazenic sklon do 1:5 při |  |
| kus | 3,000 1 ,ooo | 85,00 | 85,00 |
| kus | 1 ,ooo 2,000 | 250,00 | 1:5500,00 třemi kůly D |
| kus | 2,000 7,000 | 180,00 | 1 260,00 |
|  | 6,000 1 ,ooo 7,000 1 ,ooo | 25,00 | 25,00 |
|  | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
|  |  |  | 1 225,00 |

kusm zalitím

6-

v rovině a svahu do 1:52,000 240,00 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bílina, r.km 19,46 — 39,61 Velvěty- Bílina, pěstební péče Objekt:

SO 03 - Následná pěstební péče

Místo:

32*0,04 'Přepočtené koeficientem množství do 4Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5jda om ky se	2 obnova jamky

výsadbového materiálu	2,000 lípa velkolisiá

M(Tilia platyphyllos) obvodu kmínku (ok)8 000,00

12-14 cm

KVýsadba stromu s balem do jamky v kmene přes 1,8

2,5 m v rovině a svahu do 1:5

1 obnova výsadbového

1 ,ooo lípa

M 0265043 R02 velkolistá (Tilia platyphyllos) obvodu kmínku (ok) 1,000 1

K 184211344 Kopání

stupni 3,000 400,00 1 200,00 zabuřenění 2 v zemině 3

3 'i obnova výsadbového materiálu

Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m 1 ” pro ok 6-8 cm

K10184215132 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do
do 0,1 m dl přes 1 do 2 m

1*2 " pro ok 12-14 cm

dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

2*3 ” pro ok 12-14 cm

1 " pro ok 6-8 cm Součet Odstranění ukotvení kmene dřevin 0,1 m dl přes 1 do 2 m Odstranění ukotvení kmene dřevin

Zhotovení závlahové mísy dřevin nebo na svahu do 1:5 kůra mulčovací VL

l.rok

12

13

14

60591253 kůl vyvazovací

K 184215152jedním kus

K 184215172třemi kůly kus

K	184215411kus i 15 M 10391100m3

0,5*0,5*0,1*35

vysazených dsvřeavhiOn šseotlřiotévránííchu vd oro1v:5in4ě,000	kus

1 ” zastřižení kořenů před výsadbou

35,000

0,875

1,715

35,00

1 ooo,oo

875,00

61 K 184801121

184808313Hnojení hnojivy 3” namočení rozstlin

1 Korganickými	Součet

7

1

8

1

Součet

3 ” hnojivo

3 ” hydrogel

10390002	biopSreopuačreátt bakterie

M 1039000 ROI

šaetřová í udo 1:54,000

před výsadbou

kus	6,000

obsahující symbiÔtické mykorhizní houby,1,000

Hydrogel700, OO

kg kg

1 ,ooo

340,0,0000

330,0,0000

3,000

6,000

30,00

120,00

3,000sazenic rychle rostoucích dřevin 4,000	180,00

600,00

1,000

600,00

700,00

| 9 PČ Typ |  | 4 Kód | 1 kg/250 1 vody 160/250 "13501 vody pro zalití 1 |  | 0,640 1 ,ooo |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  |
|  | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem ručně chráničkou kmene v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 |
|  | w | ¦184911111 | 35-3 |  | 32,000 |  |  |
| 21 | K |  | Znovu uvázání dřeviny ke kůlům | kus | 6,000 | 25,00 | 150,00 |
|  | w |  | 1" pro ok 6-8 cm |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | 3*2 " pro ok 12-14 cm |  | 6,000 |  |  |
| 22 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 13,500 | 700,00 | 9 450,00 |
|  | w |  | 10 OPAKOVÁNÍ ZA VEGETAČNÍ SEZÓNU |  |  |  |  |
|  | w |  | 15'50/1000*10 " pro ok 12-14 cm |  | 7,500 |  |  |
|  | w |  | 20*30/1000 *10" pro ok 6-8 cm Dd o 0,5 |  | 6,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 13,500 |  |  |
| 23 | K | 185804513 | Odplevelení dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1,568 | 150,00 | 235,20 |
|  | w |  | 0,7*0,7*0,1*(35-3) ” odplevelení mulče |  | 1,568 |  |  |
| 24 | DK | 918958851121 | DPořev—souz nvohdmy optro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 13,500 | 350,00 | 4 725,00 |

2P5řesuKn h9m9o8t2 p3r1o3 s1a1dovnické

25 K 998231311	, vodorovně

ivnické a krajinářské úpravy	.I	‘

Vedlejší rozpočtové náklady
Provozní
vlivy
Silniční

0,391

1 000,00

D VRN

D	VVKRNNÍ

K 072002000

provoz_sdružená

26 K

391,00do 5000 m

sazba s

nákladů

spojených

umístěním stavby

1 000,00

3 300,00

3.300

' ...J.

l.ro k

K S O : M í s t o :

Z a d a v a t e l: P o v o d í O h ř e

s t á t n í p

KRYCÍ LIST SOUPISU

PRACÍ

Stavba:

Bílina, ř.km 19,46 — 39,61 Velvěty- Bílina, pěstební péče Objekt:

SO 04 - Následná

pěstební péče

4

c
c

c
z

D a t u m :

DP	3

0

5

2

0

2

5

IC. 70889988

DIČ. CZ70889988

37 345,45

l.ro

k

S a z b a

d a n

v CZK	45

187,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ

SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B íli n a, ř. k m 1 9, 4 6

3

9, 6 1 V el v ě t y- Bí li n a, n á h r a

l.ro k d ní

- ý s a d b a d ř e

- n a 3 1 e t á n á sl e d n á p ě st e b ní p é č e O bj e k t:

SO 04 - Následná pěstební péče  	 3.rok

Místo:	Datum:

30. 5. 2025

| Zadavatel: | l.ro k Povodí Ohře, státní podnik |
| --- | --- |
| Kód dilu Popis | Cena celkem [CZK] |

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky

HSV

| 1 - Zemní práce Přesun hmot | 33 664,45 998 - 381,00 |
| --- | --- |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy	3 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

l.ro

k

Bílina, r.km 19,46 —

39,61 Velvěty-Bílina, pěstební péče Objekt:

SO 04 - Následná pěstební péče

Místo:

Datum:

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik

PČ Typ	Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

30.	5.

2025

MJ

Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

D HSV

Práce a dodávky HSV

| 1 | Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do |  |  | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 km v rovině a svahu do 1:5 | 78750 | m2551 |

78,750

2,25 m2 á ks stromu

M 25234001

Ochrana solitérních dřevin chemickým 18395112332,000 strojně v přes 2 do 4 m

35-3

herbicid

32*0,04 'Přepočtené koeficientem množství

kus

postřikem

51786,,0000

4 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,6 m do jamky K 184102114

250,00

se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus

32,000

1,280

1280

1,000

650, oo

250,00

832,00

| lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) obvodu | (ok) | kus | 500,0 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| kmínku 1,000 4 500, oo4 | 1,8 | kus | 300,0 |
| 12-14 cm | do |  | 0 |

ROI

M 0265043

10

Výsadba

K 184201112 balem do jamky v kmene přes 2,000 150,00

2,5 m v rovině a svahu do 1:5

- " obnova výsadbového materiálu

lípa velkolistá (Tilia	obvodu kmínku (ok) 6-

platyphyIlÓs) 72,000

8 cm

8Kopání jamek a sadba sazenic sklon do 1:5 při 1

- ” obnova výsadbového materiálu

KUkotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 kus200,00 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m 2 ” pro ok 6-8 cm

K 184215132 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5	kus250,00

D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m

- ” pro ok 12-14 cm

M 60591253vyvkaůzlovací	dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

1*3 pro ok 12-14 cm

- ” pro ok 6-8 cm Součet

M 0265043 R02

184211344

184215112

2,000

kus

3,000

stupni kus

200,00 zaburenění

31000

2,000

2,000

1 ,ooo

1,000

952,50,0000

3,000

2,000

5,000

1

600,00

400,00

2 v zemině 3

100,00

250,00 třemi kůly

kus

185,00

Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do kus 2,000	25,00	50,00

12 K	Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do kus 2,000	25,00	50,00

1	1842151520,1 m dl přes 1 do 2m

1	.184215172Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 l m dl přes 1 do 2 m kus 1 ,ooo 50,00

3	K.18421517250,00

184215411Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 35,000 kus35,00 1 225,00

| 1 6 | K |  |
| --- | --- | --- |
| 'Ošetřování |  |  |
| 17 | K | 184806132 |
| 18 | K | 184808313 |

14

15

K

M 10391100

kůra mulčovací VL m3 0,875 1 1 ooo,oo 875,00

2 ” zastřižení kořenů před výsadbou 3” namočení rozstlin před výsadbou Součet

2,000

3,000

5,000

1,715

184801121 vysazených dřevin solitérních v rovině a kus 5,000 30,00 150,00 svahu do 1:5 Řez stromů netrnitých řez4e5m0,0D0 koruny přes 2 do 4 m kus hnojivyHnojení sazenic rychle rostoucích dřevin organickými 3 ” hnojivo 3 ” hydrogel

6,000

19

M 10390002 Součet biopreparát obsahující symbiotické mykorhizní houby, bakterie M 1039000 ROI Kód

20

Pč Typ celkem [CZK]

Hydrogel

popis

kg kgMJ

3,000

330,0,00

330,0,00

6,000

600,0

150,00

kus

Množství 0700,J0.cena [CZK]

180,00

160/250 '1 13501 vody pro zalití

1

21 Ochrana dřevin před okusem ručně chráničkou kmene K 184813121 v rovině a svahu do 1:5 750,00

700,J0.c

0

0,640

Cena

2

3

24

2

5

K184852321

K 185804312

26 K solitérních v rovině a m2150,00

1 ,568

27	185851121

998

v rovině a svahu do 1:5

35-3

Řez stromu výchovný

35-3

Znovuuvázání dřeviny ke kůlům

Z2al”itíprroo ostkli6n-8vocmdou plocha přes 20 m2

3a*li1tí" r porsotloink 1v2o-d1o4u cmplocha přes 20 m2 185804513 8 OPAKOVÁNÍ ZA VEGETAČNÍ SEZÓNU ” pro ok 12-14 cm ľ20*30/1000 pro ok 6-8 cm Součet

Dovoz	vodyKzálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

pro

Přesun hmot

| kus | 3,000, | 250,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32,000 |  |  |  |
| kus | 42,000 | 100,00 |  | 4 200,00 |
|  | 32,000 |  |  |  |
| kus | 3,000 | 25,00 |  | 75,00 |
| m3 | 2,000 | 107,0800,001 | 7 560, | 00 |
|  | 3,000 Odplevelení dřevin 6,000svahu do 1:5 4,800odplevelení mulče 10,800 |  |  | 235,20 |

m33

1,000

28 K 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy

1 ,568780,00

10,800

0,381	1

350,00

1 000,001

381,00

VRN

DVRN7
29 K 1 072002000

vodorovné do

Vedlejší rozpočtové

náklady

Provozní vlivy

Silniční provoz_sdružená sazba nákladů spojených s umístěním stavby 5000 m

1 kg/250 1 vody

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K FINANČNÍM SANKCÍM

Zakázka:

Bílina, k.ú. Bílina - náhradní výsadba BP a pěstební péče

Stránka 8 z 45

Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(název účastníka zadávacího řízení)

Účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku na akci:

Bílina, k.ú. Bílina - náhradní výsadba BP a pěstební péče

Dodavatel – společnost jednající prostřednictvím (dále jen „dodavatel“),

Dodavatel čestně prohlašuje, že

- proti němu, jeho přímým či nepřímým vlastníkům, ani jeho poddodavatelům (včetně jejich přímých nebo nepřímých vlastníků), kteří mu jsou ke dni podání nabídky známi, nejsou uvaleny

- mezinárodní finanční sankce ve smyslu rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činnosti Ruska narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i destabilizující situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 a č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (dále jen „Základní nařízení“), dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Základní nařízení, popřípadě jež samostatně zavádí další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty ze Základních nařízení nebo

- jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi ze Základních nařízení;

a

- bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky, že

- k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to ať už se budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků, a

- v případě uvalení sankcí na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění veřejné zakázky takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním smlouvy na veřejnou zakázku.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Jméno:	 	 Podpis:

(osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum:	 	 Razítko:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky

„Bílina, k.ú. Bílina - náhradní výsadba BP a pěstební péče“

Prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky

- Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

podpis osoby
oprávněné jednat za
dodavatele