SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

__________________________________________________________________________

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou,

IČ: 65759800, DIČ: CZ65759800, zapsaná v obchodním rejstříku, Pr 1675 vedená u Krajského soudu v Brně. Zastoupena: Ing. Radim Technik

Dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

TSM Design s.r.o., Srnská 46, 539 01 Hlinsko,

IČ: 06544754, DIČ: CZ06544754, zapsaná v obchodním rejstříku, C 40457 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Zastoupena: xxxxxxxxxx.

Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a zhotovitel dále jen jako „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“.

Tato smlouva o dílo dále jen jako „Smlouva“.

Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění dále jako „OZ“.

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

  - Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele následující dílo: Přeložení havarijního stavu elektrického vedení, včetně nové rozpojovací jistící skříně (dále jen Dílo):

Specifikace:

Objednatel se zavazuje k převzetí provedeného Díla a k uhrazení ceny za Dílo, sjednané níže v této Smlouvě.

  - Zhotovitel je povinen s ohledem na provoz zařízení Autokempink Pilák si nechat Objednavatelem odsouhlasit přesný termín zahájení realizace. Bude potvrzeno e-mailovou komunikaci na e-maily: Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxx, Objednavatel: xxxxxxxxxxxxxx. Termín zahájení však nebude později než 15.10.2025.

2.	DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- Termín zahájení prací Zhotovitele na Díle bude vzájemně dohodnut viz bod 1.2 smlouvy.

- Termín dokončení prací Zhotovitele na Díle nejpozději do 31. 10. 2025.

3.  	CENA ZA DÍLO

- Cena za provedení Díla dle této Smlouvy byla stanovena na 117.823,4, - Kč (slovy: jedno sto sedmnáct tisíc osm set dvacet tři korun českých čtyřicet haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).

Specifikace:

| Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 10 502,10 |
| 460172112 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 7,20000 | 1 077,14 | 7 755,41 |
|  | # https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460172112 |  |  |  |  |
|  | # Přípojka - wc : 15*0,6*0,8 |  | # 7,20000 |  |  |
| 460462112 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru | m3 | 7,20000 | 146,88 | 1 057,54 |
|  | # https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460462112 |  |  |  |  |
|  | # Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,20000 |  | # 7,20000 |  |  |
| 460661113 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm | m | 15,00000 | 112,61 | 1 689,15 |
|  | # https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661113 |  |  |  |  |
|  | # 15 |  | # 15,00000 |  |  |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 107 321,30 |
| 210812033 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10mm (např.CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 27,00000 | 32,71 | 883,17 |
|  | # https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812033 |  |  |  |  |
|  | # Přípojka wc + sprchy : 27 |  | # 27,00000 |  |  |
| 460671112 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm | m | 27,00000 | 17,43 | 470,61 |
|  | # https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112 |  |  |  |  |
|  | # Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,00000 |  | # 27,00000 |  |  |
| 741110053 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně | m | 27,00000 | 39,17 | 1 057,59 |
|  | # https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053 |  |  |  |  |
|  | # Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,00000 |  | # 27,00000 |  |  |
| 741-R01 | Montáž rozpojovací jistící skříně | kus | 1,00000 | 28 348,49 | 28 348,49 |
| 741-R03 | Demontáž stávající rozpojovací jistící skříně | kus | 1,00000 | 6 482,45 | 6 482,45 |
| 741-R04 | Revize přípojného místa | kus | 1,00000 | 4 896,11 | 4 896,11 |
| 741-R05 | Úprava stávajícího kabelového vedení | soubor | 1,00000 | 11 750,66 | 11 750,66 |
| 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 29,70000 | 129,26 | 3 839,02 |
|  | # Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,00000 |  | # 27,00000 |  |  |
|  | ## Koeficient 10%: 0,1 |  | ## 2,70000 |  |  |
| 34571158 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm | m | 29,70000 | 47,00 | 1 395,90 |
|  | # Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 27,00000 |  | # 27,00000 |  |  |
|  | ## Koeficient 10%: 0,1 |  | ## 2,70000 |  |  |
| 741-R00 | Rozpojovací jistící skřín atyp | kus | 1,00000 | 48 197,30 | 48 197,30 |

- Cena Díla bude Objednatelem uhrazena po podepsání předávacího protokolu.

- Veškeré Zhotovitelem provedené práce na Díle budou Objednateli fakturovány po podepsání předávacího protokolu, a to dle soupisu provedených prací (dále jen „Soupis“) na Díle. Předmětný Soupis vyhotoví Zhotovitel, přičemž takto provedený Soupis je přílohou příslušné faktury.

- Jakákoliv změna na Díle oproti podmínkám a rozsahu Díla dle této Smlouvy, požadovaná Objednatelem, musí být sjednána prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě.

- Drobné změny na Díle, které nebudou mít podstatný vliv: (a) na celkovou cenu Díla, (b) jeho funkční a technické vlastnosti, (c) a na dobu zhotovení Díla dle této Smlouvy, budou písemně odsouhlasené Objednatelem. Ohledně takových drobných změn nemusí být sepisován dodatek k této Smlouvě.

- Daňový doklad (faktura) bude splatný ve lhůtě do 30 dnů od jejího vystavení. Povinnost Objednatele uhradit platbu je splněna připsáním fakturované částky na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou fakturované částky se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové částky (bod 3.1) počínaje za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody. Zhotovitel je oprávněn dle svého uvážení toto ustanovení na Objednavatele neuplatnit.

- V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla do Termínu dokončení Díla dle bodu 2.2, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové částky (bod. 3.1) počínaje za každý započatý den prodlení dle bodu 2.2. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody. Objednavatel je oprávněn dle svého uvážení toto ustanovení na Zhotovitele neuplatnit.

- V případě prodlení Zhotovitele se zahájením reklamační opravy viz článek 6, bod 6.4 se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové částky (bod. 3.1) počínaje za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody. Objednavatel je oprávněn dle svého uvážení toto ustanovení na Zhotovitele neuplatnit.

4.	PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- Zhotovitel je povinen provádět předmět Díla v souladu s obecně závaznými a platnými předpisy včetně těch, jejichž předmětem je bezpečnost práce a ochrana životního prostředí.

- Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené Objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla Objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla Zhotovitelem.

- Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které neumožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro provedení Díla, zejména součinnost uvedenou níže v tomto čl. 4 Smlouvy.

- Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech skutečnostech a změnách, které mohou ovlivnit provedení Díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takových skutečnostech či změnách dozvěděl. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Zhotoviteli i další potřebnou součinnost, ke které jej Zhotovitel vyzve, a která je potřebná k řádnému zhotovení Díla.

- Zhotovitel se bude snažit Dílo provést tak, aby co nejméně ovlivnil provoz Autokempinku Pilák. V tomto ohledu bude časový průběh prací komunikovat s vedoucím zařízení – kontakt: 736 267 268, prochazkova@sportispo.cz.

5.	PŘEDÁNÍ DÍLA

- Strany se dohodly, že Dílo bude ve smyslu této Smlouvy řádně provedeno, (bez vad a nedodělků) jakmile bude Zhotovitelem Objednateli předáno (resp. Objednatelem od Zhotovitele převzato) a oběma Stranami bude podepsán písemný předávací protokol týkající se Díla.

6.	ZÁRUKA

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce trvání 60 měsíců od převzetí Díla dle článku 5. této Smlouvy Objednatelem.

- Veškeré reklamace vad Díla (z odpovědnosti z vadného plnění i ze záruky) musí být provedeny písemnou formou a musí obsahovat výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů.

- Není-li stanoveno jinak, pak jakékoliv vady Díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bezodkladně po zjištění vady. Vady Díla, na které se vztahuje záruka, pak nejpozději do konce záruční doby. Oznámení se provede na e-mailovou adresu:xxxxxxxxxxxxxxx.

- Zhotovitel se zavazuje provést opravu v rámci reklamace do 5 pracovních dní od jejího nahlášení.

7.	VYŠŠÍ MOC

- V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu vznikne nezávisle na vůli některé ze smluvních Stran mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale zabránila některé ze smluvních Stran ve splnění závazku ze Smlouvy, zavazují se smluvní Strany bez zbytečného odkladu vzájemně písemně informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření.

- Těmito překážkami smluvní Strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, tj. zejména stávka, válka, občanské nepokoje jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, silné mrazy, apod., dále Zhotovitelem dopravní výluky či zpoždění, krádež materiálu při přepravě, havárie výrobního zařízení, dopravního prostředku a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle této Smlouvy. Smluvní strana, u níž nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění závazku ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.

- Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující 60 kalendářních dnů, jsou smluvní Strany povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 60 kalendářních dnů, má každá ze smluvních Stran právo od této Smlouvy odstoupit.

8.	UKONČENÍ SMLOUVY

- Strany mohou ukončit tuto Smlouvou písemnou dohodou.

- V případě podstatného porušení Smlouvy jednou Stranou je druhá Strana oprávněna od Smlouvy bez dalšího odstoupit. Jestliže porušení smluvních povinností jednou Stranou Smlouvy je nepodstatné, může druhá Strana odstoupit od Smlouvy v případě, že smluvní Strana, která porušila svou povinnost, nezjednala nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí na to byla poskytnuta, ledaže tato Strana prohlásí, že svůj závazek nesplní. Smluvní strany dohodou vylučují veškeré dispozitivní ustanovení právního řádu České republiky, na základě, kterých by bylo možné odstoupit od této Smlouvy, jelikož od této Smlouvy je možné odstoupit pouze v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně formou doporučeného dopisu. Odstoupením od Smlouvy tato Smlouva zaniká. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ani nároku na smluvní pokutu.

9.	SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Jakékoliv změny či doplňky této Smlouvy je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými Stranami s podpisy obou Stran na téže listině, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- Pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání a žádná smlouva, která by nepříznivě ovlivnila splnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zároveň svým podpisem Strany potvrzují, že veškerá prohlášení podle této Smlouvy jsou pravdivá, úplná, přesná, platná a právně vynutitelná. Strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Stran a každá ze Stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek této Smlouvy.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Pokud by některá ustanovení Smlouvy byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, zdánlivými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, není tím dotčena platnost, účinnost, vymahatelnost zbývajících ustanovení ani Smlouvy jako celku. V takovém případě smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu takového ustanovení.

- Strany prohlašují, že ustanovením této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož ji podepisují.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.

- Smluvní Strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a pravé vůle, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní Strana obdrží jedno potvrzené vyhotovení této Smlouvy.

- Tato Smlouva je uzavřena podpisem posledního účastníka této Smlouvy.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv. Toto uveřejnění provede Objednavatel.

Ve Žďáře nad Sázavou 			V Hlinsku

_________________________________ 	______________________________________

Objednatel					 Zhotovitel