Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby

ZŠ Holice Komenského Holubova 500, Holice - rekonstrukce

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:			Město Holice

Se sídlem:			53401 Holice, Holubova 1

Zastoupený:			Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou města

IČO:				00273571

DIČ:				CZ00273571

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a. s.

č.ú.:				19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:		Mgr. Ladislav Effenberk, starosta

b) ve věcech technických:		František Čapek, Ing. Jan Chaloupka

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):  Ing. Tomáš Javůrek, Servising s,r,o,

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Se sídlem:			Jezbořice 78, 530 02 Pardubice

Zastoupený:			p. Radkem Kurštejnem – jednatelem společnosti

IČ:				28762576

DIČ:				CZ28762576

Bankovní spojení:			ČSOB a.s.

Číslo účtu:			276007799/0300

Zapsána 	v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci králové oddíl C, vložka 26075

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 		p. Radek Kurštejn

b) ve věcech technických:		p. Radek Kurštejn

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘedmět díla

Předmětem díla dle dodatku č. 1 je provedení víceprací vzniklých na základě oboustranné dohody. Mění se tím následující články a usnesení z původní smlouvy.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín předání a převzetí hotového předmětu díla se posouvá z 18.8.2017 na 25.08.2017

IV. Cena díla

Cena za provedení Předmětu díla:

- cena celkem dle SoD bez DPH		4 139 219,01 Kč

- cena víceprací dle dodatku č. 1 		   279 884,02 Kč

- vyčíslení 21% DPH		   928 011,64 Kč

- cena celková vč. DPH                                 5 347 114,67 Kč

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Holice dne 14.8.2017, číslo usnesení 327.

Přílohou dodatku je oceněný soupis prací víceprací.

Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění smluv v Registru.

| V Holicích dne: |  | V Jezbořicích dne: |
| --- | --- | --- |
| za Objednatele Mgr. Ladislav Effenberk starosta města |  | za Zhotovitele Radek Kurštejn jednatel společnosti |