Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)

| Objednatel: | Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. |
| --- | --- |
| Sídlo | Dolní 115, 763 62 Tlumačov |
| Zastoupen | Ing. Petrem Eimem, ředitelem |
| IČ | 71294571 |
| DIČ | CZ71294571 |
| Bankovní spojení | Česká národní banka |
| Číslo účtu | 39532661/0710 |
| Telefon | +420 792 332 398 |
| E-mail | petr.eim@hrebcinec-tlumacov.cz |

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

| Zhotovitel | Pavel Štefek |
| --- | --- |
| se sídlem Skály 918 Tlumačov IČO: 75564548 DIČ: xxxxxxxxx zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Otrokovice) jednající Pavel Štefek bankovní spojení: Air bank, č. účtu: 2779926016/3030 (vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně) e-mail: pavelstefek1@seznam.cz, tel.: xxxxxxxx |  |

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

Název veřejné zakázky:	„STÁJ PRO VOLNÉ USTÁJENÍ KONÍ NA BUŇOVĚ,

- UDRŽOVACÍ PRÁCE – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY“

- Místo stavby:		ul. Buňov č.p. 198, 765 02 Otrokovice

- Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2025 smlouvu o dílo.

- Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. IV odst. 11 písm. a) smlouvy o dílo na změně termínu dokončení díla a protokolární předání a převzetí díla.

- DOBA PLNĚNÍ

- Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění a předání staveniště:   ihned po nabytí účinnosti smlouvy

o dílo (vložením do registru smluv)

- Objednatel je povinen zhotovitele neprodleně informovat o nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

- Nejzazší termín plnění:	do 31.10.2025, pokud se zhotovitel

a objednatel nedohodnou

- jinak

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Tlumačově dne	V Tlumačově dne

objednatel	zhotovitel

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.	Pavel Štefek

Ing. Petr Eim, ředitel 	Pavel Štefek