MUSY/74269/2025					Ev.č. 135/2025

spis č. 119/2025

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxx

xxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	M - SILNICE a.s.

IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zápis v rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

zastoupená místopředsedou představenstva Ing. Janem Kroupou, FEng., na základě písemného pověření představenstvem

bankovní účet číslo: xxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.3.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.3.2025.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem VI. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- 	změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo

- 	změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce:  	2 659 979,81 Kč bez DPH,

- méněpráce:  	-772 041,78 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny o 1 887 938,02 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

- v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„2.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

- stávající znění bodu 5.1.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„5.1.1. 	Celková cena díla:

- úsek Svitavy:

- cena za objekt 101 Cyklostezka: 	9 666 649,73 Kč bez DPH

- cena za objekt 801 Sadové úpravy: 	537 341,40 Kč bez DPH

Celkem:		10 203 991,13 Kč bez DPH

- úsek Koclířov:

- cena za objekt 101 Cyklostezka: 	5 720 268,57 Kč bez DPH

- cena za objekt 102 Propustek:	2 377 694,44 Kč bez DPH

- cena za objekt 801 Sadové úpravy: 	467 267,20 Kč bez DPH

Celkem:		8 565 230,21 Kč bez DPH

Celkem Celková cena díla:	18 769 221,34 Kč bez DPH“

- stávající znění bodu 5.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„5.2.	Celková cena je součtem Celkové ceny díla a Celkové ceny péče a činí 19 630 693,10 Kč. Celková cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (v této smlouvě též jen jako „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový list č. 01.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29. 9. 2025.

Ve Svitavách dne 7. 10. 2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..………………………………	………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Jan Kroupa, FEng.

starosta města Svitavy	místopředseda představenstva

na základě písemného pověření představenstvem