# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3239

uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	František Čapek

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel :		První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.

Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Milanem Urbánkem

IČ       15029956

DIČ    CZ1529956

Bankovní spojení- Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu –  1323482379/0800

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních		Ing. Milan Urbánek tel. 603561091

ve věcech technických	Ing. Milan Urbánek tel. 603561091

# Zapsán v obchodním rejstříku – Krajský soud v Hradci Králové, C844

- Předmět díla

„ Kulturní dům Holice - rekonstrukce kuchyně v restauraci“

Předmětem díla dle dodatku č. 1 je z důvodu vzniklých víceprací změna následujícího  usnesení z původní smlouvy:

- Termín plnění

Termín předání a převzetí hotového předmětu díla se posouvá z 20.6.2017 na 3.7.2017

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Holice dne 26.6.2017, číslo usnesení 270.

Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění smluv v Registru.

V Holicích dne					Ve Vysokém Mýtě

Za objednatele :                                                    	Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk     				Ing. Milan Urbánek                       	  starosta města  					jednatel společnosti