Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na realizaci stavby  „VT Hvozdnice km 0,000 – 2,310, stavba č. 8787, odstranění PŠ 09/2024“ uzavřené dne 20.06.2025

Objednatel

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČ / DIČ: 				70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Sídlo:					 Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČ / DIČ:				 45193118 / CZ45193118

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Z důvodu na straně objednatele a v souladu s článkem č. 2. bod 2.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách.

1. čl. 2. Doba plnění  - v bodě 1. se mění termín zahájení prací:

- Původní zahájení díla:		01.08.2025

- Nový termín zahájení díla:	říjen 2025

2. čl. 9. Závěrečná ustanovení – bod 9.2. se ruší a nově zní:

9.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru

smluv.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Za objednatele:							Za zhotovitele:

V Ostravě dne:	7.10.2025					ve Frýdku-Místku  6.10.2025

xxx							xxx

_________________________					_____________________

xxx					     		xxx

první zástupce generálního ředitele				předseda představenstva