dílčí Smlouva O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB č. 4100066341

(ID VZ: 2500714)

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

bankovní spojení:

č. účtu:

ID datové schránky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Orlická 2020/4, 130 00 Praha

411 97 518

Ing. Zdeňkem Kabátkem, ředitelem VZP ČR

Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

1110205001/0710, 1110504001/0710

i48ae3q

Poskytovatel: 		Moore Technology CZ s.r.o.

se sídlem:		Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO:			048 96 661

DIČ:			CZ04896661

bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1027240375/5500

zastoupen:		Ing. Miloslavem Rutem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255320

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní

strana“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Tato Smlouva upravuje vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem, který vzešel z výsledku veřejné zakázky s názvem „Minitendr č. 1 z Rámcové dohody na poskytování konzultačních služeb v oblasti ICT - IT governance”, evidovanou Objednatelem pod číslem 2500714 (dále jen „veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadána na základě Rámcové dohody o poskytování konzultačních služeb v oblasti ICT uzavřené dne 21. 3. 2025, evidované pod číslem 2400245 (dále jen „Rámcová dohoda“), přičemž nabídka Poskytovatele byla Objednatelem vyhodnocena v souladu s § 122 ZZVZ jako ekonomicky nejvýhodnější.

- Tato Smlouva stanovuje základní obsah právního vztahu na poskytování požadovaného předmětu plnění mezi Smluvními stranami. Ustanovení této Smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky.

Článek II.

Účel a předmět Smlouvy

- Účelem této Smlouvy je zajistit ze strany Poskytovatele Objednateli poskytování konzultačních služeb při vytváření koncepce IT Governance a návrhů opatření, jak implementovat tuto koncepci do organizační struktury a předpisové základny VZP ČR, a to za dále v této Smlouvě stanovených podmínek.

- Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění (dále jen „Příloha č. 1“) (dále jen „Služby“).

- Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Smlouvy.

Článek III.

Doba, způsob a místo plnění

- Poskytovatel je povinen poskytovat plnění řádně a včas. Služby začnou být poskytovány nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, a to dle dohody Smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je připraven poskytnout na základě této Smlouvy Objednateli Služby v maximálním rozsahu 650 člověkodnů (MD), pokud se nedohodne s Objednatelem jinak.

- Plnění je rozděleno do tří jednotlivých dílčích etap (dále jen „Etapa“).

- Etapa I. - Návrh nastavení IT Governance v prostředí VZP ČR

- Etapa II. - Zmapování aktuálního stavu IT

- Etapa III. - Návrh opatření za účelem narovnání stavu

- Provedení (akceptace) jednotlivých dílčích Etap I. – III. bude vždy potvrzeno podpisem příslušného Akceptačního protokolu. Bez akceptace předešlých Etap Objednatelem nesmí Poskytovatel zahájit práce na Etapě následující.

- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li při plnění dle této Smlouvy ke zpracování osobních údajů, zavazují se uzavřít v návaznosti na tuto Smlouvu též Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Článek IV.

Odměna za poskytnutí služeb

- Odměna za poskytnutí Služeb byla stanovena v souladu s Výzvou k podání nabídek a nabídkou Poskytovatele na zajištění Služeb, které jsou předmětem této Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytnutí Služeb Poskytovatelem dle této Smlouvy činí        10 200 Kč bez DPH za 1 člověkoden (8 hodin poskytování Služeb).

- Smluvní strany se dohodly, že celková odměna za poskytnutí Služeb v maximálním rozsahu 650 MD Poskytovatelem dle této Smlouvy činí 6 630 000 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že maximální odměna za poskytnuté Služby dle této Smlouvy v jednotlivých dílčích Etapách plnění:

- Etapa I. 20 % maximální rozsahu uvedeného v odst. 3. tohoto článku, tj. 130 MD činí               1 326 000 Kč bez DPH

- Etapa II. 30 % maximální rozsahu uvedeného v odst. 3. tohoto článku, tj. 195 MD činí              1 989 000 Kč bez DPH

- Etapa III. 50 % maximální rozsahu uvedeného v odst. 3. tohoto článku, tj. 325 MD činí    3 315 000 Kč bez DPH

Odměna za Služby poskytované v jednotlivých dílčích Etapách plnění bude fakturována v souladu s Rámcovou dohodou vždy za 1 kalendářní měsíc, ve kterém byly Služby poskytovány. Výše odměny za 1 kalendářní měsíc bude vypočtena jako součin skutečného rozsahu poskytnutých Služeb a výše odměny za 1 člověkoden.

- Výše odměny za poskytnuté Služby v dílčích Etapách dle odst. 4. tohoto článku je nepřekročitelná a zároveň nepřevoditelná do následujících Etap.

- Ostatní podmínky vztahující se k platbě odměny za Služby poskytnuté Poskytovatelem dle Smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody.

Článek V.

Termín poskytnutí Služeb

- Poskytovatel se zavazuje, že Služby v celém rozsahu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy poskytne nejpozději do 18 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.

- Termíny poskytování Služeb budou záviset na aktuálním vývoji při realizaci plnění dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny ve Smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou.

V případě rozporu mezi Smlouvou a Rámcovou dohodou mají aplikační přednost ustanovení Smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

  - Smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy.

  - Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 - Podmínky pro přístup Poskytovatele do vnitřní sítě VZP ČR prostřednictvím VPN VZP ČR

  - Smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

  - Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

  - Objednatel je oprávněn v době trvání Smlouvy kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou jednoho měsíce s tím, že tato výpověď musí být zaslána písemně Poskytovateli.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel						Poskytovatel

podepsáno elektronicky					podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Kabátek,					 Ing. Miloslav Rut,

Ředitel							 jednatel

Všeobecná zdravotní pojišťovna				 Moore Technology CZ s.r.o.

České republiky

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této Smlouvy je poskytování konzultačních služeb při vytváření koncepce IT Governance a návrhů opatření, jak implementovat tuto koncepci do organizační struktury a předpisové základny VZP ČR, a to formou zajištění odborných kapacit pro nastavení a implementaci IT Governance v prostředí VZP ČR. Předmětem konzultačních služeb bude zejména identifikace kritických míst a nedostatků v rámci stávajícího stavu, zpracování návrhů řešení a spolupráce na jejich implementaci.

Plnění je rozděleno do tří níže uvedených na sebe navazujících oblastí – Etap.

- Etapa I. - Návrh nastavení IT Governance v prostředí VZP ČR

V rámci Etapy I. Poskytovatel zpracuje:

- návrh harmonogramu plnění pro plnění všech dílčích Etap, tj. Etapy I. – Etapy III., ve kterém bude uvedeno:

    - rozčlenění klíčových aktivit v čase,

    - identifikace milníků a rozhodovacích bodů.

Tento výstup bude předán nejpozději do deseti pracovních dnů od konání úvodního jednání.

- návrh nastavení IT Governance v prostředí VZP ČR, který bude obsahovat zejména návrh struktury organizace, metodik, rolí a uvedení dalších relevantních skutečností (best practice) nezbytných pro zajištění kvalitního plnění, jako například:

    - návrh vazeb mezi IT Governance a ostatními firemními procesy (např. risk management, compliance, kybernetická bezpečnost),

    - definice principů řízení IT (např. rozhodovací pravomoci, kontrolní mechanismy).

- Etapa II. - Zmapování aktuálního stavu IT

Předmětem Etapy II. je:

  - Mapování používané metodiky v rámci IT, jako například: identifikace metodik v oblastech provozu IT, řízení služeb, architektury apod.

  - Mapování stavu, které celofiremní metodiky mají přímou interakci s IT metodikou, jako například:

    - přehled procesů mimo IT, které mají vliv na IT Governance (např. interní audit, HR, finanční řízení),

    - popis vzájemných vazeb a případných překryvů.

  - Stanovení zralosti používaných metodik v rámci IT, například: vyhodnocení silných a slabých míst v procesech.

  - Verifikace stávajícího IT Governance ve VZP ČR. Organizace, principy, metodiky, role vůči původně navrženému Návrhu nastavení IT Governance v prostředí VZP ČR, například:

    - porovnání stávajících organizačních struktur, rolí a pravidel s Návrhem nastavení IT Governance v prostředí VZP ČR (druhý výstup z Etapy č. 1) ,

    - identifikace odchylek a příčin nesouladu.

- Etapa III. - Návrh opatření za účelem narovnání stavu

Předmětem Etapy III. je:

  - Návrh pro zlepšení stávajícího IT Governance pro VZP ČR, například:

    - priority a návrhy změn v organizaci, odpovědnostech, metodikách,

    - návrh cílového stavu s ohledem na realizovatelnost a interní kapacity VZP ČR.

  - Dopracování metodik na základě zjištěného stavu (aktualizace, případně tvorba nových metodik).

  - Podpora při implementaci schválených kroků pro zlepšení IT Governance do VZP ČR, například:

    - facilitační činnosti (řízení změn, podpora řešitelských týmů, účast na workshopech,

    - příprava postupů pro monitoring a vyhodnocování zavedených opatření,

    - průběžný reporting a eskalace problémových oblastí.

Objednatel se zavazuje uspořádat do deseti pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy úvodní jednání, na kterém podrobně představí a vysvětlí své požadavky na předmět plnění. Zároveň bude nastaven rámec budoucí spolupráce.

Do deseti pracovních dnů od uskutečněného úvodního jednání, zašle Poskytovatel Objednateli předběžný plán prací pro zbývající část kalendářního měsíce, včetně plánu pro následující kalendářní měsíc, který bude předmětem odsouhlasení (dále jen „plán prací“). V tomto termínu zašle Poskytovatel Objednateli také návrh harmonogramu pro plnění jednotlivých Etap (viz Etapa I.).

Tyto plány prací bude Poskytovatel Objednateli zasílat k odsouhlasení pro každý další následující kalendářní měsíc, a to nejpozději pět pracovních dní před začátkem následujícího kalendářního měsíce. Objednatel může požadovat po Poskytovateli úpravu/doplnění/vysvětlení plánu prací.

Stejné požadavky může Objednatel uplatnit také v rámci doložených Výkazů plnění (již uskutečněného plnění) za předchozí měsíc, které je Poskytoval povinen zasílat v souladu s ustanoveními Rámcové dohody.

Forma komunikace, vč. požadavků na výstupy (formát, předání), bude ustanovena do dohodě mezi Objednatelem a Poskytovatelem na úvodním jednání.

Příloha č. 2 – Podmínky pro přístup Poskytovatele do vnitřní sítě VZP ČR prostřednictvím VPN VZP ČR

Podmínky pro přístup Poskytovatele do vnitřní sítě VZP ČR
prostřednictvím VPN VZP ČR

(dále jen „Podmínky“ nebo „dokument“)

Pro zajištění řádného plnění Poskytovatele podle Smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto Podmínky a za účelem současného zajištění bezpečnosti vnitřní sítě VZP ČR a jejích informačních systémů (dále jen „IS VZP ČR“) jsou těmito Podmínkami stanoveny vzájemné povinnosti Smluvních stran, které souvisejí se vzdáleným přístupem Poskytovatele do vnitřní sítě VZP ČR, IS VZP ČR a k informacím prostřednictvím VPN VZP ČR (dále též jen „VPN přístup“).

# Čl. I. Použité zkratky

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| CA VZP ČR | Interní certifikační autorita VZP ČR vydává certifikáty určené pro VPN přístup Uživatelů a řídí životní cyklus těchto certifikátů. |
| VPN VZP ČR | Virtuální privátní síť VZP ČR |
| VZP ČR | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky |

# Čl. II. Použité pojmy

| Pojem | Význam |
| --- | --- |
| Uživatel | Fyzická osoba, která se na plnění závazků Poskytovatele dle smlouvy přímo podílí a k tomu potřebuje VPN přístup. Uživatel není ve smluvním vztahu k VZP ČR, ale k Poskytovateli, popř. k jeho poddodavateli. |
| Certifikát | Digitální prostředek sloužící k ověření elektronické identity Uživatele při VPN přístupu. |
| Privátní klíč | Část šifrovacího klíče certifikátu, který slouží k asymetrickému šifrování informací. |
| VPN přístup | Vzdálený přístup realizovaný mezi koncovým zařízením Uživatele připojeným z veřejné sítě Internet a přístupovým bodem VZP ČR umožňujícím přístup do vnitřní sítě VZP ČR prostřednictvím VPN VZP ČR. |
| Validační e-mail | E-mailová zpráva zasílaná VZP ČR na e-mail Uživatele uvedený v Žádosti, ověřující, zda Uživatel je stále na tomto e-mailu dostupný. |

# Čl. III. Předmět

- VZP ČR zřídí Poskytovateli VPN přístup a zajistí jeho využití po určenou dobu, a to za podmínek dále uvedených v tomto dokumentu.

- VPN přístup bude Poskytovatelem využíván prostřednictvím Poskytovatelem určených osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění závazků Poskytovatele podle Smlouvy (dále jen „Uživatel“).

- VZP ČR zřídí VPN přístup Poskytovateli pouze v případě, bude-li to pro plnění Poskytovatele podle Smlouvy potřebné.

# Čl. IV. Zřízení VPN přístupu

- Zřízením VPN přístupu Poskytovateli se rozumí proces, kterým je Uživateli vydán certifikát a předány autentizační údaje, pomocí nichž může Uživatel přistupovat do vnitřní sítě VZP ČR prostřednictvím VPN VZP ČR.

- Poskytovatel žádá o zřízení VPN přístupu pro konkrétního Uživatele písemně prostřednictvím formuláře „Žádost o zřízení VPN přístupu (dále jen „Žádost“), viz Příloha A těchto Podmínek.

- Poskytovatel odpovídá za to, že všechny údaje uvedené v Žádosti jsou správné a platné. V případě, že dojde ke změně některého z údajů uvedených v bodu 2) Žádosti, je Poskytovatel povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů od změny předložit číslovaný dodatek k Žádosti s vyznačením požadovaných změn (dále jen „Dodatek“). Dodatek Poskytovatel předkládá v souladu s první větou odst. 7. tohoto článku. Dodatek posoudí VZP ČR obdobně jako Žádost (k tomu viz odst. 8. tohoto článku).

- Poskytovatel žádá o VPN přístup pro Uživatele maximálně na dobu účinnosti Smlouvy.

- Pokud se jedna a tatáž fyzická osoba podílí na plnění podle více smluv uzavřených mezi Poskytovatelem a VZP ČR, předkládá Poskytovatel VZP ČR vždy samostatnou Žádost pro Uživatele pro každou takovou smlouvu.

- Poskytovatel musí v Žádosti u Uživatele uvést vždy číslo jeho mobilního telefonu a jeho 
e-mailovou adresu.

- Vyplněnou Žádost zasílá Poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu ServiceDesku VZP ČR servicedesk@vzp.cz, přičemž e-mailová zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem pověřené osoby uvedené ve smlouvě za Poskytovatele. E-mailovou zprávu zasílá Poskytovatel nejpozději 10 pracovních dnů před datem, od kterého Poskytovatel požaduje zřídit Uživateli VPN přístup.

- VZP ČR doručenou Žádost posoudí z hlediska potřebnosti VPN přístupu pro předmětné plnění Poskytovatele, formálních a věcných náležitostí, případně požádá Poskytovatele o doplnění (opravu) Žádosti.

- VZP ČR zašle Poskytovateli a v kopii Uživateli prostřednictvím elektronické pošty informaci o schválení / schválení s omezením / neschválení Žádosti.

Přičemž v případě:

  - schválení Žádosti s omezením:

VZP ČR uvede změny oproti Žádosti (např. omezení doby požadovaného VPN přístupu apod.) a zdůvodnění;

  - neschválení Žádosti:

VZP ČR neschválení zdůvodní.

- V případě schválení Žádosti nebo schválení Žádosti s omezením zasílá VZP ČR následně na e-mailovou adresu Uživatele též informace potřebné pro zřízení VPN přístupu, tj.  postup, jakým způsobem si Uživatel vygeneruje certifikát pro VPN přístup, postup, jakým způsobem si Uživatel obnoví certifikát a postup pro změnu jemu přiděleného výchozího hesla na přihlašovací heslo / resp. obnovu platného přihlašovacího hesla, včetně pravidel pro jeho tvorbu a dobu platnosti. Informace obsahují rovněž údaj o době platnosti certifikátu.

- VZP ČR zasílá Uživateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti přidělené uživatelské jméno a zároveň na jeho mobilní telefonní číslo uvedené v Žádosti výchozí heslo.

- Veškeré údaje uvedené v odst. 10. a 11. tohoto článku přebírá Uživatel jménem Poskytovatele.

# Čl. V. Znemožnění VPN přístupu

- Znemožněním VPN přístupu se rozumí stav, kdy Uživatel nemůže přistupovat do vnitřní sítě VZP ČR prostřednictvím VPN VZP ČR.

- VPN přístup je Uživateli znemožněn (nikoliv ukončen):

  - z důvodu, že si Uživatel včas v době platnosti certifikátu neobnovil certifikát, tj. Uživateli vypršela doba platnosti jeho certifikátu (k tomu srov. Čl. VIII., odst. 6., písm. h.);

  - z důvodu, že si Uživatel včas nezměnil své přihlašovací heslo, které mu slouží k VPN přístupu, tj. Uživateli vypršela doba platnosti jeho přihlašovacího hesla.

- O znemožnění VPN přístupu dle odst. 2. tohoto článku není VZP ČR povinna Uživatele ani Poskytovatele informovat.

- VPN přístup, jenž byl znemožněn dle odst. 2., písm. a. a písm. b. tohoto článku, si Uživatel obnovuje sám (tj. na základě vlastní iniciativy prostřednictvím VZP ČR). Nečinnost Uživatele nebo Poskytovatele v tomto směru nemůže jít k tíži VZP ČR. Obnovení VPN přístupu lze Uživatelem provést v rámci doby, na kterou byl VPN přístup podle Žádosti schválen.

# Čl. VI. Pozastavení VPN přístupu

- Pozastavením VPN přístupu se rozumí jednostranný proces na straně VZP ČR, kterým VZP ČR z dále uvedených důvodů dočasně znemožní Uživateli přístup do vnitřní sítě VZP ČR zablokováním jeho účtu v doméně VZP ČR/zneplatněním certifikátu apod.

- VZP ČR si vyhrazuje právo pozastavit Uživateli VPN přístup:

      - v případě zjištění porušení nebo podezření na nedodržení některého ustanovení tohoto dokumentu, příp. při nereakci na validační e-mail nebo při podezření na bezpečnostní událost nebo bezpečnostní incident související s osobou Uživatele/Poskytovatele, příp. VPN přístupem (dále jen „Událost“);

      - z důvodu provozní nebo technické odstávky VPN VZP ČR realizované VZP ČR (dále vše jen „Odstávka“).

- VZP ČR informuje Poskytovatele o pozastavení VPN přístupu Uživateli formou e-mailové zprávy zaslané Poskytovateli se zdůvodněním svého postupu, a pokud je to možné, i o předpokládané době pozastavení VPN přístupu v případě Odstávky.

- Po vyhodnocení Události informuje VZP ČR Poskytovatele o opětovném umožnění VPN přístupu Uživateli nebo o ukončení VPN přístupu Uživatele, přičemž uvede zdůvodnění svého postupu a své zjištění.

- Poskytovatel může požádat o pozastavení VPN přístupu Uživateli.

# Čl. VII. Ukončení VPN přístupu

- Ukončením VPN přístupu se rozumí proces, kdy Uživatel/Poskytovatel pozbývá možnosti přístupu do vnitřní sítě VZP ČR prostřednictvím VPN VZP ČR, tj. Uživateli je trvale zneplatněn jeho certifikát a zablokován jeho účet v doméně VZP ČR.

- VZP ČR ukončí Uživateli/Poskytovateli VPN přístup:

  - v případě uplynutí doby, na kterou byl VPN přístup podle Žádosti schválen;

  - dnem ukončení účinnosti Smlouvy;

  - na základě žádosti Poskytovatele;

  - na základě žádosti Uživatele;

  - dle Čl. VI., odst. 4. tohoto dokumentu (po příslušném vyhodnocení Události);

  - na základě žádosti Poskytovatele dle odst. 3., písm. d., e. a f. tohoto článku.

- Poskytovatel je povinen vždy prostřednictvím ServiceDesku VZP ČR na e-mail: servicedesk@vzp.cz nebo telefonicky na tel.: 950 220 000,

bezodkladně informovat VZP ČR v případech, když:

  - došlo ke ztrátě / podezření na ztrátu, k podezření na kompromitaci privátního klíče Uživatele;

  - došlo k podezření na kompromitaci přihlašovacího hesla k přidělenému uživatelskému jménu Uživatele sloužícímu pro VPN přístup;

  - došlo k podezření na ztrátu/odcizení nebo ke ztrátě/odcizení koncového zařízení Uživatele, z něhož realizuje VPN přístup;

bezodkladně žádat VZP ČR o ukončení VPN přístupu v případech, když:

  - došlo/dojde k ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem;

  - Uživatel se přestal/přestane podílet na plnění závazků Poskytovatele dle smlouvy;

  - došlo/dojde k ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a jeho poddodavatelem, je-li Uživatel ve smluvním vztahu k tomuto poddodavateli.

Odpovědnost za veškeré činnosti realizované pod přiděleným účtem příslušného Uživatele v doméně VZP ČR nese do splnění příslušné povinnosti podle tohoto odstavce Poskytovatel.

- VPN přístup bude v případech uvedených:

  - pod písm. a. nebo b. odst. 2. tohoto článku ukončen příslušným dnem;

  - pod písm. c. nebo d. odst. 2. tohoto článku do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o ukončení VPN přístupu, pokud nebude v žádosti o ukončení VPN přístupu požadováno pozdější datum ukončení;

  - pod písm. e. nebo f. odst. 2. tohoto článku po vyhodnocení Události / po doručení žádosti VZP ČR.

- V případě ukončení VPN přístupu dle odst. 2., písm. d., tohoto článku je Uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele; splnění této jeho povinnosti si zajistí Poskytovatel.

# Čl. VIII. Povinnosti Poskytovatele a Uživatele

- Poskytovatel je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto dokumentu a zajistit jejich dodržování jednotlivými Uživateli.

- Poskytovatel je povinen:

  - prokazatelně seznámit Uživatele s  právy a povinnostmi vyplývajícími pro něj z tohoto dokumentu a prokazatelně Uživatele poučit o jeho povinnostech uvedených v tomto dokumentu, a to nejpozději v den podání příslušné Žádosti a na vyzvání VZP ČR tuto skutečnost také VZP ČR ve lhůtě uvedené v příslušné písemné výzvě, která nebude kratší než 10 pracovních dnů, doložit;

  - zajistit, aby Uživatel dodržoval povinnosti a postupy vyplývající pro něj z tohoto dokumentu;

  - zajistit, že jsou Uživatelem dodržována taková bezpečnostní opatření, která zamezí narušení nebo ohrožení bezpečnosti vnitřní sítě VZP ČR, IS VZP ČR a jejich informací.

- Poskytovatel nese plnou odpovědnost za nedodržení povinností Uživatelem daných Uživateli tímto dokumentem.

- VZP ČR je oprávněna kontrolovat plnění ustanovení tohoto dokumentu na straně Poskytovatele. Poskytovatel je povinen poskytnout VZP ČR nezbytné podklady, součinnost, případně umožnit kontrolu na místě.

- Poskytovatel je dále povinen zajistit, aby Uživatel realizoval VPN přístup pouze z koncového zařízení, které:

- je chráněno antivirovou a antimalwarovou ochranou a má aktuální virovou databázi;

- má instalováno a má aktivní (zapnuto) firewalové řešení operačního systému, příp. HIDS/HIPS;

- má instalovány dostupné bezpečnostní záplaty a aktualizace zveřejněné výrobcem operačního systému a aplikací a operační systém je podporovaný výrobcem;

- má nastaveno uzamčení koncového zařízení v případě nečinnosti Uživatele;

- má chráněn přístup do BIOS koncového zařízení;

- má šifrován pevný disk koncového zařízení;

- umožňuje přístup ke koncovému zařízení pouze po zadání přihlašovacích údajů.

- Povinnosti Uživatele:

- realizovat přístup do vnitřní sítě VZP ČR pouze prostřednictvím VPN VZP ČR;

- před prvním přístupem do vnitřní sítě VZP ČR si musí změnit výchozí heslo předané VZP ČR na přihlašovací heslo;

- pro přístup do vnitřní sítě VZP ČR používat jako přihlašovací heslo unikátní, tj. heslo, které není shodné s jinými hesly používanými Uživatelem (kdekoliv);

- nesmí sdílet s třetími osobami své přístupové údaje ani vydaný certifikát určený pro VPN přístup;

- nesmí sdílet VPN připojení s jiným zařízením prostřednictvím sdílení připojení na síťové úrovni;

- zajistit ochranu privátního klíče a vydaného certifikátu proti jeho zneužití;

- generovat certifikát pro VPN přístup na koncové zařízení se silnou ochranou privátního klíče;

- obnovit si vydaný certifikát nejdříve měsíc před uplynutím doby jeho platnosti;

- neukládat své přihlašovací údaje pro VPN přístup do koncového zařízení;

- nezasahovat do konfiguračních souborů a nastavení VPN klienta dodaného ze strany VZP  ČR;

- ukončit VPN přístup (navázané spojení) v případě, že koncové zařízení nechává bez dozoru;

- nepokoušet se narušit bezpečnost vnitřní sítě VZP ČR;

- bezodkladně žádat VZP ČR prostřednictvím Service Desk VZP ČR tel.: 952 220 000 v době PO - PA od 8:30 do 16:30 nebo kdykoliv na e-mail: servicedesk@vzp.cz:

    - o zneplatnění platného certifikátu v případě podezření na kompromitaci privátního klíče;

    - o zneplatnění platného certifikátu a zablokování přístupových údajů sloužících k VPN přístupu v případě podezření na kompromitaci/ ztrátu/odcizení koncového zařízení nebo přístupových údajů;

    - o zablokování přístupových údajů k VPN přístupu v případě zjištění dalších hrozeb narušení bezpečnosti vnitřní sítě VZP ČR, např. výskyt spywaru.

Odpovědnost za veškeré činnosti realizované pod přiděleným účtem příslušného Uživatele v doméně VZP ČR nese do splnění příslušné povinnosti podle tohoto písm. m. Poskytovatel.

- chránit informace získané při VPN přístupu a to i tehdy, pokud přímo nesouvisejí s plněním dle smlouvy, za což nese i osobní odpovědnost;

- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámil v rámci plnění smlouvy a které nejsou veřejně známé nebo veřejně dostupné;

- vzít na vědomí, že VZP ČR je oprávněna monitorovat přístupy Uživatele do systémů a vnitřní sítě VZP ČR a je oprávněna pozastavit/ukončit Uživateli VPN přístup v případě nesplnění jeho povinností a požadavků uvedených v tomto dokumentu;

- vzít na vědomí, že osobní údaje uvedené v Žádosti VZP ČR zpracovává z titulu oprávněného zájmu k zajištění účelu poskytnutí přihlašovacích údajů Uživateli a jednoznačnému přidělení vydaného certifikátu pro VPN přístup;

- odpovědět na validační e-mail VZP ČR nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl doručen.

# Čl. IX. Sankce a náhrada škody

- Pokud Poskytovatel nesplní své povinnosti stanovené v Čl. VIII. odst. 2. písm. a. tohoto dokumentu, tj. že ve lhůtě uvedené v příslušné písemné výzvě nedoloží VZP ČR příslušné skutečnosti, je Poskytovatel povinen za každý den prodlení zaplatit VZP ČR smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

- Za porušení jednotlivých povinností daných tímto dokumentem Poskytovateli:

- v Čl. IV., odst. 3. tohoto dokumentu nebo

- v Čl. VII., odst. 3., písm. a. až f. tohoto dokumentu nebo

- v Čl. VIII., odst. 2., písm. a. tohoto dokumentu, tj. že Uživatele neseznámí s jeho právy a povinnostmi nebo nepoučí Uživatele o jeho povinnostech vyplývajících pro Uživatele z tohoto dokumentu nebo

- v Čl. VIII., odst. 2., písm. c. nebo d. tohoto dokumentu nebo

- v Čl. VIII. odst. 5. písm. a. až g. tohoto dokumentu

je Poskytovatel povinen zaplatit VZP ČR v každém jednotlivém případě porušení příslušné povinnosti smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to i opakovaně.

- Za porušení jednotlivých povinností daných tímto dokumentem Uživateli v Čl. 8., odst. 6., písm. a. až l. tohoto dokumentu je Poskytovatel povinen zaplatit VZP ČR v každém jednotlivém případě porušení příslušné povinnosti smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to i opakovaně.

- Pokud dojde současně k porušení jedné a téže povinnosti uložené tímto dokumentem Poskytovateli i Uživateli, lze příslušnou sankci uplatnit vůči Poskytovatel pouze 1x; tím není vyloučena možnost opakovaného postihu Poskytovatele, pokud opětovně k porušení jedné a téže povinnosti dojde.

- Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v celém rozsahu.

- Za škodu způsobenou porušením povinností stanovených tímto dokumentem odpovídá Poskytovatel, a to jak za škody způsobené porušením jeho povinností, tak za škody způsobené porušením povinností Uživatelem. Uživatel se pro účely tohoto ustanovení považuje za pomocníka Poskytovatele ve smyslu § 2914 věta první občanského zákoníku.

# Čl. X. Závěrečná ustanovení

- Pokud není v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, komunikují Poskytovatel a VZP ČR ve věci VPN přístupu prostřednictvím pověřených osob uvedených ve Smlouvě.

- V případě, že v době trvání smlouvy bude nutné přijmout takové bezpečnostní opatření, které vyvolá potřebu upravit tyto Podmínky, zejména bude-li se jednat o bezpečnostní opatření směřující ke zlepšení systému řízení bezpečnosti informací ve VZP ČR, řešení kybernetického bezpečnostního incidentu a s tím spojené potřeby minimalizace vzniklého bezpečnostního rizika nebo o povinnost přijmout opatření vydané Úřadem dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, zavazují se smluvní strany smlouvy vyvinout maximální součinnost směřující k uzavření dodatku ke Smlouvě, kterým budou tyto Podmínky odpovídajícím způsobem upraveny.

- Uzavírání dodatku ke Smlouvě, jakož i jeho uveřejňování se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Příloha A

k Podmínkám pro přístup Poskytovatele do vnitřní sítě VZP ČR prostřednictvím VPN VZP ČR

(Formulář)

Žádost o zřízení/pozastavení/ukončení2) VPN přístupu 
Poskytovatele do vnitřní sítě VZP ČR

- Smlouva, na základě níž je/byl VPN přístup pro Poskytovatele prostřednictvím Uživatele požadován:

| Č. j. Smlouvy |  |  | Poskytovatel: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Účinnost Smlouvy od: |  |  | Účinnost Smlouvy do: |  |
| Jméno a příjmení pověřené osoby Poskytovatele dle Smlouvy: |  |  |  |  |
| Zdůvodnění potřebnosti zřízení VPN přístupu |  |  |  |  |

- Fyzická osoba, pro niž je/byl VPN přístup požadován (Uživatel):

| Jedná se o fyzickou osobu: |  | ve vztahu k Poskytovateli/poddodavateli 1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno: |  | Příjmení, titul: |  |
| E-mail: |  |  |  |
| Mobilní telefon: |  |  |  |
| Zaměstnán u Poskytovatele/jiný vztah k Poskytovateli: |  | IČO poddodavatele: IČO fyzické osoby |  |

1) nehodící škrtněte, pokud uvedete poddodavatele, doplňte jeho název

- VPN přístup:

| VPN přístup požadován zřídit/ pozastavit/ukončit: 2) | od: | do: |
| --- | --- | --- |

2) nehodící škrtněte

…………………………………

datum a podpis

pověřené osoby uvedené ve Smlouvě na straně Poskytovatele