DODATEK Č. 1

KUPNÍ SMLOUVY

„Automatizace procesů a digitalizace MÚ Mělník“

Část A – Server a příslušenství

S číslem smlouvy prodávajícího: S/2025/0063, číslem smlouvy kupujícího: ev.č. 906/2025/SS uzavřené dne 4.6.2025, účinné dne 12.6.2025

I.

### Smluvní strany

Kupující: 		Město Mělník

se sídlem:	náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník

zastoupen: 	Ing. Tomášem Martincem Ph.D., starostou města

IČO:	00237051

DIČ: 	CZ237051

bankovní spojení: 	ČS a.s. Kralupy n. Vltavou

číslo účtu: 		27-046 000 4379/0800

jako kupující na straně jedné (dále jen jako „kupující“)

a

# Prodávající:		VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.

se sídlem: 		Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupen:		xxx,

na základě plné moci xxx

IČO:				28606582

DIČ: 				CZ28606582

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	4312807389/0800

jako prodávající na straně druhé (dále jen jako „prodávající“)

II.

Předmět dodatku

Vzhledem k zjištění kupujícího v rámci realizace výše označené kupní smlouvy ze dne 04. 06. 2025 potřeby provedení dalších plnění souvisejících s dodávkou předmětu smlouvy (spočívajících v dalších technických krocích migrace a konfigurace nové infrastruktury), a potřeby upřesnit některá ustanovení původní smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, jehož účelem je

- doplnění kontaktních míst pro hlášení případných poruch,

- doplnění informací k zárukám na jakost,

- rozšíření předmětu dodávky části A – Server a příslušenství - o nová další plnění (dále jen "vícepráce") a

- úprava termínu předání díla z důvodů nových požadovaných souvisejících technických plnění.

III.

Doplnění kontaktů pro hlášení poruch, změna termínu plnění a vícepráce

- Smluvní strany se k zajištění servisní podpory sjednané v této smlouvě dohodly na doplnění kontaktních míst pro hlášení poruch a to následovně:

Jednotné kontaktní místo pro hlášení poruch serverů: DELL CZ

- tel: xxx

- web: xxx

Jednotné kontaktní místo pro hlášení poruch diskového pole: IBM CZ

- tel: xxx

- web: xxx

- e-mail: xxx

- adresa: IBM Česká republika, spol. s r. o., V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 Chodov

- Smluvní strany se dohodly na přidání níže uvedených informací v tabulce k článku VIII Záruka na jakost.

| Datum ukončení záruky za jakost: Komponenta / služba | Délka záruky | Konec záruky |
| --- | --- | --- |
| Standardní plnění (disková pole, CAL licence, OS, migrace, instalace) | 60 měsíců (5 let, NBD) | 03.09.2030 |
| Servery | 72 měsíců (6 let, NBD) | 03.09.2031 |
| MS SQL Windows Server 2025 Standard | 36 měsíců (3 roky) | 03.09.2028 |

- Smluvní strany se dohodly, že rozšiřují předmět dodávky o vícepráce, které spočívají v zajištění technických kroků migrace a konfigurace nové infrastruktury (dále jen “vytvoření nového Active Directory“), a to na základě vypracované Analýzy Active Directory, zaslané dne 1.9.2025 prodávajícím kupujícímu a tímto následně akceptované formou požadavku na doplnění původní smlouvy tímto dodatkem.

- Cena doplňující dodávky činí 200 000 Kč bez DPH, která bude fakturována samostatně po podpisu předávacího protokolu, se splatností ve lhůtě 14 dní od doručení faktury Kupujícímu. Kupní cena víceprací (doplňující dodávky) je rozepsána v Položkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy jako nová Příloha č. 2.

Smluvní strany se tak dohodly na novém znění bodu IV, článku 1:

Kupní cena předmětu koupě podle článku III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 	5 569 442,00 Kč

DPH 21 %: 			1 169 582,82 Kč

Cena s DPH: 		6 739 024,82 Kč

- Smluvní strany se dohodly na novém termínu předání díla s ohledem na časovou náročnost a nutnou procesní a technickou posloupnost při realizaci víceprací v návaznosti na již předanou část předmětu kupní smlouvy., kdy nově zní bod III, článek 7 smlouvy takto:

Místem plnění je Město Mělník, nám. Míru 1/1 27601 Mělník. Doba plnění je pro část A je maximálně do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.

6.    Kupující nebude na Prodávajícím uplatňovat smluvní pokutu z prodlení dle bodu IX. Článku 1, a to za    období od původně sjednaného termínu předání do data účinnosti tohoto dodatku.

7.    Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek bude podepsán v listinné podobě oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke kupní smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými, a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

- Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud nebude urovnán jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran obecný soud České republiky, určený dle sídla prodávajícího.

- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 669/2025/R ze dne 29. 9. 2205.

V Mělníku viz datum digit.podpisu	V Ostravě viz datum digit.podpisu

Za kupujícího:						      Za prodávajícího:

____________________				      _______________________

Ing. Tomáš Martinec Ph.D.                                                 			xxx

starosta města								xxx

na základě plné moci

Příloha dodatku č. 1: Plná moc k zastoupení společnosti

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet