# Dodatek č. 2 SoD ev. č. 09/2025

# Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# Smluvní strany:

# 1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice	č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046 	DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

HOLD s.r.o.

Orel 35, 538 21 Slatiňany

Zastoupený: Tomášem Dachovským, jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Hrdlička, výrobní ředitel

Bankovní spojení: ČSOB					č. ú. 51323971/0300

IČ: 45538425							DIČ:CZ45538425

Tel.: 602 417 403						e-mail: hold@hold-cr.cz

Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. IV v bodě 4.3 smlouvy o dílo navíc za provedené víceprací v hodnotě   341 727,91 Kč bez DPH.

Dohodnuté vícepráce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2.

¨

Cena za realizaci prací bez DPH                                         	2 780 000,00 Kč

Cena za vícepráce bez DPH                                                      	341 727,91 Kč

CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.2 bez DPH           	3 121 727,91 Kč

DPH 21 %                                                                                  	655 562,86 Kč

CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.2 včetně DPH      	3 777 290,77 Kč

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo a jejich dodatků jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ev. č. 09/2025 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne	V Pardubicích dne

……………………………….……….	………….………………….

Tomáš Dachovský	        PhDr. Petr Králíček,

jednatel společnosti	   starosta MO Pardubice VI