DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 5.6.2025.

na realizaci stavby „Rekonstrukce zdroje vytápění školy“

I.
Smluvní strany

- Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

se sídlem: Dukelská 1423/1, 792 01 Bruntál

zastoupena: Mgr. Tomáš Pavelka

IČO: 00601357

DIČ: nejsme plátci DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál

číslo účtu: 3937771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Mgr. Tomáš Pavelka, tel.:  770 104 372, e-mail: tomas.pavelka@gymbru.cz

- (dále jen „objednatel“)

- Intergasservis Opava s.r.o.

se sídlem:	Podvihovská 46/22, 747 70 Opava

zastoupena:	Vítem Skácelíkem

IČO:	46580654

DIČ:	CZ46580654

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	3439805319/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3597

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Zdeněk Engliš, tel.: 603 210 051

- Vladan Baier, tel.: 602 250 520

- info@intergasservis.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2025 smlouvu o dílo na stavbu „Rekonstrukce zdroje vytápění školy“ (dále jen „smlouva “).

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.

Nutnost víceprací a méněprací vyvstala po zjištění skutečného stavu technologie kotelny včetně posouzení současného stavebního stavu a jeho vhodnosti pro nově dodávaná zařízení a technologie.

Vícepráce souvisejí s instalací expanzních automatů namísto expanzních nádob, provedením štukových omítek pro zajištění bezprašného prostředí a instalací nových kalových čerpadel včetně elektroinstalace, protože původní čerpadla jsou v nevyhovujícím technickém stavu.

Méněpráce vzniknou odpočtem expanzních nádob.

- Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Původní cena díla					1 797 856,88 Kč bez DPH

- Cena sjednaných víceprací činí 			   452 527,20 Kč bez DPH

- Cena sjednaných méněprací činí		                31 188,00 Kč bez DPH

- Hodnota změny Dodatku č.1 celkem		    421 339,20 Kč bez DPH

- Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH						2 219 196,08 Kč

DPH 21 %:	   					  466 031,18 Kč

Cena včetně DPH		        			2 685 227,26 Kč

IV.
Závěrečná ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5.6.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se

dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: změnový list

Příloha č. 2: souhrnný rozpočet

| V Bruntále dne ……………………………………. za objednatele Ing. Tomáš Pavelka |  | V Opavě dne …………………………….. za zhotovitele Vít Skácelík, jednatel |
| --- | --- | --- |