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	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Na výkon funkce technického dozoru na akci
„Technologický park Progress – výměna kamerového systému“
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)


SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA

	Příkazce
	
	ZRIA, a. s.

	Sídlo
	:
	Holešovská 1691, 769 01 Holešov

	Statutární orgán
	:
	Ing. Mojmír Novák – předseda představenstva

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	[bookmark: _Hlk205367230]Ing. Mojmír Novák – předseda představenstva

	ve věcech technických
	:
	Ing. František Mikeštík – manažer investic a služeb

	IČO
	:
	63080303

	DIČ
	:
	CZ63080303

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu
	:
	xxxxx

	Telefon
	:
	xxxxx

	E-Mail
	:
	xxxxx 

	ID DS

(dále jen „příkazce“)
	:
	scsbwku




a

Příkazník	DORAZIL, s.r.o.
Sídlo	:	Klabalská I 128, 760 01, Zlín – Mladcová
Zástupce	:	František Dorazil
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 68897
Osoby oprávněné jednat	:
ve věcech smluvních	:	František Dorazil
ve věcech technických	:	František Dorazil
IČO	:	29260124
DIČ	:	CZ29260124
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	xxxxx
Telefon	:	xxxxx
E-mail	:	xxxxx

(dále jen „příkazník“)
1.1. Příkazník je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.2. Identifikační údaje díla
	Název veřejné zakázky/akce 
	Technologický park Progress 
– výměna kamerového systému

	Místo provedení díla 

	areál Technologického parku Progress

	Investor 
	ZRIA, a. s.

	Projektová dokumentace
	dokumentací pro provedení díla „TECHNOLOGICKÝ PARK PROGRESS – výměna a rozšíření kamerového systému zpracovaná společností SECURITY TECHNOLOGIES a.s. z 07.2025


	Dodavatel díla
	bude doplněno po výběru

	Vedoucí zhotovitele
	bude doplněno po výběru

	Osoba oprávněná za příkazce schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb
	Ing. František Mikeštík, xxxxx

	Realizační tým: 
Osoba vykonávající funkci Technický dozor:

	
František Dorazil



PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru (dále jen „TDI“).
Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provedení díla “ TECHNOLOGICKÝ PARK PROGRESS – výměna a rozšíření kamerového systému zpracovaná společností SECURITY TECHNOLOGIES a.s. z 07.2025 a dále specifikován v soupisu prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem.
2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.3. Účelem činnosti TDI je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděné zhotovitelem díla tak, aby dílo bylo v souladu s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, aby bylo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDI, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou zákonem č. 283/2021 Sb. 
2.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.5. [bookmark: _Ref53580931]Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
· [bookmark: _Ref132773051]bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací díla. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup provádění díla možné;
· právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.
2.6. V souladu s ustanovením odstavce 2.5 tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací díla uvedenou v odstavci 2.1. tohoto článku, a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací díla a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDI
3.1. Před zahájením provedení díla:
3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provedení díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci;
3.1.2. s ohledem na skutečnost, že práce budou prováděny za provozu v objektech SO 101, 102 a 103, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu díla;
3.1.3. organizuje předání místa provedení díla zhotoviteli díla a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí místa provedení díla do montážního deníku;
3.1.4. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl montážní deník a tento vede po celou dobu realizace díla v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu montážního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací a údajů;
3.1.5. před zahájením díla stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží zhotoviteli díla a autorskému dozoru projektanta. KD musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu provedení díla a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu provádění díla.
3.2. V průběhu provádění díla:
3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení pro provedení díla a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje v místě provedení díla bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na pracovišti čistotu a pořádek;
3.2.2. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení pro provedení díla a v místě provedení díla jako celku;
3.2.3. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se
smlouvou o dílo na zhotovení díla;
ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla;
projektovou dokumentací;
zadávací dokumentací k realizaci díla;
schváleným harmonogramem postupu díla;
3.2.4. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do montážního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce;
3.2.5. sleduje obsah montážního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo na zhotovení díla nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis montážního deníku ukládá pro potřeby příkazce;
3.2.6. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo na zhotovení díla, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů;
3.2.7. upozorňuje zhotovitele zápisem ve montážním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy;
3.2.8. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do montážního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek;
3.2.9. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do montážního deníku;
3.2.10. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor;
3.2.11. spolupracuje se zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace;
3.2.12. spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení díla živelními událostmi;
3.2.13. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem;
3.2.14. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro provedení díla jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do montážního deníku;
3.2.15. do montážního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací;
3.2.16. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu dokončení díla a nezhoršují její parametry;
3.2.17. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů díla v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu provádění díla. Návrhy změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech.,
· pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů díla, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo na zhotovení díla se zhotovitelem díla a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem díla,
· vzor změnového listu bude předán po podpisu smlouvy o dílo na zhotovení díla;
3.2.18. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci;
3.2.19. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provedení díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí díla;
3.2.20. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo na zhotovení díla se zhotovitelem díla;
3.2.21. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele díla a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě;
3.2.22. [bookmark: _Ref309115739]provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele díla vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“) zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení prací s ohledem na § 92e zákona o DPH);
3.2.23. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 2 dnů od jejich předložení zhotovitelem díla. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli díla. V opačném případě soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 2 dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli díla;
3.2.24. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele díla příkazci nejpozději do 5. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění;
3.2.25. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků podílejících se na provedení díla;
3.2.26. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce;
3.2.27. v průběhu provádění díla připravuje podklady pro závěrečné hodnocení díla.

3.3. Před předáním a převzetím díla:
3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky díla;
3.3.2. zajistí připravenost díla pro předání díla příkazci;
3.3.3. provede podle zápisů ve montážním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla;
3.3.4. sestaví se zhotovitelem díla časový plán předání a převzetí dokončené díla a předloží ho příkazci;
3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení;
3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem díla návrh dodatku smlouvy o dílo na zhotovení díla.

3.4. Při předání a převzetí díla:
3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce díla, dokumentaci skutečného provedení díla, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám;
3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo na zhotovení díla není tento povinen zpracovat zhotovitel díla;
3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením díla;
3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky;
3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty;
3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky díla;
3.4.7. kontroluje vyklizení místa provedení díla zhotovitelem díla.

3.5. Je oprávněn jménem příkazce:
3.5.1. činit zápisy do montážního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat;
3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provedení díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo na zhotovení díla;
3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního montážního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI
4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za 14 dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla.
4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4.5. Příkazník při dokončení díla zhotovitelem zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončeného díla nebo její části a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace díla předávané zhotovitelem díla příkazci.
4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace díla a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele díla při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do montážního deníku.
4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad a nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem díla, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do montážního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.

SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE
Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na zhotovení díla: 	             		Předpoklad: 10/2025
Příkazce předá generálnímu zhotoviteli díla protokolárně místo provedení díla:	Předpoklad: 10/2025
Příkazce předá příkazníkovi podklady pro výkon funkce dle této smlouvy, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se provedení díla do: 						10. 10. 2025
5.3.1 smlouva o dílo na zhotovení díla 
5.3.2 projektovou dokumentaci pro provedení díla,
5.3.3 technologický postup prací,
5.3.4 zadávací dokumentaci k realizaci díla,
5.3.5 cenovou nabídku vybraného zhotovitele díla.
Podklady budou příkazníkovi předány v elektronické podobě.

TERMÍNY PLNĚNÍ
6.1. Příkazník bude provádět činnosti dle této smlouvy průběžně, a to od okamžiku podpisu této smlouvy do převzetí hotové díla příkazcem a odstranění posledních vad z přejímacího řízení díla (pokud bylo dílo převzata s vadami).
6.2. Předpokládaná doba trvání díla a činnosti příkazníka:
· Předpokládaná doba realizace díla: 60 kalendářních dní
· Předpoklad zahájení realizace díla: říjen 2025
· Předpoklad ukončení realizace díla: prosinec 2025

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDI dle této smlouvy v celkové výši:
49 540,00 Kč bez DPH
10 403,40 Kč DPH 21 %
59 943,40 Kč včetně DPH
7.2. Příkazce neposkytuje zálohy.
7.3. Takto sjednaná celková cena bude fakturována po úplném dokončení díla, po odstranění vad a nedodělků, a po předání díla včetně všech souvisejících dokladů. Součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený předem příkazcem.
7.4. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
7.5. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.
7.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDI, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.
7.7. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA
8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
8.2. Příkazník zejména odpovídá:
8.2.1 za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod;
8.2.2 za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků;
8.2.3 za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek a prací na díle;
8.2.4 za řádné přejímání dodávek jménem příkazce;
8.2.5 za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro dílo, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání díla nárok.
8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
8.4. Příkazník prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 250.000,- Kč.
8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti s limitem pojistného plnění min. 50.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jejího protokolárního předání a převzetí příkazcem. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
· vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh,
· postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.
9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
· kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
· kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
SMLUVNÍ SANKCE
10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo, oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo na zhotovení díla se zhotovitelem díla, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10. 1. tohoto článku smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. 
10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.
10.4. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
10.5. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
10.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
SPORY
11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 kalendářních dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
VYŠŠÍ MOC
12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provedení činností dle této smlouvy, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). 
13.3. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
13.4. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
13.5. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem.
13.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 
13.7. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
13.8. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
13.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
13.10. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
13.11. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem díla ani osobou s dodavatelem díla seskupenou ve smyslu ustanovení § 71 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích).
13.12. Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Příkazník obdrží 1 vyhotovení, příkazce obdrží 2 vyhotovení. Pokud bude tato smlouva se vyhotovena v elektronické podobě každá ze stran obdrží její elektronickou podobu s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Kvalifikovaný elektronický podpis v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, je elektronický podpis, který je založen na kvalifikovaném certifikátu a uložen na kvalifikovaném prostředku.


	V Holešově dne ……………
	Ve Zlíně dne ……………

	____________________________
	____________________________

	Ing. Mojmír Novák
předseda představenstva
ZRIA, a.s.
	František Dorazil
jednatel 
DORAZIL, s.r.o.
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