# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo dodatku: 0048/00874680/2025/1/2025

Číslo smlouvy Dodavatele: 04-25-19

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Dodatek“

„Rekonstrukce 4. pavilonu na domácnost DOZP – PD a AD“

Objednatel:  		Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem:		Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený:	Mgr. Luďkou Jiránkovou

IČO: 	00874680

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Pr 916

bankovní spojení: 	xxxxxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxxxx

dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel:  		Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem:		Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

zastoupený: 		Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

IČO: 			29029210

DIČ: 			CZ 29029210

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 0048/00874680/2025 a č. 04-25-19 ze dne 30.4.2025

I.

Předmět dodatku

- 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu opakované projektové dokumentace (původní verze řešena dle SOD č. 04-23-82 ze dne 10. 9. 2023) a s tím spojená změna ceny díla.

- 2. Součástí dodatku je změna účelu užívání celého podlaží na ubytovací službu, což představuje významný rozsah úprav projektové dokumentace. Jedná se převážně o stavební části, PBŘ, statiku a dále pak i ostatní profese (ZTI, ÚT, VZT a elektro včetně nového rozpočtu a VV), které je potřeba kompletně přepracovat na aktuálně schválený koncept dispozičního uspořádání 4. pavilonu v obou podlažích, včetně opravy únikového schodiště mezi pavilony č. 4 a č. 3.

- 3. Předmět díla se v návaznosti na tuto změnu rozšiřuje o dispoziční úpravy 1. NP a zahrnuje rovněž zpracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy v tomto rozsahu:

- energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů;

- průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stav před realizací projektu (v případě rekonstrukcí) a pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny;

- 3. Rozšíření předmětu díla má vliv nejen na rozsah PD ale i na rozsah inženýrské činnosti, spočívající v zajištění nového stavebního povolení včetně potřebných a požadovaných souhlasných stanovisek DOSS.

- 4. Poskytovatel se zavazuje v rámci předmětu smlouvy zabezpečit zejména následující činnosti AD:

- a) kontrolu dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;

- b) poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace;

- c) projednávání, upřesňování a schvalování projektových změn formou zápisu do stavebního deníku s event. malou obrazovou přílohou (popř. jiným způsobem dohodnutým s účastníky výstavby), pokud nemají dopad na zvýšení ceny díla a zhoršení technických parametrů stavby;

- d) účast na jednáních zúčastněných partnerů výstavby, jako jsou kontrolní dny stavby, a zvláštních jednáních o řešení jednotlivých případů;

- e) vyjadřování se a schvalování návrhů záměny použití materiálů oproti projektu za materiály obdobných vlastností na základě požadavků zhotovitele nebo investora stavby;

- f) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci;

- g) účast na předání a převzetí stavby nebo její části do užívání;

- h) účast v kolaudačním řízení v případě potřeby poskytování spolupráce nebo vysvětlení;

- i) porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s údaji uvedenými ve vydaném souhlasu – za tímto účelem je objednatel povinen bez jakéhokoliv odkladu předat poskytovateli vydaný kolaudační souhlas. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným souhlasem musí poskytovatel v termínu do 15 dnů po předání kolaudačního souhlasu o této skutečnosti informovat objednatele;

- j) plnění dalších povinností vyžádaných objednatelem, které souvisejí s dozorem projektanta.

- 5. Předmětem dodatku č. 1 je také změna názvu projektové dokumentace akce, nově zní:

- „Nástavba a stavební úpravy 4. pavilonu na domácnost DOZP“.

- 6. Nestanoví-li tento dodatek další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována v rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

II.

Cena díla

Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. 5. Smlouvy upravuje následovně:

| - Součásti Díla | - Cena bez DPH |
| --- | --- |
| - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr, rozpočtu, EP a PENB | - 650 000 Kč |
| - Zastupování ve stavebním řízení | - 70 000 Kč |
| - Autorský dozor stavby | - 30 000 Kč |
| - Cena celkem | - 750 000 Kč |
| - DPH 21 % | - 157 500 Kč |
| - Cena celkem včetně DPH | - 907 500 Kč |

- III.

- Doba a místo plnění

- Časový harmonogram v článku 3.1 smlouvy se mění takto:

- Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho část dle odst. 2.2 smlouvy v následujících lhůtách:

- projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu, zpracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy bude odevzdána do 43 týdnů, a to ve dvou etapách:

- I. etapa projekčních činností zahrnuje odevzdání dispozičního řešení a prvního stupně elektronické verze dokumentace pro stavební povolení (DSP), tj. části ASŘ, PBŘ a propočet investičních nákladů do konce roku 2025;

- II. etapa projekčních činností zahrnuje odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a podání žádosti o stavební povolení do konce února 2026.

- plnění IČ (podání žádosti na DOSS) do konce ledna 2026;

- podání žádosti o stavební povolení do konce března 2026.

- technická pomoc zadavateli při zadávacím řízení – dle potřeb zadavatele.

- IV.

- Platební podmínky

- 1. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude obsahovat název akce: „Rekonstrukce 4. pavilonu na domácnost DOZP – PD a AD .

- 2. Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur (řádným daňovým dokladem) za jednotlivé části Díla (s uvedením samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) a účtovány na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení ve smyslu odst. 4.1 smlouvy takto:

- objednatel uhradí zhotoviteli částku 350 000,- Kč bez DPH po odevzdání dispozičního řešení + první stupeň elektronické verze DPS, (I. etapa projekčních činností),

- objednatel uhradí zhotoviteli částku 300 000,- Kč bez DPH po odevzdání kompletní PD včetně vyjádření DOSS a podání žádosti o stavební povolení (II. etapa projekčních činností),

- objednatel uhradí zhotoviteli částku 70 000,- Kč bez DPH po vydání stavebního povolení, pokud se nedohodnou jinak,

- objednatel uhradí zhotoviteli částku 30 000,- Kč bez DPH za autorský dozor stavby po dokončení provádění Stavby, pokud se nedohodnou jinak.

- V.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem k tomu, že se na Smlouvu a její dodatky vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku Objednatelem v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a dodavatel obdrží jeden stejnopis. V případě, že se strany dohodnou na podpisu smlouvy zaručeným elektronickým podpisem, obdrží každá strana jeden elektronicky podepsaný stejnopis.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

| Objednatel 9.10.2025 | Dodavatel 9.10.2025 |
| --- | --- |
| ___________________________________ Mgr. Luďka Jiránková ředitelka Centra 83, p.s.s. | _________________________________ Ing. Miroslav Hořejší předseda představenstva |