Režim na stavbě

- Zabezpečení přístupů do prostor budovy a do upravovaných prostor, pohyb osob

Pro co nejjednodušší nastavení režimu pohybu osob, požadujeme pro vstup osob do prostor budovy využít fasádní dveře z ulice Dolejškova 1402/5 (hlavní vstup do objektu ÚT) a následně po schodišti do úrovně prostoru úprav. Hlavní vstup do vstupní haly ani výtahy nebudou pro pohyb osob užívány. Zásobování bude ze zásobovacího zálivu v 1.PP (vjezd z ulice Za Slovankou) a dále suterénní chodbou do vnitřního schodiště. Použití výtahu je nepřípustné. Nákladní výtah může používat pouze proškolená osoba.

- Příjezd a zásobování

Zásobování bude ze zásobovacího zálivu v 1.PP (vjezd z ulice Za Slovankou) a dále suterénní chodbou do vnitřního schodiště. Použití výtahu je nepřípustné. Nákladní výtah může používat pouze proškolená osoba.

- Skladování materiálu pro úpravy

Uvnitř upravovaných prostor.

- Zařízení staveniště

Zařízení staveniště pro techniky a pracovníky dodavatele–objednatel nezajišťuje. Dodavatel si musí zajistit šatnu v rámci vlastních prostor. Dodavatel si zajistí vlastní WC mimo objekt. Případné užívání jakýchkoliv jiných prostor v objektu musí dodavatel věcně projednat se zástupcem objednatele.

- PO, BOZP, dozor v prostoru úprav

Za práce prováděné uvnitř upravovaného prostoru je plně odpovědný dodavatel.

Jedná se především o:

  - Seznámení s pracovištěm

  - Seznámení s riziky.

  - Dodržování obecně platných zásad PO a BOZP.

Objednatel nenese žádnou odpovědnost za práce prováděné v upravovaném prostoru, a to jak po stránce technické, tak po stránce PO a BOZP.

Podmínky předání prostoru dodavateli

- K datu předání prostor k úpravám provedou objednatel a dodavatel pasport veškerých prostor k úpravám vč. navazujících konstrukcí (fasáda) a transportních tras (trasa od zásobovacího zálivu do upravovaných prostor). Za případné škody prokazatelně způsobené při pracích souvisejících s pracemi prováděnými dodavatelem zodpovídá dodavatel

- Dodavatel si musí zajistit ostrahu upravovaných prostor, která bude zajišťovat i funkci požární hlídky upravovaných prostor v případě sváření apod. Před začátkem svařování musí být informován bezpečnostní technik objednatele.

- Při požadavku zástupce dodavatele na umožnění vstupu do prostor objektu, které nejsou předmětem úprav, musí zástupce dodavatele kontaktovat zástupce objednatele. Pohyb po objektu bude umožněn po dohodě s objednatelem a za přítomnosti Technické správy objektu. Pracovníci dodavatele nesmí svévolně a bez doprovodu vstoupit do prostor objektu mimo přístupové trasy dle bodu 1. V případě, že pracovníci dodavatele naruší prostory objektu, které nejsou prostorami určenými k úpravám nebo vymezené k přístupu, bude každé neoprávněné narušení (tj. vstup do prostor objektu bez souhlasu objednatele) pokutováno pokutou 5.000,-Kč/osoba. Každý vstup mimo prostor k úpravám bude zaznamenán ve stavebním deníku a v deníku ostrahy.

- Dodavatel si bude po sobě zajišťovat úklid transportních tras. V případě, že transportní trasa nebude uklizena, bude o tom neprodleně informován zástupce objednatele a v případě, že nebude znečištění prostor odstraněno, provede úklid prostor objednatel na náklady dodavatele v hodinové sazbě 350,-Kč/hod,1 pracovník.

- Každý pracovník dodavatele a jeho subdodavatelů při provádění prací mimo upravované prostory, podléhá bezpečnostním a požárním předpisům objektu a musí dodržovat pravidla nastavená správou objektu

- Objednatel pro dodavatele nezajišťuje žádný styk s úřady, ani sjednání případných záborů pro dodavatele mimo plochy ve vlastnictví objednatele

- Kontaktní osoby objednatele:

  - Za Objednatele objektu:

  - Technická správa objektu:

  - Projektový manažer:

  - Ostraha objektu (recepce):

  - Generální projektant: KANIA a.s.

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚPRAV NEBYTOVÝCH PROSTOR

- Objednatel požaduje, aby jakékoliv úpravy na hlavních domovních systémech TZB (seznam níže) byly předem projednány a odsouhlaseny následujícími jmenovanými dodavateli:

PROFESE

EPS:

EZS:

Telefonní technik:

- Dodavatel úprav jednotky a všichni jeho subdodavatelé musí po celou dobu provádění úprav nájemce plnit tyto podmínky:

- V pracovních dnech neprovádět hlučné práce mezi 9:00 - 18:00 a 22:00-7:00 (nebude-li s objednatelem, popř. s nájemci a se souhlasem objednatele dohodnuto jinak). Objednatel může vyžadovat další omezení hlučných prací 48 hodin před mimořádnou událostí a dodavatelé musí tomuto požadavku vyhovět. Dodavatelé budou dodržovat také obecná omezení stran hluku (OTPP). Dodavatel se zavazuje oznámit Objednateli v předstihu min. 4 (čtyř) pracovních dní provádění prací, které by svou povahou (přenos vibrací do konstrukce) mohly ohrozit zabezpečovací systémy nebo provoz laboratoří v budově.

- Dodavatel úprav předem požádá zástupce Objednatele o souhlas s prováděním jakýchkoliv neobvyklých prací a/nebo prací, které nebudou probíhat výlučně v upravovaném prostoru, nebo budou mít dopad do jiných prostor (včetně např. připojení na domovní systémy TZB) a předá veškeré nutné informace k posouzení požadavku v předstihu minimálně 48 hodin před uvažovaným termínem úprav. Žádné takové práce nesmí být zahájeny bez předchozího souhlasu Objednatele.

- Objednatel může dodavateli úprav a jeho subdodavatelům vydat pokyn k pozastavení prací, pokud dodavatel, nebo jeho subdodavatelé, poruší podmínky této směrnice. Tento pokyn může být vydán ústně, pokud bude následně písemně potvrzen. Objednatel nebude v takovém případě mít vůči dodavateli úprav ani jeho subdodavatelům, odpovědnost za vícenáklady, škody nebo zpoždění v důsledku pozastavení prací.

- Přístup do upravovaných prostor bude výhradně přístupovými trasami, které vymezí Objednatel při předávání upravovaných prostor. Dodavatel úprav zajistí řádnou ochranu veškerých povrchů a výrobků ve vymezených prostorách a trasách a její následné odstranění. Ve výjimečných případech, na základě předchozího souhlasu Objednatele, je možné ve zvláštním režimu použít k přístupu i jiné prostory. Veškeré případné škody na přístupových prostorech způsobené dodavatelem úprav tento na své náklady odstraní v nejkratší možné době. V opačném případě má na odstranění škod na náklady dodavatele úprav právo Objednatel. Konkrétní přístupové trasy a případné odchylky od podmínek tohoto bodu budou s Objednatelem předem dohodnuty.

- Dodavatel úprav bude dodržovat veškeré požadavky orgánů státní správy a případně dalších institucí jako TSK, Hygienická stanice, HZS, Policie ČR a další, pokud vyplynou.

- Před zahájením úprav jejich dodavatel předloží doklady o pojištění podle následujících podmínek

  - Pojištění stavebně montážních rizik dodavatele s minimálním plněním 5 mil Kč pro každý jednotlivý pojistný případ.

  - Pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám s minimálním plněním 5 mil Kč pro každý jednotlivý pojistný případ.

- Před zahájením úprav dodavatel předloží Objednateli k odsouhlasení systém, který budou všichni dodavatelé užívat ke kontrole přístupu do upravovaných prostor k zamezení vniku nepovolaných osob.

- Veškeré úpravy musí být prováděny výhradně podle Objednatelem schválené dokumentace a specifikací.

- Před zahájením úprav dodavatel předloží Objednateli k odsouhlasení návrh zařízení staveniště (šatny, sklady, toalety, atd.) a po dobu provádění úprav zajistí dodavatel úprav jejich úklid a údržbu.

- Před dokončením a předáním díla předá dodavatel úprav Objednateli úplnou dokumentaci skutečného provedení (1 x tiskem + 1 x digitálně v běžných formátech) a návody na provoz a údržbu, protokoly o měření a zaregulování zařízení, revize, prohlášení o shodě atd.

- Dodavatel úprav předloží Objednateli harmonogram úprav, který bude pravidelně aktualizovat min. 1x týdně na pravidelných kontrolních dnech, aby Objednatel mohl úpravy sledovat a informovat ostatní o době hlučných prací atd.

- Během provádění úprav:

  - Všechny prostory užívané dodavatelem musí být trvale udržovány v čistotě a pořádku. Veškeré odpady budou zhotovitelem úprav denně odváženy ze stavby, nebude-li dohodnuto jinak.

  - Přístup do prostor Objednatele musí být předem dohodnut (veškeré potřebné informace budou Objednateli doručeny min. 48 hod předem).

  - Jakákoliv práce na stávajících domovních systémech (připojení/odpojení hlavních kabelových a trubních rozvodů apod.) musí být předem dohodnuta se správou budovy a Objednatelem.

  - Veškeré práce včetně zásobováni materiálem musí být prováděny s minimálním rušením stávajícího provozu budovy a s ochranou dokončených částí budovy před poškozením. Pokud poškození dojde, musí být bez odkladu opraveno.

  - Musí být dodržovány všechny příslušné ČSN, obecné technické a právní předpisy, správní rozhodnutí, pokyny výrobců a případné požadavky DOSS

  - Veškeré materiály a výrobky použité při úpravách musí být nové, nekontaminované, bezvadné a vhodné pro daný způsob užití/zabudování.

  - Všichni pracovníci dodavatele musí provádět úpravy s maximální profesionální dovedností a péčí.

  - Dodavatel úprav předloží objednateli k prohlídce veškerou dokumentaci a specifikace vydané během provádění úprav. Objednatel k této prohlídce vyhrazuje max. 5 pracovních dní. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat revize v případě nesouladu s obecnými předpisy/normami a/nebo systémy budovy a veškerá revidovaná dokumentace a specifikace budou znovu objednateli předloženy k prohlídce podle tohoto ustanovení.

- Pokud dodavatel úprav poruší jakoukoliv podmínku této směrnice a porušení nenapraví během přiměřené lhůty, na které se strany shodnou s uvážením všech okolností, má Objednatel právo toto porušení napravit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Dodavatel uhradí objednateli veškeré související účelně vynaložené náklady.