Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Slovák – investiční technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Martin Machulka – VH-MAC

IČO: 44954573

DIČ: CZ6501041712

Sídlo: Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště

Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště

Číslo účtu: 109545338/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

„24023 Pozlovice – zaokruhování VŘ ul. Podhradská“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00072

číslo investiční akce:		24023

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu upřednostnění vyhotovení projektové dokumentace pro jinou akci objednatele. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 3. odstavce 3.1. smlouvy ustanovení:

Termíny předání							PD		IČ

24023_Pozlovice – zaokruhování VŘ ul. Podhradská		25.5.2025	25.7.2025

a nahrazuje se zněním:

Termíny předání							PD		IČ

24023_Pozlovice – zaokruhování VŘ ul. Podhradská		30.11.2025	30.11.2025

  - Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se

zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude

úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli

a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 22.7.2025			     		V Uherském Hradišti dne 22.7.2025

_____________________				______________________

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Martin Machulka

ředitelka společnosti      				zhotovitel

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

objednatel