**Smlouva o dílo uzavřená**

**dle § 2586 a následujícíh zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku**

mezi níže uvedenými účastníky:

S – B s.r.o., IČO: 25652362, DIČ: CZ25652362

Se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany

(dále je „objednatel“)

a

**Služby Města Milevska, spol. s r.o.**, IČO 49061186, DIČ: CZ49061186

Se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko, zastoupená Vítem Králem, jednatelem

Bankovní spojení: 132064794/0300

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících v odstranění následujících staveb (vč. souvisejících činností), a to konkrétně:
* staveb na parcele č. 91 v k.ú. Božetice

(dále jen odstranění staveb nebo provedení díla).

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k výkonu činnosti dle této smlouvy což dokládá výpisem z obchodního rejstříku (viz. příloha č. 1 smlouvy)

**Článek II.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést odstranění staveb vč. souvisejících prací v době **od 1.10.2017 do 30.11.2017**.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že odstranění staveb bude provedeno v etapách zahrnující nejprve přípravné práce, následně demolici – odstranění staveb a poté dokončovací práce.

**Článek III.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje veškeré stavební a související práce realizované dle této smlouvy provádět odborně při dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení (zejména dle zákona č. 309/2006 Sb.) vč. souvisejících zákonných předpisů a zajistit stabilitu a bezpečné užívání sousedních staveb vč. staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích. Stejně tak je zhotovitel povinen si počínat tak, aby při jeho činnosti nedocházelo k nadměrnému znečišťování okolí odstraňované stavby či k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem, prachem apod., k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
2. Součástí odstranění staveb je také odstranění a odvoz materiálu z odstraněných staveb, který se zhotovitel zavazuje uložit nezávadným způsobem a při odvozu neznečistit či neporušit veřejné komunikace. V této souvislosti je zhotovitel povinen dodržovat zákon o odpadech a také povinen dbát na zajištění zeminy a zdiva z odstraňovaných staveb před uvolněním na sousední pozemky. V případě porušení povinností specifikovaných v čl. II. a III. této smlouvy plně odpovídá zhotovitel za škodu jeho činností vzniklou.
3. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli vstup na místo provádění odstranění staveb a poskytnout mu pro provádění smlouvou sjednaných činností potřebnou součinnost.

**Článek IV.**

**Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí dle dohody stran částku

**Kč 120 000,-- bez DPH.**

Částka bude zhotoviteli uhrazena na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 10 dnů.

Účastníci prohlašují, že cena za provedení díla zde stanovená je cenou konečnou a zahrnuje odměnu zhotovitele stejně tak veškeré jeho náklady související s provedením díla v rozsahu této smlouvy.

1. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně písmeně oznámit objednateli. Náklady nad rámec této smlouvy dle odst. 2 tohoto článku smlouvy mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel písemně uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel písemně uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
2. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 10 dnů po předání díla.

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákonem č. 89/2012 Sb.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Příloha:

1. Výpis zhotovitele z obchodního rejstříku

V ……………… dne………………….. V Milevsku dne……………………..

……………………………………. ……………………………..

Objednatel zhotovitel