Smlouva o dílo č. 031/OPI/2025

(ID: 2500659/VZMR)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

k podpisu této smlouvy je pověřen: Ing. Marek Cvrček, LL.M., ekonomický náměstek ředitele

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 1110504001/0710

datová schránka: i48ae3q

zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; není zapsána v obchodním rejstříku

(dále jen: „Objednatel“ či „VZP ČR“) na straně jedné

a

CZECHENERGIE s.r.o

se sídlem: Čéčova 625/26, 370 04 České Budějovice

IČO: 28108191; DIČ: CZ28108191

kterou zastupuje: Petr Bareš, jednatel

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: 2107463768/2700

datová schránka: y2qix2x

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 17606

(dále jen: „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele řádně, včas a s potřebnou péčí, na svůj náklad 
a nebezpečí, za podmínek uvedených v této smlouvě, dílo spočívající v instalaci dodatečného chlazení do kancelářských místností 2.09 a 2.12 budovy Objednatele – Ústředí VZP ČR na adrese Orlická 2020/4, zahrnující zejména dodávku a montáž nových splitových klimatizačních jednotek včetně provedení souvisejících úprav a drobných stavebních prací (dále jen: „dílo“).

- Součástí plnění Zhotovitele je úspěšné provedení individuálního vyzkoušení instalovaného zařízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a funkce zařízení a řádného provedení montáže.

- Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami Objednatele, v rozsahu a dle parametrů uvedených v Technické zprávě (projektové dokumentaci) z dubna 2025 vypracované společností SUMAD s.r.o., jež byla součástí poptávkového dokumentu k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu, evidované ve VZP ČR pod číslem ID 2500659 a názvem: „Ústředí – doplnění chlazení do místnosti 2.09 a 2.12“.

- Specifikace díla a položková kalkulace jsou uvedeny v Objednatelem akceptované cenové nabídce Zhotovitele ze dne 28. 8. 2025 k předmětné veřejné zakázce (dále jen: „cenová nabídka Zhotovitele“). Kopie cenové nabídky Zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1.

- Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek uvedených v článku III. této smlouvy.

Článek II.

Místo a termín plnění, předání díla

- Místem realizace díla jsou vybrané prostory budovy Objednatele - Ústředí VZP ČR na adrese: Orlická 2020/4, Praha 3.

2.	Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

  - Zahájení díla: dnem převzetí staveniště od Objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli výzvu k předání staveniště, a to nejpozději do šedesáti (60) dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, a to na následující e-mailovou adresu: XXXXXXX.

  - Objednatel protokolárně předá staveniště Zhotoviteli do sedmi (7) dnů ode dne doručení výzvy dle předchozího bodu tohoto odstavce.

  - Dokončení díla a předání předmětu díla Objednateli: 	nejpozději do tří (3) týdnů od převzetí staveniště od Objednatele.

  - Práce na díle budou prováděny vždy od středy do neděle, v časovém rozmezí od 8:00 hod do 21:00 hod, přičemž v kancelářských prostorách budou práce probíhat výhradně ve dnech pracovního klidu, tj. v sobotu a v neděli.

- Dílo se dle této smlouvy považuje za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním Objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání Objednatelem.

  - O předání díla, resp. jeho převzetí Objednatelem dle této smlouvy, se Smluvní strany zavazují sepsat v místě plnění protokolární zápis (dále jen: „předávací protokol“), který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

  - Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí Zhotovitel.

  - V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek Zhotovitele je v dané lhůtě řádně odstranit.

  - Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na pět (5) dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně v předávacím protokolu jinak.

  - V závěru předávacího protokolu Objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá a pokud ne, z jakých důvodů.

- Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného odstranění Zhotovitelem.

- Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může Objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady Zhotovitele, které se Zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku IX. této smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen.

- Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení díla vyzve písemně Objednatele nejméně dva (2) pracovní dny předem k prověření v místě plnění, zda je dílo provedeno úplně a řádně, jakož i u zařízení k provedení jeho individuálního vyzkoušení formou závěrečné zkoušky funkčnosti a spolehlivosti zařízení. Na provedení zkoušek funkčnosti pak bude bezprostředně navazovat protokolární předání a převzetí předmětu díla v místě plnění.

Článek III.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

- Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy ve výši 269 860 Kč (slovy: dvě stě šedesát devět tisíc osm set šedesát korun českých) bez DPH. K takto dohodnuté ceně bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena díla ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku byla určena na základě závazného položkového rozpočtu obsaženého v cenové nabídce Zhotovitele a je tedy závazná i v případě změn podmínek, za nichž byl rozpočet zpracován.

- Výše uvedená sjednaná cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné na řádné provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla (viz odst. 1. tohoto článku) bude Objednatelem uhrazena jednorázově, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem po převzetí úplného díla 
Objednatelem dle ustanovení článku II. odstavce 3. této smlouvy.

- Lhůta splatnosti faktury činí třicet (30) dnů od data jejího doručení na adresu sídla Objednatele, tj. Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3.

- Cena se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Objednatel obdrží originál faktury s jednou kopií. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. Ve vrácené faktuře bude vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově. Tím přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová 30denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury Objednateli.

Článek IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

- Zhotovitel povede prostřednictvím pověřené osoby (uvedené v zápise o převzetí staveniště stavební deník v listinné podobě, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a požadavky této smlouvy. Do deníku budou zapisovány všechny podstatné skutečnosti týkající se postupu provádění díla, zejména údaje o provedených pracích, případných změnách a vzniklých vadách. Deník bude kdykoli k dispozici Objednateli k nahlédnutí. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v předávacím protokolu.

- Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musejí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

- Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, za jejichž dodržování nese během provádění díla odpovědnost Zhotovitel, zejména zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nenaruší chod provozu pracoviště Objednatele.

- Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební a montážní činnosti Zhotovitele uvede Zhotovitel před předáním díla Objednateli do původního stavu; v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.

- Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem ČR a EU vztahujících se k provedení díla. V případě porušení této povinnosti nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré důsledky s tím související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením shora uvedených právních předpisů vznikne.

- Po dokončení prací Zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději v den předání a převzetí díla Objednatelem (viz Čl. II. odst. 6. této smlouvy) jej protokolárně předá zpět Objednateli. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného dohodou Smluvních stran, jinak do stavu původního.

Článek V.

Součinnost Smluvních stran, způsob předávání podkladů

- Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou stran intenzivní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku Zhotovitele převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, v sídle Objednatele.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen po řádném splnění předmětu smlouvy vrátit Objednateli veškeré dokumenty 
a podklady, které mu Objednatel v souvislosti s plněním podmínek této smlouvy poskytl.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, předávací protokol. Tyto dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci Objednatele a/nebo Zhotovitele.

Článek VI.

Záruka, vady díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo úplně, řádně a bezchybně v souladu s příslušnými předpisy, s maximální péčí a v kvalitě, která odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem.

- Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a Objednateli předané dílo bude mít vlastnosti požadované Objednatelem a splňovat parametry uvedené v Technické zprávě (viz čl. I. odst. 3. smlouvy), odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice vážícím se k dílu.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jím provedené dílo dle této smlouvy, jakož i na veškeré části a součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce min. třicet šest (36) měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla dle ustanovení čl. II. této smlouvy. V případě výskytu vad, jež nebyly zjevné při převzetí díla a byly Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámeny (vytčeny) v průběhu záruční doby, se Zhotovitel zavazuje takové vady odstranit do pěti (5) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o jím vytčených vadách Zhotoviteli.

- Neodstraní-li Zhotovitel vytčené vady ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, či 
v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Tímto postupem se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

- Uplatněním práv ze záruky za jakost díla nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

- Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí a součástí, od počátku, tj. po dobu realizace díla dle této smlouvy.

- Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do řádného protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem Zhotovitel.

Článek VII.

# Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku.

- Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané Smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná Smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená zavázanou Smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná Smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné Smluvní straně stejně, jakoby ji způsobila sama zavázaná Smluvní strana. Ustanovení 
§ 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepoužije.

- Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná Smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé Smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné Smluvní strany podle smlouvy.

- Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná Smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná Smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezprostí.

- Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo Smluvní strana, která může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže zavázaná Smluvní strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné Smluvní straně není oznámení včas doručeno, má poškozená Smluvní strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.

- Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti poddodavatele k náhradě škody, pokud by poddodavatel za škodu vzniklou Objednateli při realizaci plnění dle této smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí Objednatele, pokud poddodavatel Objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. občanského zákoníku).

Článek VIII.

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla dle této smlouvy (včetně doby poskytování záruk) uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.

- Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s minimální pojistnou částkou 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit Objednateli na jeho písemnou výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění současně s dokladem o zaplacení pojistného na sledované období.

Článek IX.

Sankční ujednání

- V případě prodlení Zhotovitele se zasláním výzvy k předání staveniště dle článku II. odst. 2. bodu 2.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, i jen započatý, den prodlení. Prodlení se zasláním výzvy delší než pět (5) dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- V případě prodlení Zhotovitele s řádným provedením díla v termínu uvedeném v článku II. odst. 2. bodu 2.4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, i jen započatý, den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním vyklizeného a vyčištěného staveniště zpět Objednateli je Objednatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a Zhotovitel je povinen ji uhradit.

- V případě prodlení Zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zaznamenaných v předávacím protokolu či vyskytnuvších se v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, i jen započatý, den prodlení.

- V případě nesplnění závazku a povinnosti Zhotovitele uvedených v článku VIII. odst. 1. a 2. této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den, kdy předmětné pojištění uzavřeno neměl. V případě nesplnění závazku Zhotovitele uvedeného v odst. 3. citovaného článku smlouvy je Objednatel oprávněn mu vyúčtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen takto vyúčtované sankční plnění na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu uhradit.

- V případě prodlení Objednatele se zaplacením oprávněné faktury, může Zhotovitel vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z nezaplacené částky faktury za každý, i započatý, den prodlení a Objednatel je povinen tuto sankci uhradit.

- Smluvní strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě deset (10) dnů ode dne obdržení sankční faktury nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné Smluvní strany splnit své závazky dle této smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy lze uplatňovat kumulativně, a to bez omezení.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu proti pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny díla.

Článek X.

Ochrana informací, údajů a dat

- Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé Smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

- Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se vztahuje na Smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této smlouvy seznámí.

- Za porušení závazku uvedeného v odst. 1. tohoto článku je Smluvní strana, která závazek porušila povinna zaplatit druhé Smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu případné škody.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí Objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména informaci týkající se identifikace Smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Za porušení povinnosti ochrany důvěrných informací nelze rovněž považovat uveřejnění této smlouvy v souvislosti s plněním zákonné uveřejňovací povinnosti Objednatele dle článku XI. této smlouvy.

- Závazky Smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy.

Článek XI.

Uveřejnění smlouvy

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném 
a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv VZP ČR. Notifikace o uveřejnění smlouvy bude zaslána Zhotoviteli na e-mail pověřené osoby uvedené v odst. 9. čl. XIV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat VZP ČR. Postup uvedený v tomto odstavci tohoto článku se Smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

- Zhotovitel byl výslovně upozorněn a bere na vědomí povinnost Objednatele rovněž uveřejnit tuto Smlouvu (celé znění) včetně všech jejích dodatků na svém profilu zadavatele. Povinnost uveřejnění této Smlouvy včetně jejích dodatků je Objednateli uložena jeho vnitřním předpisem, na základě kterého je Objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.

- Profilem Objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Objednatel jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- Každá ze Smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku.

- Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:

- prodlení Zhotovitele se zasláním výzvy k předání staveniště dle článku II. odst. 2. bodu 2.2 smlouvy delší než 5 (pět) dní, nebo

- prodlení Zhotovitele s řádným provedením díla o více než dvacet (20) dní, nebo

- prodlení Zhotovitele s odstraněním vad zaznamenaných v předávacím protokolu o více než deset (10) dní, nebo

- pokud dílo není Zhotovitelem prováděno v souladu s touto smlouvou, s příkazy Objednatele, a v průběhu prací vykazuje vady, přestože byl Zhotovitel na tyto skutečnosti Objednatelem upozorněn a nápravu nezjednal ani do 5 (pěti) dnů od doručení písemného upozornění ze strany Objednatele.

- Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že Zhotovitel není schopen dokončit dílo nebo je-li proti Zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto, že Zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nedostačující.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy příslušné Smluvní straně.

- V případě oprávněného odstoupení od smlouvy Objednatel Zhotoviteli uhradí prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce, jejichž výsledek je Zhotovitel v takovém případě Objednateli povinen odevzdat. V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy Objednatelem vznikají Objednateli vůči Zhotoviteli nároky na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení nebo vzniklou z jiného důvodu, a tyto své nároky (pohledávky) je Objednatel oprávněn započíst na úhradu uvedených nákladů Zhotovitele na dosud řádně provedené práce.

- Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti 
a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků.

Článek XIII.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé Smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou proškolení z BOZP a PO a zavazuje se, že po celou dobu provádění díla budou tyto předpisy dodržovány, zejména zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Za případné porušení těchto předpisů nese Zhotovitel plnou odpovědnost.

- Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je Zhotovitel, který zajistí na své náklady jejich likvidaci.

- Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této smlouvě, zejména pak na předávacím protokolu a na faktuře, je Zhotovitel povinen vždy uvést číslo této smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu; není oprávněn ani tuto smlouvu postoupit.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z této smlouvy plynoucích. Nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – kopie cenové nabídky Zhotovitele o jedné (1) straně textu.

- Veškerá ústní i písemná ujednání Smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této smlouvy, pozbývají uzavřením této smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. (3) občanského zákoníku se nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu Smluvních stran na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny identifikačních údajů Smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy a dále v případě změny pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů, uvedených odstavcích 8. a 9. tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané do datové schránky druhé Smluvní strany. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma Smluvními stranami, jsou právně neúčinná.

- Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

- Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

- Za Objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění podmínek smlouvy (včetně podpisu předávacího protokolu):

XXXXXXX, vedoucí Oddělení investic a provozu, tel. č.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, nebo

XXXXXXX, specialista provozu, tel. č.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX.

- Za Zhotovitele bude ve všech věcech spojených s plněním této smlouvy jednat Petr Bareš, 
tel. č.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Smlouva je podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel podepíše smlouvu uznávaným elektronickým podpisem v souladu s ustanovením § 6 odst. (2) ZSVD; Objednatel smlouvu podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 				CZECHENERGIE s.r.o.		České republiky

______________________________			              __________________________

Ing. Marek Cvrček, LL.M.					        Petr Bareš

ekonomický náměstek ředitele					          jednatel

Příloha č. 1 k SOD č. 031/OPI/2025