## SMLOUVA O DÍLO A DODÁVCE LICENCÍ

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Č.j. Dodavatele: SOD_ZPS_0925

### 1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: 		Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

IČO/DIČ:	 46354182/ CZ46354182

Sídlo:		 Mladá Boleslav, Husova 302, PSČ 293 01

Zastoupení:	 XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelka ZPŠ

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

Zhotovitel:

Název:		d‑PROG s.r.o.

IČO/DIČ:	27188027/CZ27188027

Sídlo:		Praha 10, Vinohrady, Hradešínská 2144/47, PSČ 101 00

Zastoupení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelka

(dále jen „Dodavatel“)

na straně druhé

### 2. Předmět plnění

2.1 Dodávka licencí produktů Informix 4GL s podporou na 12 měsíců a prodloužení IBM technické podpory o další rok definovaných v čl. 3 a v Příloze A čl. 1 a čl. 2.

2.2 Služba migrace IBM Informix IDS ze stávající verze 12.10.FC12WE na verzi 14.10 nebo 15.0 dle doporučené verze a oboustranné domluvy, včetně všech kroků definovaných v čl. 4 a v Příloze A čl. 3.

2.3 Bez poddodavatelů. Dodavatel plní vlastními kapacitami.

### 3. Dodávka licencí a IBM technické podpory (S&S)

3.1 Licence

D0BNHLL – IBM Informix 4GL Compiler Runtime Option for IDS Workgroup Edition Limited Use Socket License + SW Subscription & Support 12 Months — Množství: 1.

D6DFPLL – IBM Informix 4GL Compiler Development Authorized User SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months — Množství: 3.

3.2 Prodloužení IBM technické podpory licencí o další rok

E085KLL – IBM Informix 4GL Compiler Runtime Option for IDS Workgroup Edition Limited Use Socket Annual SW Subscription & Support Renewal — Množství: 1.

E2DFNLL – IBM Informix 4GL Compiler Development Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal — Množství: 3.

### 4. Služba migrace IBM IDS – specifikace

4.1 Jednotlivé kroky

- Úvodní analýza a návrh řešení

  - Audit stávající konfigurace IDS serveru

  - Monitoring výkonu a identifikace slabých míst

  - Návrh optimalizací a konfiguračních úprav

  - Kontrola licencí

- Systémové požadavky a návrh infrastruktury

  - Návrh a potvrzení OS a kernelu pro cílové DB servery a další specifické požadavky

  - Návrh na OS Aplikačního serveru a další specifické požadavky

- Instalace cílového prostředí

  - Instalace a základní konfigurace Informix IDS 14.10 nebo 15.0 shodně na oba provozní DB servery dle doporučení

  - Instalace a základní konfigurace Informix IDS 14.10 nebo 15.0 na testovací DB server dle doporučení

  - Instalace Informix 4GL runtime a developer nástrojů včetně potřebných knihoven

  - Instalace Connection Manageru na aplikačním serveru

  - Ukázková instalace JDBC na klientské stanici, kontrola připojení aplikací k DB (onsoctcp, drsoctcp)

- Migrace testovacího prostředí

  - Migrace reálných dat

  - Testování a ladění výkonu

- Cvičná migrace (pilotní provoz)

  - Provádění simulované migrace reálných dat

  - Vytvoření HDR/RSS v testovacím prostředí

  - Zátěžové testy, ladění výkonu, ověření replikace

- Zálohování a bezpečnost

  - Konfigurace zálohování pomocí TSM / IBM Spectrum Protect

  - Ověření obnovitelnosti záloh

  - Nastavení a test failover scénářů v HDR prostředí

- Ostrá migrace

  - Vlastní migrace – plán přepnutí, přesun dat do nové instance

    - Časový limit: 12 hod

    - Na filesystému není prostor pro export dat

  - Přepnutí aplikací, DNS přesměrování, kontrola aplikační dostupnosti

  - Aktivace HDR a Connection Manageru

  - Finalizace konfigurace a nastavení monitoringů

- Zvýšený dohled a podpora po migraci

  - Zvýšený provozní dohled (např. 2 týdny po migraci)

  - Podpora při řešení případných incidentů

- Dokumentace

  - Dokumentace provedených instalací a prací, změn konfigurací a skriptů

  - Předávací protokol

4.2 Předpokládaný harmonogram

- Přípravné práce – 1 týden

- Migrace testovacího prostředí – 1 týden

- Cvičná migrace – 1 týden

- Testování cvičné migrace – 2 týdny

- Ostrá migrace – víkend

- Sledování po migraci – 1 týden

### 5. Termíny a místo plnění

5.1 Termíny plnění: Dodání licencí (vč. S&S) a zahájení služby migrace do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy a splnění předpokladů Objednatelem.

5.2 Podmínka zahájení migrace: připravenost cílového prostředí u Objednatele.

5.3 Místo plnění: ZPŠ, Mladá Boleslav – sídlo Objednatele.

### 6. Cena a platební podmínky

- 6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a způsobem stanoveným dále v této Smlouvě.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že cena celkem za předmět plnění je 947.945,00 Kč bez DPH, resp. 1.147.013,45 Kč včetně DPH.

6.3 Rozpis ceny za dodávku licencí podle čl. 3.1 je uveden v Příloze A čl. 1.

6.4 Rozpis cena za prodloužení IBM technické podpory licencí podle čl. 3.2 o další rok je uveden v Příloze A čl. 2.

6.5 Cena za službu migrace podle čl. 4 je uvedena v Příloze A čl. 3.

6.6 Milníky pro fakturaci:

Předání licencí / PoE (Proof of Entitlement)

Předání služby migrace (akceptační protokol)

6.7 Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dnů od data zdanitelného plnění; DPH dle právních předpisů k datu plnění.

6.8 Cena za předmět plnění je splatná na základě fakturace Dodavatele zaslané v elektronické formě Objednateli.

### 7. Součinnost a předpoklady

- Přístupy a oprávnění.

- Připravenost cílového prostředí (OS, síť, storage).

- Připravenost týmu Objednatele.

### 8. Odpovědnost, záruky, mlčenlivost

8.1 Záruka na práce: 30 dní od akceptace.

8.2 Limitace odpovědnosti: do výše ceny díla; vyloučení následných škod. Zhotovitel ručí za kvalitu a úplnost prací dle standardů a požadavků objednatele v rozsahu prací uvedených v čl. 4.

8.3 Mlčenlivost o neveřejných informacích. Smluvní strany sjednávají, že veškeré informace, které se v průběhu spolupráce dozví jsou pouze pro potřeby plnění této smlouvy a nelze tyto sdělovat třetím stranám, vyjma informací veřejně dostupných či známých, či nezbytných pro naplnění této smlouvy. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou odpovídá tato druhé smluvní straně za škodu, která porušením vznikne. V případě, že smluvní strana poruší povinnost mlčenlivosti je povinna uhradit druhé smluvní straně 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti, tím není vyloučena povinnost náhrady vzniklé škody podle věty předchozí. Povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení této smlouvy.

### 9. Doba trvání a ukončení smlouvy

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Tato Smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby:

- uplynutím doby její účinnosti; nebo

- písemnou dohodou Smluvních stran.

9.3 Objednatel může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:

Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakéhokoliv plnění dle této Smlouvy po dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů; nebo

Dodavatel je déle než patnáct (15) kalendářních dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Smlouvy.

9.4 Dodavatel může od této Smlouvy okamžitě odstoupit v případě:

prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Smlouvy nebo její části po dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů;

porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných licenčních podmínkách společnosti IBM, kdy Objednatel nezjedná nápravu ani do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové porušení.

9.5 Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této smlouvy, musí být učiněn v písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli.

### 10. Ostatní ujednání

10.1 Tato Smlouva je uzavírána Smluvními stranami elektronicky.

10.2 Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha A: Rozpis licencí, technických podpor a cen

10.3 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

Objednatel						Dodavatel

V Mladé Boleslavi dne: dle el. podpisu       		V Praze dne: dle el. podpisu

.......................................				......................................

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitelka ZPŠ			     			Jednatelka

### Příloha A: Rozpis licencí, technických podpor a cen

1. Licence

| Kód | Název produktu | Množství | Cena/položku bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| D0BNHLL | IBM Informix 4GL Compiler Runtime Option for IDS Workgroup Edition Limited Use Socket License + SW Subscription & Support 12 Months | 1 | 444.991,00 Kč |
| D6DFPLL | IBM Informix 4GL Compiler Development Authorized User SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months | 3 | 37.017,00 Kč |
|  | Cena celkem bez DPH: |  | 482.008,00 Kč |
|  | Cena celkem s DPH: |  | 583.229,68 Kč |

2. Prodloužení IBM technické podpory licencí o další rok

| Kód | Název produktu | Množství | Cena/položku bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| E085KLL | IBM Informix 4GL Compiler Runtime Option for IDS Workgroup Edition Limited Use Socket Annual SW Subscription & Support Renewal | 1 | 102.463,00 Kč |
| E2DFNLL | IBM Informix 4GL Compiler Development Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal | 3 | 13.874,00 Kč |
|  | Cena celkem bez DPH: |  | 116.337,00 Kč |
|  | Cena celkem s DPH: |  | 140.767,77 Kč |

3. Služba migrace IBM IDS (specifikace viz čl. 4)

Cena za službu migrace: 349.600,00 Kč bez DPH.

Cena za službu migrace: 423.016,00 Kč s DPH.