# SMLOUVA O DÍLO

# uzavřená podle § 2586 -2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál,

zastoupené: Bc. Martinem Henčem, starostou

ve věcech technických: xxx

bankovní spojení: KB Bruntál, č. účtu: 19-525771/0100

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

FORM, spol. s r.o.

se sídlem: Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice,

zastoupený: MgA. Danielem Bartákem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: xxxx

IČ / DIČ:  43964532/CZ43964532

e-mail:  obchodni@formdesign.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

### uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### S M L O U V U   O   D Í L O

### I.

### Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést osobně na svůj náklad a nebezpečí zakázku pod názvem: „Interiérové úpravy stávajícího sekretariátu MěÚ Bruntál - I. etapa“, v místnosti č. 240, spočívající v částečné přeložce elektroinstalace, výměně parapetních desek včetně začištění ostění, úpravě SDK podhledu a provedení montáže konstrukce pro závěsový pojezd. Stávající kuchyňská sestava vč. spotřebičů bude demontována a odstraněn bude i keramický obklad za pracovní deskou. Instalována bude nová kuchyňská sestava včetně nových spotřebičů a interiér bude vybaven novými stolařskými prvky.

Veškeré práce a dodávky budou realizovány dle dokumentace vypracované Ing. arch. Oldřichem Bajgerem, IČ: 73152714, se sídlem K Toulkám 3246/3, 723 00 Ostrava Martinov.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

- Dílo bude provedeno v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a zahrnuje také přepravu materiálu, pracovních pomůcek a nářadí do místa plnění, úklid prostor dotčených činnostmi souvisejícími s dílem, likvidaci odpadů vzniklých činnostmi souvisejícími s dílem a uvedení všech prostor dotčených činnostmi souvisejícími s dílem do původního stavu.

- Místem provádění díla je budova B, 2. NP, místnost č.240, Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál.

- Zhotovitel prohlašuje, že se při osobní prohlídce místa plnění podrobně seznámil s podmínkami plnění předmětu smlouvy a že umožní pověřené osobě Objednatele denně kontrolu provádění prací.

### II.

### Doba provádění díla

- Místo provádění díla bude Objednatelem předáno Zhotoviteli. Interiérové úpravy budou provedeny po dohodě Zhotovitele s Objednatele tak, aby nenarušili výkon činností městského úřadu.

- Provedením díla se rozumí předání dokončeného díla Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo do 19.12.2025. Při předání díla bude Zhotovitelem Objednateli předána i veškerá dokumentace vztahující se k dílu. Dílo bude předáno formou zápisu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

- 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

- na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 12 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

### III.

### Cena díla

### Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

### 1 173 076 ,-Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

### Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

### Celková cena za dílo v rozsahu stanoveném v této smlouvě je sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z nabídky Zhotovitele.

- Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

### Případná úprava ceny dle této smlouvy nebude ze strany Objednatele akceptována a bude jej opravňovat k okamžitému ukončení smluvního vztahu, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

### IV.

### Platební podmínky

- Fakturace bude provedena do 14-ti dnů po předání dokončeného díla Objednateli.

- Na faktuře bude uveden název Objednatele a faktura bude doručena v jednom vyhotovení na stejnou adresu.

- Splatnost faktury se stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. V případě pochybnosti bude Zhotovitel povinen Objednateli datum odeslání faktury prokazatelně doložit.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat odkaz na uzavřenou smlouvu.

- Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude Objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Splatnost opravené faktury bude rovněž 14 kalendářních dnů ode dne doručení provedené opravy faktury.

- Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele.

- Zhotovitel odpovídá za stanovení sazby DPH v souladu s platnými právními předpisy v den uskutečnění zdanitelného plnění.

### V.

### Smluvní sankce

- Za prodlení s dokončením díla náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení díla.

- Za prodlení s úhradou ceny díla je oprávněn zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Povinnost zaplatit smluvní pokutu (úrok z prodlení) je 15 dnů od obdržení výzvy druhé smluvní straně k zaplacení.

- Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod přesahujících uhrazené smluvní pokuty.

VI.

Odstoupení od smlouvy

- Odstoupit od smlouvy lze z důvodů stanovených touto smlouvu nebo zákonem.

- Od této smlouvy nebo její části může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:

  - na straně Objednatele nezaplacení ceny díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 90 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

  - na straně Zhotovitele, jestliže zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu více než 10 kalendářních dnů po dni stanoveném jako limitní termín realizace díla stanoveného touto smlouvou.

- Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně, není-li v odstoupení uvedeno pozdější datum.

- Zánikem smluvního vztahu mezi smluvními stranami zanikají veškeré závazky smluvních stran ze smlouvy vyplývající mimo nároků na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před zánikem smluvního vztahu, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

### VII.

### Závěrečná ustanovení

- V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených, se smluvní vztah řídí českým právním řádem, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných číslovaných dodatků odsouhlasených smluvními stranami.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy za účelem plnění zákonných povinností, které Objednateli vyplývají z právních předpisů (především zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o registru smluv).

- S ohledem na povinnost uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel v souvislosti s uzavřením této smlouvy o dílo zpracovává osobní údaje, které mu ukládají zákonné předpisy (především daňové a účetní předpisy), údaje nutné k uzavření smlouvy a údaje v souvislosti s oprávněným zájmem pronajímatele (zajištění bezpečnosti žáků a studentů, ochrana svěřeného majetku – provoz čipového systému). Veškeré údaje Objednatel zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Údaje o kontaktní osobě pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí osob, jejichž údaje na základě výše uvedených účelů Zhotovitel zpracovává, mohou dotčené osoby získat na webových stránkách úřadu https://www.mubruntal.cz/gdpr/ds-45244/p1=89266.

- V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

### V Bruntále dne 3. 10. 2025      			V Bruntále dne 24. 9. 2025

### ……………………………………..				 ………………………………………….

### Objednatel						    Zhotovitel

|  | Položkový rozpočet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název a popis | Množ. | Jdn. | Cena/jdn. | Celkem |
| 1 | Soubor parapetů 300x7782, pod okny rozšířen na 565 mm. Provedení: parapetní deska kompakt s bílým jádrem tl. 12 mm dekor W1101 Solid Alpská bílá; nad radiátory průduchy 165x15 mm; nosná kce nerez jekl. | 1 | soubor | 49 683 | 49 683 |
| 2 | Skříňková sestava 1643x280x280 mm. Provedení: DTDL bílá W1100 Alpská bílá, hrany ABS; přestavitelné police, hranová úchytka; stavitelné patky. | 1 | ks | 15 387 | 15 387 |
| 3 | Skříňková sestava s otevřenou pozicí 4380x298-443x2500 mm. Provedení: viz pol. 2. | 1 | soubor | 64 175 | 64 175 |
| 4 | Skříňka a policová sestava 1654x300-650x2500 mm. Provedení: viz pol. 2. | 1 | soubor | 32 484 | 32 484 |
| 5 | Lavice a obklad zadní stěny 4420x600x2500 mm. Provedení: podnož lavice DTDL bílá W1100; opěradlo tvarovaná překližka; potahová látka Bombay 38 odolná zahoření BS 5852; lamelový obklad stěny - bílé lamely na tvarované podkladní desce. | 1 | soubor | 218 395 | 218 395 |
| 6 | Kuchyňka 2076x600x2020 mm. Provedení: pracovní deska kompakt dle pol. 1; skříňky dle pol. 2; LED pásek; hranová úchytka; dřez s odkapem nerez; dřezová baterie chrom; výsuvný sorter; 3x úložná zásuvka; spotřebiče - myčka 45 cm a lednička. | 1 | soubor | 96 533 | 96 533 |
| 7 | Mobilní atyp servírovací stolek 740x375x785 mm. Provedení: rám svařovaný z nerez profilů 30x20 a 20x20; police DTDL tl 18 mm W1100 ST9 bílá; hrany ABS; kolečka. | 1 | ks | 15 287 | 15 287 |
| 8 | Textilní závěs, 100% polyester, 240g, h=2850, cca šíře 4 m, látka Compo / Bombay 38, + kolejnicové vedení na pomocné závěsní ocelové konstrukci. | 1 | soubor | 57 987 | 57 987 |
| 9 | Šuplíkový kontejner 500x500x686 mm. Provedení: korpus dle pol.č. 1; 3x celovýsuvná zásuvka na pojezdu s tlumeným dotahem; uzamykatelný. | 2 | ks | 12 724 | 25 448 |
| 10 | Šuplíkový dílec 500x500x444 mm. Provedení: korpus dle pol.č. 1; 2x celovýsuvná zásuvka na pojezdu s tlumeným dotahem; uzamykatelný. | 2 | ks | 8 801 | 17 602 |
| 11 | Věšák 1020x2450 mm. Provedení: lamely i základová deska bílá dle pol. č. 1; 11x háček kovový. | 1 | ks | 19 290 | 19 290 |
| 12 | Recepční pult obloukový 5779x1114x1100 mm. Provedení: korpus a pracovní deska DTDL H3860 ST9 Javor Hard šampaňská; čelo tvoří tvarovaná deska s lamelami; pracovní deska na atyp nerez svařované podnoži; kovové kabelové průchodky. | 1 | soubor | 272 064 | 272 064 |
| 13 | Nástěnný květináč 300x300x136 mm, biopolymer. | 8 | ks | 1 569 | 12 552 |
| 14 | Stolek Ø600 mm. Provedení: stolová deska DTDL tl. 18 mm bílá, hrana ABS; podnož nerezová. | 1 | ks | 9 141 | 9 141 |
|  | Cena za výrobu celkem |  | soubor |  | 906 028 |
| 15 | Cena za montáž - celkem | 1 | soubor | 140 000 | 140 000 |
|  | Ostatní náklady: |  |  |  |  |
| 16 | Elektroinstalace (přesun stávajících datových zásuvek a zásuvek 230V na nové pozice, částečná přeložka elektroinstakace vedená v podlaze, revize) a ostatní materiál | 1 | soubor | 22 268 | 22268 |
| 17 | Stavební příprava (začištění ostění + nivelace parapetů + štuk a perlinka v rozsahu celé stěny s okny), nosná konstrukce pro závěsový pojezd, úprava SDK podhledu | 1 | soubor | 74 000 | 74000 |
| 18 | Instalatérské práce (dopojení kuchyňky na rozvody vody a odpadu) a ostatní materiál | 1 | soubor | 8 540 | 8540 |
| 19 | Náklady spojené s dopravou materiálu a přepravou osob na místo stavby | 1 | soubor | 14 000 | 14000 |
| 20 | Náklady na zaměření stavby a zhotovení prováděcí dokumentace | 1 | soubor | 8 240 | 8240 |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 1 173 076 Kč |