Příloha č. 5

Harmonogram migrace

Dodavatel (jakožto přejímající poskytovatel služeb) zajistí přenesení současných telefonních čísel od poskytovatele dosud zajišťujícího zákazníkovi služby (dále jako „opouštěný poskytovatel“) v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoEK“). Současně s uzavřením smlouvy na základní službu (nebo později, pokud se na tom zákazník s poskytovatelem dohodne) si zákazník k poskytovateli může přenést své telefonní číslo od opouštěného poskytovatele.

V souladu s novelou zákona o elektronických komunikacích č. 311/2019 Sb. v platném znění je pro tento proces stanovena lhůta v délce 3 pracovní dny ode dne, kdy poskytovatel požádá o přenesení telefonních čísel opouštěného poskytovatele, nesjedná-li zákazník s přejímajícím poskytovatelem pozdější termín. Poskytovatel je dle ZoEK povinen požádat opouštěného poskytovatele o přenesení telefonního čísla do jednoho pracovního dne poté, co o přenesení telefonního čísla požádá zákazník poskytovatele. Tento proces může tedy proběhnout nejdříve ve lhůtě 4 dnů od uzavření smlouvy na poskytování služby elektronických komunikací mezi poskytovatelem a zákazníkem a sdělení OKU/ČVOP zákazníkem poskytovateli, není-li sjednán termín pozdější.

Dodavatel zajistí přenesení stávajících telefonních čísel zákazníka do své sítě v souladu se zákonnými požadavky vždy bezplatně.

V průběhu procesu přenosu čísel mezi poskytovateli nedojde k přerušení poskytování služeb nad rámec upravený Zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Pro přenesení telefonních čísel od 1.4.2020 stačí, když zákazník sdělí poskytovateli přenášené telefonní číslo a ověřovací kód účastníka („OKU“) pro jeho přenesení, který má zákazník k dispozici od opouštěného poskytovatele, a sjedná s poskytovatelem termín přenesení. Pod jedním kódem OKU lze přenést pouze jedno číslo.

Ověřovací kód účastníka (dále jen „OKU“):

- 14místný číselný identifikátor přidělený ke každému zákazníkovi, který má telefonní číslo, které lze přenášet

- slouží k ověření zákazníka a od 1.4. 2020 musí být součástí žádosti o přenos telefonního čísla

- po celou dobu trvání smlouvy s konkrétním poskytovatelem služeb elektronických komunikací je neměnný.

Pro přenos většího množství telefonních čísel je i nadále preferovaným identifikátorem ČVOP – číslo výpovědi opouštěného poskytovatele služeb, které je vydáváno opouštěným poskytovatelem na základě žádosti zákazníka o zrušení nebo přenesení telefonního čísla služby (dále jako „ČVOP“). V takovém případě zákazník podá výpověď smlouvy o službě opouštěnému poskytovateli z důvodu přenesení telefonního čísla. Při uzavírání smlouvy s poskytovatelem (či později v termínu dohodnutém s poskytovatelem) pak zákazník uvede platné ČVOP.

I po 1.4.2020 lze tedy přenášet telefonní čísla prostřednictvím ČVOP.

Postup přenesení telefonních čísel:

- Uzavření smlouvy s poskytovatelem (vč. uvedení konkrétního přenášeného čísla)

- Sdělení OKU, příp. vygenerování ČVOP opouštěným poskytovatelem

- Zavedení smlouvy do systému poskytovatele

- Navedení tarifu

- Vytvoření VPN skupiny

- Vlastní přenesení telefonních čísel

- Fakturace

Přípravná fáze:

- Podání kompletní žádosti zákazníka o přenesení čísla poskytovateli, sdělení OKU či ČVOP

- Vytvoření tabulky čísel (formát .xls), která bude obsahovat nezbytné informace o přenášených číslech (čísla, služby, adresy + další informace podle dohody) (zajistí zákazník)

- Určení termínu přenesení telefonních čísel (nutná součinnost poskytovatele a zákazníka).

- Nejdříve může jít o 4. pracovní den po dni podání žádosti o přenesení čísla poskytovateli.

- Podání kompletní objednávky na přenesení čísla opouštěnému poskytovateli zajistí poskytovatel jako přejímající poskytovatel

Vlastní přenesení telefonních čísel:

- Distribuce SIM karet poskytovatelem zákazníkovi, u eSIM předání QR kódu zákazníkovi za účelem nahrání eSIM do zařízení

- Koncovému uživateli každého přenášeného telefonního čísla je potvrzeno datum přenesení prostřednictvím SMS

- Vlastní přenesení telefonních čísel s navedením služeb proběhne v plánovaném termínu od 0:00 do 6:00. Celý proces (včetně přípravné fáze) probíhá pouze v pracovní dny (tzn. mimo víkendy a státní svátky)

Závěrečná fáze:

- Koncový uživatel příslušného telefonního čísla si sám vymění SIM kartu v mobilním telefonu, v případě eSIM nahraje do telefonu QR kód, který obdrží od poskytovatele

- Koncový uživatel příslušného telefonního čísla provede restart telefonu

- Potvrzení úspěšnosti přechodu zákazníkovi poskytovatelem

- Navedení doplňkových služeb dle požadavků zákazníka po přenosu telefonního čísla k poskytovateli do 48 hodin od přenesení telefonních čísel

- Zákazník potvrdí poskytovateli řádné přenesení telefonních čísel – akceptace

Poskytovatel službu zřídí v mobilní síti na nové SIM kartě, kterou od poskytovatele zákazník obdrží.

Číslo nelze k poskytovateli přenést, pokud:

- Zákazník nesdělí všechny údaje potřebné pro přenesení, uvedené výše (zejm. platný OKU nebo ČVOP), či nevyhoví žádosti o ověření totožnosti, nebo

- trvá starší objednávka na přenesení téhož čísla či žádost zákazníka o jeho přenesení, nebo

- na číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti, nebo

- pokud existují technické překážky bránící přenesení čísla, zejména pokud zákazník nepřevzal či neaktivoval SIM kartu, nebo

- číslo je součástí skupiny přenášených telefonních čísel, ve které se alespoň u jednoho telefonního čísla vyskytne některá ze situací uvedených výše.

V tomto případě dojde k posunutí celého nebo dílčího bloku harmonogramu.

Popis přenesení telefonních čísel, termínový harmonogram postupu migrace

Níže jsou popsané jednotlivé činnosti, které je třeba provést na straně zákazníka a poskytovatele tak, aby přenesení čísel zákazníka proběhlo hladce vzhledem k počtu přenášených telefonních čísel.

V další tabulce je vytvořen i obecný harmonogram pro realizaci přenosu libovolného počtu SIM karet. Harmonogram je vždy individualizován s ohledem na poptávaný počet přenášených telefonních čísel.

Bližší popis viz https://www.o2.cz/podpora/moje-o2-pro-podnikatele-a-firmy/prevod-cisla-od-jineho-operatora-spravce.

| Dny | Popis činností | Odpovědnost |
| --- | --- | --- |
| D0 | Podepsání smlouvy na poskytování služeb s poskytovatelem (účastnická smlouva), zavedení do systému poskytovatele, | zákazník/ poskytovatel |
| D1 – D6 | Sdělení OKU zákazníkem. Při přenosu většího poštu telefonních čísel zákazník podá výpověď u opouštěného poskytovatele, který mu vygeneruje ČVOP. | zákazník |
| D1 – D7 | Zákazník vyplní tabulku přenášených telefonních čísel ve formátu xls (dále jen „portační tabulka“), která bude obsahovat informace o přenášených číslech (čísla, služby, adresy – množství informací podle dohody). Do této tabulky zákazník doplní ČVOP nebo OKU a předá tabulku přenášených čísel poskytovateli (může navrhnout termíny přenesení telefonních čísel). | zákazník |
| D8 – D11 | Zadání informací (objednávky) do systému poskytovatele a odeslání opouštěnému poskytovateli. | poskytovatel |
| D12 – D15 | Poskytovatel distribuuje zákazníkovi SIM karty. Distribuce může proběhnout na vybraná místa v regionech. | poskytovatel, zákazník |
| D16 – D21 | Zákazník zajistí distribuci koncovým uživatelům. Koncový uživatel má SIM kartu a zná datum, kdy proběhne přenos čísla (Zákazník distribuuje SIM karty a informuje zaměstnance o přenosu, např. hromadným e-mailem koncovým uživatelům). | zákazník |
| D22 – D25 | Vlastní přenos čísla mezi opouštěným poskytovatelem a poskytovatelem. Do půlnoci služby poskytuje opouštěný poskytovatel. Od 0:00 do 6:00 (max.) SIM bez aktivních služeb. Od 6:00 SIM funguje v síti poskytovatele. | opouštěný poskytovatel a poskytovatel |
| D23 – D26 | Koncový uživatel si sám vymění SIM kartu, restartuje mobilní zařízení a funguje v síti poskytovatele. | koncový uživatel |
| D23 – D26 | Navedení doplňkových služeb dle požadavků zákazníka do 48 hodin od přenesení telefonních čísel. | poskytovatel |

Harmonogram je vypracovaný v pracovních dnech. Uvedený harmonogram je realizován vždy pouze v pracovní dny. Tento harmonogram je platný pro počty SIM indikované v Zadávací dokumentaci a příslušných přílohách.

Portace eSIM

V případě portace eSIM (z fyzické SIM na eSIM a naopak, případně eSIM na eSIM) je postup přenesení tel. čísel obdobný jako u fyzických SIM karet s tím rozdílem, že distribuce eSIM se provádí přes QR kód dodaný poskytovatelem a jeho následné nahrání do mobilního zařízení.

Vyjma případů, kdy je pro přenos čísel využít tzv. ČVOP

Možnost přenosu čísel pomocí ČVOP je zakotvena v „Kodexu procesu přenášení mobilního telefonního čísla, přístupu a užívání Referenční databáze přenesených mobilních čísel“ APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí).