DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/351 Račerovice - Třebíč
ze dne 8 7. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Michal Matoušek, jednatel |

zapsán v obchodním rejstříku C 26760 vedená u Krajského soudu v Brně

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 25334611 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ25334611 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-29- 2025 a číslo zhotovitele 13/2025, ze dne 8. 7. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce

a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. ZBV 1 SO 000, ZBV 1 SO 101.2.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

6 748 482,23 Kč

- 16 100,00 Kč

1 162 188,61 Kč

- 378 410,57 Kč

7 516 160,27 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Méněpráce ZBV 1 SO 000

Vícepráce ZBV 1 SO 101.2

Méněpráce ZBV 1 SO 101.2

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

1 578 393,66 Kč

9 094 553,93 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list ZBV 1 SO 000

- Změnový list ZBV 1 SO 101.2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Podepsal Ing. Michal Matoušek

Datum: 2025.10.14

05:50:47 +02’00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.10.14 13:24:08 +02'00'

Ing. Michal Matoušek, jednatel.

SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid,                    ředitel organizace

| Firma: : SILSTAP - silniční stavební práce s.r.o | Příloha č.5 Strana: |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpis ocenění změn položek pro změnu stavby (ZBV) číslo: 1 II/351 Račerovice - Třebíč | Datum: Čas: |  |
| Číslo a název stavby: |  | Změna soupisu prací (SO/PS) ZBV 1 |  |
| Číslo a název SO/PS: | SO 000 ostatní a vedlejší náklady |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: | SO 000 ostatní a vedlejší náklady | Kategorie Víceprací: |  |

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 02610 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - vytýčení inž, sítí | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2710 | POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGUL A OCHRANU DOPRAVY | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 02911A | Nová položka OSTATNÍ POŽADAVKY - GZ - ODPOČET DTM | KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  | -16 100,00 | 0,00 |  | -16 100,00 |  |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 190 076,00 | -16 100,00 | 0,00 | 173 976,00 | -16 100,00 |  |

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

Firma: SILSTAP - silniční stavební práce s.r.o

Příloha č.5

Datum:

Strana:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek pro změnu stavby (ZBV) číslo: 1

II/351 Račerovice - Třebíč

| Číslo a název stavby: | km 59,756 - km 62,980 | Změna soupisu prací (SO/PS) ZBV 1 |
| --- | --- | --- |
| Číslo a název SO/PS: | SO 101.2 Komunikace II/351 - Račerovice - Třebíč |  |
| Číslo a název rozpočtu: |  | Kategorie Víceprací: |

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | celkem % | v |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | 113334 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17170 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5732A | MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 93811 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 915114 | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  | -378 410,57 | 1 162 188,61 |  | 783 778,04 |  |  |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 6 558 406,23 | -378 410,57 | 1 162 188,61 | 7 342 184,27 | 783 778,04 |  |  |

Za objednavatele:

Za zhotovitele: