Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a
vzájemném vypořádání akce

(Dodatek č. 1 ke sml. č. 69/2025, č. smlouvy u Příkazníka: 11-5217-0800)

„VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole –
dodatečné práce (autorský dozor)“

SMLUVNÍ STRAN Y:

| Příkazce: sídlo: statutární orgán: zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: oprávněný zástupce objednatele: | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 70889988 CZ70889988 |

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052. (dále jen „příkazce“)

a

| Příkazník: sídlo: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: | Sterplan a.s. Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 |
| --- | --- |

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

| IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 26475081 CZ26475081 |
| --- | --- |

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326 (dále jen „příkazník“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

- Úvodní ustanovení

Na výzvu Příkazce Příkazník za podmínek sjednaných v Příkazní smlouvě č. 69/2025, resp. č. 11-5217-0800, pro Příkazce vykonával dozor projektanta ve smyslu § 161 odst. 2 zákona 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský dozor“ nebo „AD“) při realizaci stavby „VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole – dodatečné práce - autorský dozor při provádění mokrých zkoušek“ (dále jen „stavba“).

Podkladem pro výkon autorského dozoru je zejména příslušná dokumentace pro provádění stavby „Návrh programu mokrých zkoušek“ zpracovaný příkazníkem jako zhotovitelem včetně jejích případných změn (dále jen „projektová dokumentace“).

Příkazníkovi náležela odměna ve výši:

- 21.000,- Kč bez DPH (1.500,- Kč x 14 hod) za vypracování návrhu programu mokrých zkoušek

- 1.000,- Kč bez DPH za 1 člověkohodinu výkonu a účasti na zkouškách, předpoklad

36 hod x 1.000,- Kč = 36.000,- Kč

- 1.000,- Kč bez DPH za 1 hodinu vyhodnocení mokrých zkoušek, předpoklad

36 hod x 1.000,- Kč = 36.000,- Kč Maximální odměna činí: 93 000,- Kč bez DPH

Na základě nevhodných hydrologických podmínek pro provedení mokrých zkoušek se Příkazník a Příkazce dohodli na ukončení autorského dozoru a přípravě dohody o ukončení autorského dozoru.

Smluvní strany navrhují ukončit smluvní vztah dle Příkazní smlouvy č. 69/2025 ze dne 28.02.2025 dohodou.

Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a společně konstatují, že v současné době nelze plnění z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Příkazní smlouvou, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.

Ke dni oboustranného podpisu byly realizovány tyto části díla:

Vypracování návrhu programu mokrých zkoušek - předáno 02.09.2025

Ke dni oboustranného podpisu této dohody byly objednatelem uhrazeny tyto části díla: Vypracování návrhu programu mokrých zkoušek – 21 000,- Kč bez DPH (fa 909/2025/508, uhrazeno dne 08.10.2025)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebudou realizovány ani fakturovány tyto části předmětu díla v celkové výši 72 000,- Kč bez DPH:

Výkon autorského dozoru na zkouškách, včetně vyhodnocení mokrých zkoušek.

- Předmět dohody

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly na ukončení platnosti Příkazní smlouvy u Objednatele pod č. 69/2025 ze dne 28.02.2025.

- Účastníci dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající

z uvedené smlouvy jsou touto dohodou mezi nimi, na podkladě rekapitulace plnění Příkazníka a plateb provedených Příkazcem a jejich vzájemného odsouhlasení, vypořádány.

- Příkazní smlouva č. 69/2025 ze dne 28.02.2025 tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.

- Závěrečná ustanovení

- V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou

tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.	04.	2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na: http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah

je zcela srozumitelný.

- Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz

této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti

zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později. Plnění předmětu této Dohody před účinností této Dohody se považuje za plnění podle této Dohody a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto Dohodou.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu

veřejné správy České republiky.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

V Praze

V Chomutově

……………………………………	………………………………

investiční ředitel	místopředseda představenstva členka představenstva

Povodí Ohře, státní podnik Sterplan a.s.	Sterplan a.s.