Číslo smlouvy příkazce: 004002

## DODATEK Č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. příkazce 004002 na výkon funkce technického dozoru stavby na akci: „KNTB, a. s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“ uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

- Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

zastoupená:

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva

zástupce ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice

xxxxxxxxxxxxxxx– investiční technik

IČO: 27661989

DIČ: CZ27661989

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B4437

číslo účtu: 2108637168/2700, UCB

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:  upjeuej

dále jen Příkazce

a

2)  DORAZIL, s.r.o.

se sídlem: Klabalská I 128, Zlín 76001
zastoupená: Františkem Dorazilem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: František Dorazil

zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 29260124
DIČ: CZ29260124
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C68897

Bankovní spojení: banka, č. ú. : 3228468359/0800

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 232xbun

dále jen Příkazník

I.

PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 23.06.2025 uzavřena Příkazní smlouva č. 004002 (dále jen „Smlouva“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“ (dále jen „Dílo“).

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna Předpokládané délky výkonu činnosti uvedených v čl. 7.2.1 Smlouvy. Důvodem změny termínů jsou okolnosti a skutečnosti, které značným způsobem ovlivnily řádný postup prací a které Příkazce nemohl předvídat či ovlivnit.

Dodatek č.1 mění dosavadní čl. 7.2.1 Smlouvy, který nově zní takto:

Článek 7.2.1

Předpokládaná délka výkonu činností dle odst. 3.1 až 3.6.8. se mění ze 3 na 4 kalendářní měsíce. Vynásobený jednotkovou cenou 44.000,- Kč bez DPH dle odst. 7.2 je 176.000,- Kč bez DPH.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tato smlouvy smlouva se vyhotovuje v tištěné podobě ve dvou rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.

| Ve Zlíně dne 29.09.2025 |  | Ve Zlíně dne 29.09.2025 |
| --- | --- | --- |
| Za příkazce: |  | Za příkazníka: |

____________________________			__________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva		  	František Dorazil, jednatel

____________________________

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva